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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 11-З(223)-2023/1 от 22 декабря 2023 г.	

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 2 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на 2023 год, утверждённого префектом Северо-Восточного административного округа города Москвы 19.10.2022.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 29.11.2023 № 01-19-93 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
3. Проверяемый период: с 01.01.2023 по 22.12.2023.
4. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Бутырского района» (далее – ГБУ «Жилищник Бутырского района», Учреждение).
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В нарушение ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011                 № 223-ФЗ Положение о закупке размещено в ЕИС 23.03.2023 (№ 1150084767), с превышением установленного срока на 1 день.
[bookmark: _Hlk110849018]5.2. В нарушение ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011              № 223-ФЗ, п. 14 Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке» и п. 5.6 Положения о закупке, План закупки на 2023 г. утверждён и размещен в ЕИС 06.01.2023 за № 2230665833. 
5.3. В соответствии со ст. 3.6 Федерального закона от 18.07.2011        № 223-ФЗ и п. 40.1.7 Положения о закупке Учреждением в 2023 г. осуществлены закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на общую сумму 5 971 363,87 руб., что составляет 7,5% от совокупного объёма планируемых закупок.

[bookmark: _Hlk73543382]5.4. В нарушение ч.2 ст.4.1 Федерального закона от 18.07.2011                                       № 223-ФЗ и п. 46.6 Положения о закупке информация о заключении 2 гражданско-правовых договоров: от 17.03.2023 № 294980, от 17.03.2023 № 294070/23, размещена в ЕИС с превышением установленного срока на 3 рабочих дня.
[bookmark: _Hlk89261512][bookmark: _Hlk132284851]5.5. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011                               № 223-ФЗ и п. 47.1 Положения о закупке документы о приёмке товара и выполненных работ по 8 гражданско-правовым договорам размещены в ЕАИСТ с превышением установленного срока, в том числе:
[bookmark: _Hlk132024745]-  по договору от 26.10.2022 № 260-223/22, с превышением установленного срока на 235 календарных дней;
-  по договору от 17.03.2023 № 294070/23, с превышением установленного срока на 168 календарных дней;
-  по договору от 27.07.2023 № 6528956, с превышением установленного срока на 88 и 57 календарных дней соответственно;
-  по от 12.09.2023 № 223-6619999, с превышением установленного срока на 46 календарных дней;
-  по договору от 15.05.2023 № 309052, с превышением установленного срока на 180 календарных дней;
-  по договору от 02.02.2023 № 7015/23-2023, с превышением установленного срока на 248 и 245 календарных дней соответственно;
-  по договору от 17.03.2023 № 294980, с превышением установленного срока на 135 - 176 календарных дней;
-  по договору от 15.05.2023 № 308360, с превышением установленного срока на 42 - 132 календарных дня. 
5.6. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011               № 223-ФЗ и п. 47.1 Положения о закупке документы об оплате поставленных товаров и выполненных работ по 7 гражданско-правовым договорам размещены в ЕАИСТ с превышением установленного срока, в том числе:
-  по договору от 26.10.2022 № 260-223/22, с превышением установленного срока на 127 и 54 календарных дня соответственно;
-  по договору от 17.03.2023 № 294070/23, с превышением установленного срока на 134 календарных дня;
-  по договору от 27.07.2023 № 6528956, с превышением установленного срока на 45 календарных дней;
-  по договору от 12.09.2023 № 223-6619999, с превышением установленного срока на 43 календарных дня;
-  по договору от 15.05.2023 № 309052, с превышением установленного срока на 151 и 141 календарный день соответственно;
-  по договору от 02.02.2023 № 7015/23-2023, с превышением установленного срока на 177 и 176 календарных дней соответственно;
-  по договору от 17.03.2023 № 294980, с превышением установленного срока на 108 календарных дней.
[bookmark: _Hlk132270554]5.7. В нарушение ч. 5.3 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011               № 223-ФЗ и условий гражданско-правовых договоров нарушен установленный срок оплаты поставленного товара и выполненных работ по 7 гражданско-правовым договорам, в том числе:
- по договору от 26.10.2022 № 260-223/22 - на 62 и 113 рабочих дней;
- по договору от 17.03.2023 № 294070/23 - на 15 рабочих дней;
- по договору от 27.07.2023 № 6528956 - на 22 рабочих дня;
- по договору от 15.05.2023 № 309052 - на 13 рабочих дней;
- по договору от 02.02.2023 № 7015/23-2023 - на 40 и 37 рабочих дней;
- по договору от 17.03.2023 № 294980 - на 11- 42 рабочих дня;
- по договору от 15.05.2023 № 308360 - на 38 - 102 рабочих дня.
5.8. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 15.05.2023 № 309052 не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по ремонту многоквартирного жилого дома – с 1 по 150 день с даты заключения договора.
Фактически, по состоянию на 22.12.2023, работы по ремонту многоквартирного жилого дома выполнены частично, просрочка составила 71 календарный день.
Согласно п.7.7 гражданско-правового договора от 15.05.2023 № 309052 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по ремонту многоквартирного жилого дома по состоянию на 22.12.2023 составила 124 589,56 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по ремонту многоквартирного жилого дома, в сумме 124 589,56 руб. 
5.9. В нарушение условий 3 гражданско-правовых договоров (п.3.1): от 02.02.2023 № 7015/23-2023, от 17.03.2023 № 294980, от 15.05.2023 № 308360, Учреждением не оформлялись заявки на оказание услуг складского хранения и отгрузки товарного запаса. 
5.10. В нарушение пп. 43.4, 43.5 Положения о закупке в гражданско-правовом договоре от 17.03.2023 № 294980 отсутствует порядок сдачи-приёмки оказанных услуг (ст. 4 договора), а также не установлены в необходимом объёме обязательные условия об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором (ст. 6 и ст. 7).
5.11. Проверкой исполнения гражданско-правового договора от 26.10.2022 № 260-223/22 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, осуществляемый за счет средств фонда капитального ремонта, установлено, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресам: ул. Милашенкова, д. 10 и ул. Руставели, д. 19, выполнена в установленный срок и принята Учреждением в соответствии с условиями договора от 26.10.2022 № 260-223/22.
5.12. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по окраске фасада по адресу: ул. Руставели д. 13/12 корп. 1, принятых Учреждением на общую сумму 281 998,52 руб., в соответствии с гражданско-правовым договором от 12.09.2023 № 223-6619999, нарушений не установлено.
5.13. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Яблочкова, д. 30, принятых Учреждением на общую сумму 2 329 782,77 руб., в соответствии с гражданско-правовым договором от 15.05.2023 № 309052, установлено невыполнение объёмов работ по установке подоконных досок из ПВХ в количестве 5,2 кв.м, по устройству экранов на балконах жилых домов в количестве 75,4 кв.м.
[bookmark: _Hlk155772760]Вместо оконных блоков из ПВХ профилей, распашных, двухстворчатых, площадью 2,16 кв.м и подоконных досок шириной 0,50 м, указанных в акте о приемке выполненных работ (по ф. КС-2) от 03.07.2023 № 1, фактически установлены оконные блоки из ПВХ профилей, распашные, двухстворчатые, площадью 3,53 кв.м и подоконные доски шириной 0,25 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 121 619,71 руб. 
5.14. В нарушение пп. 2.6.2 и 2.6.3 гражданско-правового договора от 15.05.2023 № 309052, устанавливающих, что оплата по договору осуществляется на основании Акта сдачи-приёмки выполненных работ, Учреждением произведена оплата выполненных работ на основании акта о приемке выполненных работ (по ф. КС-2), при этом указанный в договоре Акт сдачи-приемки выполненных работ в Учреждении отсутствовал. 
5.15. В соответствии с гражданско-правовом договором от 27.07.2023 № 6528956 Учреждением приобретены лампы для нужд ГБУ «Жилищник Бутырского района» в количестве: лампа люминесцентная марки Космоc G23 11W – 4 500 шт., лампа светодиодная марки LED 8вт Е27 – 6 500 шт., на общую сумму 523 535,00 руб.
Лампы люминесцентные Космоc G23 11W и светодиодные LED 8вт Е27 приняты к учёту 21.08.2023 и 21.09.2023 в установленном порядке. 
В качестве документов, подтверждающих использование люминесцентных и светодиодных ламп, Учреждением предоставлены: требования-накладные на внутреннее перемещение (по ф. М-11) и акты о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230).
Согласно требованиям-накладным на внутреннее перемещение (по ф. М-11) по состоянию на 11.12.2023 на мастерские участки Учреждения для выполнения работ по текущему ремонту и содержанию МКД, на закрытие портальных заявок, а также для выполнения работ в части освещения по обращениям жителей района переданы: лампы люминесцентные Космоc G23 11W в количестве 3 700 шт. и лампы светодиодные LED 8вт Е27 в количестве 2 900 шт.. 
Остатки на складе на 11.12.2023 составили: лампы люминесцентные Космоc G23 11W - 800 шт., лампы светодиодные LED 8вт Е27 - 3 300 шт.
Проведена инвентаризация ламп люминесцентных Космоc G23 11W в количестве 800 шт. и ламп светодиодных LED 8вт Е27 в количестве 3 300 шт., по результатам которой излишков и недостач не установлено. 
Технические характеристики ламп, предъявленных к инвентаризации, соответствовали техническим характеристикам, указанным в техническом задании (приложение 1 к гражданско-правовому договору от 27.07.2023 № 6528956).
По состоянию на 19.12.2023 Учреждением установлены и списаны в соответствии с актами о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230): лампы люминесцентные Космоc G23 11W – 1 100 шт., лампы светодиодные LED 8вт Е2711W – 1 300 шт. 
[bookmark: _Hlk155781067]В результате, документально не подтверждённое использование ламп (люминесцентных Космоc G23 11W, светодиодных LED 8вт Е2711W) привело к необоснованному списанию материальных запасов на общую сумму 116 255,0 руб. 
По состоянию на 19.12.2023 остатки ламп на мастерских участках Учреждения составили: лампы люминесцентные Космоc G23 11W – 2 600 шт., лампы светодиодные LED 8вт Е27 – 1 900 шт.
Контрольным осмотром ламп люминесцентных Космоc G23 11W и светодиодных LED 8вт Е27, проведённым 19.12.2023 на мастерских участках №№ 1-3, установлено наличие 456 шт. ламп люминесцентных Космоc G23 11W и 320 шт. ламп светодиодных LED 8вт Е27.
5.16. В соответствии с гражданско-правовом договором от 17.03.2023 № 294070/23, Учреждением приобретены лампы светодиодные марки LED 10вт Е27 для нужд ГБУ «Жилищник Бутырского района» в количестве 1 177 шт.
Лампы приняты к учёту 15.06.2023 в установленном порядке. 
[bookmark: _Hlk155799627]По состоянию на 30.11.2023 лампы светодиодные LED 10вт Е27 Учреждением установлены и списаны в полном объёме (1 177 шт.).                        В качестве документов, подтверждающих использование и списание люминесцентных ламп, Учреждением предоставлены: требования-накладные на внутреннее перемещение (по ф. М-11) и акты о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230).
При этом документы, обосновывающие списание ламп, с указанием количества, адресов и мест установки ламп в Учреждении отсутствовали.
В результате, документально не подтверждённое использование ламп светодиодных LED 10вт Е27 привело к необоснованному списанию материальных запасов на общую сумму 17 442,60 руб. 
5.17. В соответствии с 3 гражданско-правовыми договорами: от 02.02.2023 № 7015/23-2023, от 17.03.2023 № 294980, от 15.05.2023 № 308360, Учреждением приобретены: материальные запасы на сумму 8 157 477,16 руб. и основные средства на сумму 124 721,81 руб. для выполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных домов и производственно-технического ремонта, осуществляемых собственными силами Учреждения.
Выборочной проверкой использования и списания приобретённых материальных запасов на общую сумму 1 296 308,86 руб.
Согласно актам о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) Учреждением списаны в производство работ при проведении ремонта материалы на общую сумму 393 946,17 руб. 
При этом документы, обосновывающие использование и списание материальных запасов при выполнении ремонтных работ, с указанием адресов, объёмов выполненных работ и количества использованных материалов в Учреждении отсутствовали.
В результате, документально не подтверждённое использование материалов привело к необоснованному списанию материальных запасов на общую сумму 393 946,17 руб. 
Проведена выборочная инвентаризация материальных запасов и основных средств по материально-ответственным лицам в производственных и складских помещениях Учреждения, в результате которой выявлена недостача основных средств в количестве 8 шт. на общую сумму 79 880,59 руб. а также недостача материальных запасов на общую сумму 118 606,91 руб. 
Одновременно в результате проведённой инвентаризации выявлены излишки гидростеклоизола ТКП-4,5 ХПП-2.1 в количестве 6 шт. 
5.18. В нарушение п. 46 приказа Министерства финансов России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» на объектах основных средств Учреждения отсутствовали  инвентарные номера.
[bookmark: _Hlk132810039][bookmark: _Hlk111813315]6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Бутырского района» предлагается:
[bookmark: _GoBack]6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Жилищник Бутырского района» неправомерно израсходованных средств в сумме 121 619,71 руб. 
[bookmark: _Hlk101168001]6.2. Возместить выявленную недостачу материальных ценностей в общей сумме 198 487,50 руб. 
6.3. Излишки гидростеклоизола ТКП-4,5 ХПП-2.1, выявленные при проведении инвентаризации, принять на баланс Учреждения в установленном порядке.
6.4. Документально подтвердить использование материальных запасов на общую сумму 527 643,77 руб., приобретённых согласно гражданско-правовым договорам: от 02.02.2023 № 7015/23-2023, от 17.03.2023 № 294980, от 15.05.2023 № 308360, от 27.07.2023 № 6528956, от 17.03.2023 № 294070. При отсутствии документального подтверждения возместить на расчетный счет ГБУ «Жилищник Бутырского района» стоимость необоснованно списанных материальных запасов.
6.5. Обеспечить проведение претензионной работы по факту нарушения срока выполнения работ по гражданско-правовому договору от 15.05.2023 № 309052 и взыскание неустойки (пени) в сумме 124 589,56 руб. 
6.6. Обеспечить оформление Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с гражданско-правовым договором от 15.05.2023 № 309052.
[bookmark: _Hlk132810818][bookmark: _Hlk132810765]6.7. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ (поставленных товаров), учётом, сохранностью, использованием и списанием поставленных товаров, ведением претензионной работы, соблюдением порядка и сроков размещения информации и документов в ЕИС и ЕАИСТ. 
6.8. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ (поставленных товаров), учётом, сохранностью, использованием и списанием поставленных товаров, ведением претензионной работы, размещением информации и документов в ЕИС и ЕАИСТ. 

