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[bookmark: _GoBack]ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 3-З-2022/1 от 05.04 2022 г.

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 1 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2022 г., утверждённого распоряжением префектуры от 13.10.2021 № 01-18-539.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 10.03.2022 № 01-19-16 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Алексеевского района» – ГБУ «Жилищник Алексеевского района», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5.  В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В нарушение п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, предусматривающих, что План-график утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, План-график утверждён и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 27.01.2021 за № 202103732006422001, или на 13 рабочий день с даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (31.12.2020). 
5.2. Согласно Плану-графику (в ред. от 11.03.2022, версия 126), утверждённому электронной подписью директора ГБУ «Жилищник Алексеевского района» Найденко В.М., Учреждением в 2021 г. запланировано проведение 139 процедур на общую сумму 191 422 974,46 руб. Кроме того, Учреждением в 2021 г. осуществлено 70 закупок товара (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 14 923 003,37 руб., что составляет 7,2 % от совокупного годового объема закупок (206 345 977,83 руб.).
[bookmark: _Hlk73543382]5.3 В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе на выполнение работ по устройству малых архитектурных форм (далее – МАФ) на территории Алексеевского района СВАО города Москвы в 2021 г. (р.н.т. 0373200017521000460), размещённая в ЕИС 25.03.2021, не содержит обоснование начальной (максимальной) цены оборудования, включённого в локальную смету «по цене поставщика». Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены указанного оборудования к проверке представлено, но в ЕИС не размещено.
5.4. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении контракта от 16.04.2021 № 00270/44/21 (р.н.к. 2771779901221000009) внесена в ЕИС 27.04.2021, с превышением установленного срока на 2 рабочих дня.
[bookmark: _Hlk89261512]5.5. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.4.11 контракта от 27.04.2021 № 00456/44/21 (р.н.к. 2771779901221000015) не соблюдены сроки приемки выполненных работ (5 рабочих дней) по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 13.07.2021 (02.07.2021) на 2 рабочих дня.
5.6. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.4.2 контракта от 18.08.2021 № 01254 (р.н.к. 2771779901221000072) не соблюдены сроки приемки выполненных работ (15 рабочих дней) по акту сдачи-приёмки выполненных работ от 23.12.2021 (10.09.2021) б/н на 57 рабочих дней.
5.7. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и п.4.3 контракта от 16.04.2021 № 00270/44/21 (р.н.к. 2771779901221000009) не соблюден срок приёмки выполненных работ (10 рабочих дней) по актам сдачи-приёмки выполненных работ от 09.12.2021 (06.09.2021) №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) на 56 рабочих дней.
5.8. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара и выполненных работ по 16 контрактам размещены в ЕИС с превышением установленного срока более, чем на 2 рабочих дня, в том числе:
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 28.12.2021) по контракту от 22.04.2021 № 00404/44/21 (р.н.к. 2771779901221000008) размещены в ЕИС 25.03.2022, с превышением установленного срока на 51 рабочий день;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 28.12.2021) по контракту от 22.04.2021                                           № 00460/44/21 (р.н.к. 2771779901221000013) размещены в ЕИС 02.03.2022,  с превышением установленного срока на 34 рабочих дня;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 13.07.2021) по контракту от 27.04.2021 № 00456/44/21 (р.н.к. 2771779901221000015) размещены в ЕИС 02.08.2021, с превышением установленного срока на 9 рабочих дней;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 20.09.2021) по контракту от 26.05.2021                                          № 00892/44/21 (р.н.к. 2771779901221000042) размещены в ЕИС 04.10.2021, с превышением установленного срока на 5 рабочих дней;
- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара от 06.05.2021 № 26, от 02.07.2021 № 40, от 18.11.2021 № 102, от 23.11.2021 № 101) по контракту от 19.04.2021 № 00523/44/21 (р.н.к. 2771779901221000007) размещены в ЕИС 21.01.2022, с превышением установленного срока на 170, 132, 35 и 32 рабочих дня соответственно;
- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара б/н от 06.05.2021, от 27.07.2021 и от 19.08.2021) по контракту от 21.04.2021                                           № 00497/44/21 (р.н.к. 2771779901221000012) размещены в ЕИС 30.09.2021, с превышением установленного срока на 97, 42 и 25 рабочих дней соответственно;
- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара от 21.06.2021 № 1, от 02.07.2021 № 2, от 16.07.2021 № 3, от 19.08.2021 № 4, от 20.09.2021 № 5, от 29.09.2021 № 6, от 05.10.2021 № 8, от 29.10.2021 № 8) по контракту от 19.05.2021 № 00846/44/21 (р.н.к. 2771779901221000034) размещены в ЕИС 26.11.2021, с превышением установленного срока на 107, 98, 88, 64, 42, 35, 31 и 13 рабочих дней соответственно;
- документы о приёмке товара (акт приёмки-передачи товара от 06.05.2021 б/н) по контракту от 19.04.2021 № 00431/44/21 (р.н.к. 2771779901221000006) размещены в ЕИС 02.06.2021, с превышением установленного срока на 12 рабочих дней;
- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара б/н от 13.07.2021, от 27.07.2021, от 19.08.2021, от 26.08.2021, от 22.09.2021, от 19.10.2021, от 13.12.2021) по контракту от 04.05.2021 № 00692/44/21 (р.н.к. 2771779901221000026) размещены в ЕИС 13.01.2022, с превышением установленного срока на 119, 109, 92, 87, 68, 49 и 12 рабочих дней соответственно;
- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара от 02.12.2021 № 1445, от 24.12.2021 № 1520) по контракту от 29.10.2021 № 01423 (р.н.к. 2771779901221000098) размещены в ЕИС 05.04.2022, с превышением установленного срока на 75 и 59 рабочих дней соответственно;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 29.12.2021) по контракту от 15.12.2021 № 01926/44/21 (р.н.к. 2771779901221000116) размещены в ЕИС 05.04.2022,  с превышением установленного срока на 56 рабочих дней;
- документы о приёмке выполненных работ (акты сдачи-приёмки выполненных работ от 09.08.2021 №№ 3,4, от 09.12.2021 №№ 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17) по контракту от 16.04.2021 № 00270/44/21 (р.н.к. 2771779901221000009) размещены в ЕИС 22.12.2021, с превышением установленного срока на 90 и 4 рабочих дня соответственно;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 23.12.2021) по контракту от 18.08.2021               № 01254 (р.н.к. 2771779901221000072) размещены в ЕИС 25.03.2022, с превышением установленного срока на 53 рабочих дня;
- документы о приёмке товара (акт приёмки-передачи товара б/н от 07.09.2021) по контракту от 12.05.2021 № 00847/44/21 (р.н.к. 2771779901221000028) размещены в ЕИС 27.10.2021, с превышением установленного срока на 31 рабочий день;
[bookmark: _Hlk90978317]- документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара б/н от 21.06.2021, от 25.06.2021, от 30.07.2021, от 10.09.2021) по контракту от 19.05.2021 № 00860/44/21 (р.н.к. 2771779901221000033) размещены в ЕИС 30.09.2021, с превышением установленного срока на 68, 54, 39 и 9 рабочих дней соответственно;
- документы о приёмке выполненных работ (акты сдачи-приёмки выполненных работ: №1 от 04.10.2021, №2 от 20.12.2021) по контракту от 26.04.2021 №00326/44/21 (р.н.к. 2771779901221000019) размещены в ЕИС 11.02.2022, с превышением установленного срока на 81 и 28 рабочих дней.
5.9. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 14 контрактов размещены в ЕИС с превышением установленного срока более, чем на 2 рабочих дня,               в том числе:
- документы об исполнении контракта от 22.04.2021 № 00404/44/21 (р.н.к. 2771779901221000008) (платёжные поручения от 29.12.2021 № 6654,                                 от 03.03.2022 № 603) размещены в ЕИС 25.03.2022, с превышением установленного срока на 50 и 10 рабочих дней соответственно;
- документы об исполнении контракта от 22.04.2021 № 00460/44/21 (р.н.к. 2771779901221000013) (платёжное поручение от 29.12.2021 № 6655) размещены в ЕИС 02.03.2022, с превышением установленного срока на 33 рабочих дня;
- документы об исполнении контракта от 27.04.2021 № 00456/44/21 (р.н.к. 2771779901221000015) (платёжное поручение от 19.07.2021 № 3345) размещены в ЕИС 02.08.2021, с превышением установленного срока на 3 рабочих дня;
- документы об исполнении контракта от 19.04.2021 № 00523/44/21 (р.н.к. 2771779901221000007) (платёжные поручения от 19.05.2021 № 2109, от  06.07.2021 № 2963, от 22.11.2021 № 5727, от 02.12.2021 № 5926) размещены в ЕИС 21.01.2022, с превышением установленного срока на 161, 127, 30 и 23 рабочих дня соответственно;
- документы об исполнении контракта от 21.04.2021 № 00497/44/21 (р.н.к. 2771779901221000012) (платёжные поручения от 19.05.2021 № 2110, от 03.08.2021 № 3544, от 23.08.2021 № 4133) размещены в ЕИС 30.09.2021, с превышением установленного срока на 88, 35, и 20 рабочих дней соответственно;
- документы об исполнении контракта от 19.05.2021 № 00846/44/21 (р.н.к. 2771779901221000034) (платёжные поручения от 29.06.2021 № 2836, от 06.07.2021 № 2967, от 22.07.2021 № 3416, от 23.08.2021 № 4137, от 23.09.2021 № 4801, от 07.10.2021 № 5017, от 07.10.2021 № 5021, от 08.11.2021 № 5477) размещены в ЕИС 26.11.2021, с превышением установленного срока на 100, 93, 82, 59, 37, 25, 25 и 6 рабочих дней соответственно;
- документы об исполнении контракта от 19.04.2021 № 00431/44/21 (р.н.к. 2771779901221000006) (платёжные поручения от 19.05.2021 №№ 2111,               2112) размещены в ЕИС 02.06.2021, с превышением установленного срока на 3 рабочих дня;
- документы об исполнении контракта от 04.05.2021 № 00692/44/21 (р.н.к. 2771779901221000026) (платёжные поручения от 23.12.2021 № 6465, от 21.12.2021 № 6405, от 26.10.2021 № 5374, от 01.10.2021 № 4898, от 03.09.2021 № 4354, от 23.08.2021 № 4138, от 19.07.2021 № 3341, от 03.08.2021 № 3546) размещены в ЕИС 13.01.2022, с превышением установленного срока на 1, 3, 42, 56, 80, 87, 113 и 102 рабочих дня соответственно;
- документы об исполнении контракта от 29.10.2021 № 01423 (р.н.к. 2771779901221000098) (платёжные поручения от 23.12.2021 № 6136, от 28.12.2021 № 6639) размещены в ЕИС 05.04.2022, с превышением установленного срока на 58 и 56 рабочих дней соответственно;
- документы об исполнении контракта от 15.12.2021 № 01926/44/21 (р.н.к. 2771779901221000116) (платёжное поручение от 29.12.2021 № 6659) размещены в ЕИС 05.04.2022, с превышением установленного срока на 55 рабочих дней;
- документы об исполнении контракта от 16.04.2021 № 00270/44/21 (р.н.к. 2771779901221000009) (платёжные поручения от 13.08.2021 №№ 3834, 3838, 3833, 3829) размещены в ЕИС 22.12.2021, с превышением установленного срока на 83 рабочих дня;
- документы об исполнении контракта от 18.08.2021 № 01254 (р.н.к. 2771779901221000072) (платёжное поручение от 28.12.2021 № 6636) размещены в ЕИС 25.03.2022, с превышением установленного срока на 49 рабочих дней;
- документы об исполнении контракта от 19.05.2021 № 00860/44/21 (р.н.к. 2771779901221000033) (платёжные поручения от 13.07.2021 №№ 3204, 3205, от 03.08.2021 № 3548, от 20.09.2021 № 4667) размещены в ЕИС 30.09.2021, с превышением установленного срока на 50, 35 и 1 рабочий день соответственно;
- документы об исполнении контракта от 26.04.2021 № 00326/44/21 (р.н.к. 2771779901221000019) (платёжные поручения от 14.10.2021 № 5223 и от 28.12.2021 № 6615) размещены в ЕИС 11.02.2022, с превышением установленного срока на 72 и 22 рабочих дня.
5.10. В нарушение п.3.1 контракта от 22.04.2021 № 00404/44/21 (р.н.к. 2771779901221000008) ООО «ПК Ростпроект» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по установке уличного оборудования на территории СВАО города Москвы – с 26.04.2021 по 01.08.2021 по заявке заказчика в течение 10 календарных дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник Алексеевского района» от 23.04.2021 установленный срок выполнения работ – до 03.05.2021.
Фактически, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ б/н от 28.12.2021, установка уличного оборудования выполнена ООО «ПК Ростпроект» 22.12.2021, просрочка составила 233 календарных дня.
Согласно п.7.3 контракта от 22.04.2021 № 00404/44/21 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 502 602,86 руб. 
В ходе претензионной работы (претензии б/н от 29.06.2021, от 06.08.2021, от 02.09.2021, от 29.12.2021) Учреждением начислена неустойка (пени) ООО «ПК Ростпроект» в сумме 309 048,95 руб. и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 796 175,92 руб. Неустойка (пени) и штраф учтены в акте сдачи-приемки выполненных работ б/н от 28.12.2021, оплата по данному акту произведена с учетом штрафных санкций в сумме 1 105 224,87 руб.
В результате, Учреждением недоначислена неустойка (пени) за нарушение ООО «ПК Ростпроект» срока выполнения работ в сумме 193 553,91 руб. 
5.11. В нарушение п.3.1 контракта от 22.04.2021 № 00460/44/21 (р.н.к. 2771779901221000013) ООО «ПК Ростпроект» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по устройству МАФ на территории Алексеевского района СВАО города Москвы                                  – с 26.04.2021 по 01.08.2021 по заявке заказчика в течение 10 календарных дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник Алексеевского района» от 23.04.2021 установленный срок выполнения работ – до 03.05.2021.
Фактически, согласно акту сдачи-приемки выполненных работ б/н от 28.12.2021, установка МАФ произведена ООО «ПК Ростпроект» 22.12.2021, просрочка составила 233 календарных дня.  
Согласно п. 7.3 контракта от 22.04.2021 № 00460/44/21 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 451 818,40 руб. 
В ходе претензионной работы (претензии б/н от 29.06.2021, от 07.07.2021, от 23.07.2021, от 06.08.2021) Учреждением начислена неустойка (пени) ООО «ПК Ростпроект» в сумме 567 695,56 руб. Неустойка (пени) учтена в акте сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 28.12.2021, оплата по данному акту произведена с учетом штрафных санкций в сумме 567 695,56 руб.
5.11. В нарушение п.3.1 контракта от 26.05.2021 № 00892/44/21 (р.н.к. 2771779901221000042) ООО «ЗАБАВА+» не исполнены обязательства по контракту в части срока поставки и установки МАФ для нужд ГБУ «Жилищник Алексеевского района» - в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта (08.07.2021).
Фактически, согласно акту сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 20.09.2021, поставка и установка МАФ произведена ООО «ЗАБАВА+» 06.09.2021, просрочка составила 60 календарных дней.  
Согласно информации Учреждения штрафные санкции ООО «ЗАБАВА+» не начислялись по причине невозможности предоставить для выполнения работ подготовленное основание для установки МАФ. 
5.12. В нарушение п.3.1 контракта от 19.04.2021 № 00523/44/21 (р.н.к. 2771779901221000007) Индивидуальный предприниматель Замолотнев Александр Александрович (далее – ИП Замолотнев А.А.) не исполнил свои обязательства по контракту в части срока поставки инвентаря (берёзовые мётлы) для выполнения работ в период проведения месячника на территории Алексеевского района – с момента заключения контракта по 31.12.2021 по заявке заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник Алексеевского района» от 23.06.2021 установленный срок поставки инвентаря – до 30.06.2021.
Фактически, согласно акту приёмки – передачи товара от 02.07.2021 № 40 поставка товара (берёзовых мётел) произведена ИП Замолотнев А.А. 01.07.2021, просрочка составила - 1 календарный день. 
Согласно п.7.7 контракта от 19.04.2021 № 00523/44/21 неустойка (пени) за просрочку поставки инвентаря составляет 67,47 руб. 
Претензионная работа Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка ИП Замолотнев А.А. в сумме 67,47 руб. 
5.13. В нарушение п.3.1. контракта от 19.05.2021 № 00846/44/21 (р.н.к. 2771779901221000034) ООО «Городское снабжение» (далее -_ ООО «Горснаб») не исполнены обязательства по контракту в части срока поставки товара (средства связующего универсального полиуретанового для резиновой крошки) – с момента заключения контракта по 31.12.2021 по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней.
Согласно заявке ГБУ «Жилищник Алексеевского района» от 27.08.2021 № 5 установленный срок поставки товара – до 03.09.2021.
Фактически, согласно акту приемки-передачи товара от 20.09.2021 № 5, поставка товара произведена ООО «Горснаб» 09.09.2021, просрочка составила - 6 календарных дней. 
Согласно п.7.7 контракта от 19.05.2021 № 00846/44/21 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 550,78 руб. 
Претензионная работа Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка ООО «Горснаб» в сумме 550,78 руб. 
5.14. В нарушение п.3.1 контракта от 16.04.2021 № 00270/44/21 (р.н.к. 2771779901221000009) ООО «Дорсервис» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий дворовых территорий района Алексеевский - по 01.08.2021. 
Фактически, согласно актам сдачи-приёмки выполненных работ от 09.12.2021 (06.09.2021) №№ 5-12 работы выполнены ООО «Дорсервис» 06.09.2021, согласно актам сдачи-приёмки выполненных работ от 09.12.2021 (25.11.2021) №№ 13-17 работы выполнены 25.11.2021, просрочка составила 36 и 116 календарных дней соответственно. 
Согласно п.7.3 контракта от 16.04.2021 № 00270/44/21 общий размер неустойки (пени) за просрочку выполнения работ составляет 94 462,04 руб.
Расчёт неустойки за просрочку исполнения обязательств ООО «Дорсервис» по контракту от 16.04.2021 № 00270/44/21 – приложение 2 к настоящему акту проверки.
Претензионная работа Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка ООО «Дорсервис» в сумме 94 462,04 руб. 
5.15. В нарушение п. 3.1 контракта от 26.04.2021 № 00326/44/21 (р.н.к. 2771779901221000019) ООО «ЕвроСтрой» не исполнены обязательства по контракту в части срока выполнения работ по капитальному ремонту подземного паркинга в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, СВАО, Алексеевский район, проспект Мира, д. 108 (по 25.07.2021). 
Фактически, согласно актам сдачи-приёмки выполненных работ, работы в сумме 11 471 192,62 руб. выполнены 31.08.2021, работы в сумме 2 805 515,98 руб. выполнены 20.12.2021, просрочка составила 37 и 148 календарных дней соответственно. Работы по благоустройству в сумме 47 901,71 руб. по состоянию на 30.03.2022 не выполнены. ООО «ЕвроСтрой» письмом б/н от 10.12.2021 гарантировало выполнение данных работ с наступлением благоприятных погодных условий в срок до 15.05.2022.
Согласно п. 7.3 контракта от от 26.04.2021 № 00326/44/21 общая неустойка за просрочку выполнения работ составила 209 605,36 руб. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка ООО «ЕвроСтрой» в общем размере 58 969,65 руб., которая учтена в акте сдачи-приёмки выполненных работ № 2 от 20.12.2021. Сумма, подлежащая оплате ООО «ЕвроСтрой» согласно акту сдачи-приёмки выполненных работ № 2 от 20.12.2021, с учетом штрафных санкций составила 2 746 546,33 руб.
В результате, Учреждением не начислена неустойка ООО «ЕвроСтрой» в сумме 150 635,71 руб. 
5.16. В нарушение п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ и поставленных товаров по 3 контрактам, в том числе: 
- по контракту от 22.04.2021 № 00404/44/21 (р.н.к. 2771779901221000008) в отношении ООО «ПК Ростпроект» - на 34 календарных дня;
- по контракту от 12.05.2021 № 00847/44/21 (р.н.к. 2771779901221000028) в отношении ООО «ВИВАНА» - на 21 рабочий день;
- по контракту от 19.05.2021 № 00860/44/21 (р.н.к. 2771779901221000033) в отношении ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ МСК» - на 1 рабочий день.
5.17. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по установке уличного оборудования и устройству МАФ на территории Алексеевского района города Москвы, принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 28.12.2021 на сумму 7 613 272,26 руб. согласно контракту от 22.04.2021 № 00404/44/21 (р.н.к. 2771779901221000008, ООО «ПК Ростпроект») и акту сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 28.12.2021 на сумму 6 844 005,09 руб. согласно контракту от 22.04.2021 № 00460/44/21 (р.н.к. 2771779901221000013, ООО «ПК Ростпроект»), установлено следующее:
- уличное оборудование и МАФ, установленные ООО «ПК Ростпроект» по адресам: Рижский проезд д.3, Рижский проезд д.1/5, Рижский проезд д.5, 1-й Рижский пер. д.3, ул. Павла Корчагина д.4, ул. Павла Корчагина д.8, ул. Павла Корчагина д.2/1, соответствуют (по размерам, материалу, функционалу и дизайну) характеристикам оборудования и МАФ, указанным в контрактах (от 22.04.2021 №№ 00404/44/21, 00460/44/21) и документах закупок (р.н.т. 0373200017521000404, 0373200017521000460);
- установленное оборудование и МАФ оснащены RFID-метками;
- по адресу: Рижский проезд д.5 отсутствовало оборудование для теннисного корта (сетка для игры в большой теннис – 1 шт., стойки для большого тенниса – 2 шт., вышка судебная универсальная – 1 шт.), которое на дату контрольного обмера (22.03.2022) находилось на базе Учреждения по адресу: проспект Мира 98/17, поскольку согласно информации ГБУ «Жилищник Алексеевского района» работы по устройству основания теннисного корта не были завершены.
5.18. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке и установке МАФ на территории Алексеевского района города Москвы, принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 02.07.2021 на сумму 3 538 727,74 руб. согласно контракту от 27.04.2021 № 00456/44/21 (р.н.к. 2771779901221000015, ООО «ДИСТРИКТ»), установлено, что МАФ, установленные ООО «ДИСТРИКТ» по адресам: ул. Бориса Галушкина, д.26, Рижский пр. д.17, Рижский пр. д.13, соответствуют (по размерам, материалу, функционалу и дизайну) характеристикам МАФ, указанным в контракте от 27.04.2021 № 00456/44/21 и документах закупки (р.н.т.0173200001421000456), и оснащены RFID-метками.
5.19. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке и установке МАФ на территории Алексеевского района города Москвы, принятым по акту сдачи-приёмки выполненных работ б/н от 20.09.2021 на сумму 5 289 720,12 руб. согласно контракту от 26.05.2021 № 00892/44/21 (р.н.к. 2771779901221000042, ООО «ЗАБАВА+»), установлено, что МАФ, установленные ООО «ЗАБАВА+» по адресу: проспект Мира д.108, соответствуют (по размерам, материалу, функционалу и дизайну) характеристикам МАФ, указанным в контракте от 26.05.2021 № 00892/44/21 и документах закупки (р.н.т. 0373200017521000892), и оснащены RFID-метками.
5.20. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по капитальному ремонту подземного паркинга в многоквартирном доме                     по адресу: город Москва, проспект Мира, д.108, выполненных ООО «ЕвроСтрой» согласно контракту от 26.04.2021 № 00326/44/21 (р.н.к. 2771779901221000019) и принятых по актам о приёмке выполненных работ: № 1 от 31.08.2021 на сумму 11 471 192,62 руб. и № 2 от 20.12.2021  на сумму 2 805 515,98 руб., установлено невыполнение работ по нанесению линии дорожной разметки – 292,4 кв.м, укладке металлической накладной полосы (порожка) – 3,0 м, устройству плинтусов из крупноразмерной плитки типа «керамогранит» – 4,94 м, установке оконных блоков из                 ПВХ-профилей – 0,49 кв.м.
Фактически установленные противопожарные металлические дверные блоки имеют размеры меньше указанных в акте о приёмке выполненных работ. В отдельных местах на потолке гаража имеются следы протечек, что свидетельствует о нарушении герметичности внешнего контура гаража.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 34 772,71 руб.  
Акт контрольного обмера от 30.03.2022 № 4, ведомость пересчёта стоимости выполненных работ по капитальному ремонту подземного паркинга в многоквартирном доме по адресу: проспект Мира, д. 108, выполненных ООО «ЕвроСтрой» по контракту от 26.04.2021 № 00326/44/21 (р.н.к. 2771779901221000019) – приложения 8, 9 к настоящему акту проверки.
5.21.  В соответствии с контрактом от 12.05.2021 № 00847/44/21 (р.н.к. 2771779901221000028, ООО «ВИВАНА») Учреждением приобретена плитка резинополиуретановая (500*500*50 мм) в количестве 502 кв. м на общую сумму 896 908,34 руб. для устройства покрытия детской площадки, расположенной на дворовой территории по адресу: проспект Мира, д. 108 собственными силами Учреждения.
В подтверждение использования и списания резинополиуретановой плитки (500*500*50 мм) Учреждением предоставлены следующие документы: акт о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) № 0000-000165 от 09.03.2022, служебная записка на списание материальных запасов, утверждённая директором ГБУ «Жилищник Алексеевского района» В.М.Найденко от 09.03.2022, акт о списании материальных запасов б/н от 30.12.2021 с указанием адреса укладки покрытия и количества использованной резинополиуретановой плитки. 
В соответствии с актом о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) № 0000-000165 от 09.03.2022 Учреждением списано в производство работ 502,0 кв. м (весь объём) резинополиуретановой плитки. 
Контрольным обмером объёмов работ, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник Алексеевского района», по устройству покрытия детской площадки, расположенной на дворовой территории по адресу: проспект Мира, д. 108, с использованием резинополиуретановой плитки, приобретённой согласно контракту от 12.05.2021 № 00847/44/21, установлено:
- выполнение работ по устройству покрытия на площади 449,0 кв.м,
- завышение фактического расхода материала (плитки резинополиуре-тановой, 500*500*50 мм) в объёме 53,0 кв.м,
- наличие повреждений верхнего слоя отдельных плиток.
В результате, необоснованное списание резинополиуретановой плитки, не использованной для выполнения работ собственными силами Учреждения, составило - 53,0 кв.м на общую сумму 94 693,51 руб. 
По фактам повреждений верхнего слоя отдельных плиток, приобретённых согласно контракту от 12.05.2021 № 00847/44/21, Учреждением проводится претензионная работа в рамках гарантийных обязательств поставщика (ООО «ВИВАНА»).
5.22. В соответствии с контрактом от 19.05.2021 № 00860/44/21 (р.н.к. 2771779901221000033, ООО «СТРОЙ-СТАНДАРТ МСК») Учреждением приобретена плитка резинополиуретановая (500*500*40 мм) в количестве 3 059,5 кв.м на общую сумму 6 088 405,0 руб. для устройства покрытий детских площадок, расположенных на дворовых территориях по адресам: ул. Бориса Галушкина д. 26, 1-й Рижский пр. д. 3, Рижский пр. д. 1/5, Рижский пр. д. 3, Рижский пр. д. 5, Рижский пр. д. 13, Рижский пр. д. 17, ул. Павла Корчагина д. 2/1, ул. Павла Корчагина д. 4, ул. Павла Корчагина д. 8, собственными силами Учреждения.
В подтверждение использования и списания резинополиуретановой плитки (500*500*40 мм) Учреждением предоставлены следующие документы: акт о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230)                         № 0000-000268 от 26.11.2021, служебная записка на списание материальных запасов, утверждённая директором ГБУ «Жилищник Алексеевского района» В.М.Найденко от 25.11.2021, акт о списании материальных запасов б/н от 25.11.2021 с указанием адресов укладки покрытия и количества использованной резинополиуретановой плитки. 
В соответствии с актом о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) № 0000-000268 от 26.11.2021 Учреждением списано в производство работ 3 059,5 кв.м (весь объём) резинополиуретановой плитки. 
Анализом данных установлено невыполнение работ по устройству покрытия на площади 128,5 кв.м и завышение фактического расхода материала (плитки резинополиуретановой, 500*500*40 мм) в объёме 2 931,0 кв.м.
В результате, необоснованное списание резинополиуретановой плитки, не использованной для выполнения работ собственными силами Учреждения, составило – 128,5 кв.м на общую сумму 255 715,0 руб. 
5.23. В соответствии с контрактом от 19.04.2021 № 00431/44/21 (р.н.к. 2771779901221000006, ООО «Московская шинная компания») Учреждением приобретены дорожные шины в общем количестве 142 шт. на общую сумму 1 526 714,37 руб. По состоянию на 05.04.2022 согласно актам о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) на основании акта о списании материалов от 11.11.2021 б/н, акта о списании материальных запасов от 11.11.2021 б/н, актов установки запасных частей на автомобиль дорожные шины списаны в полном объёме (142 шт.)
5.24. В соответствии с контрактами от 04.05.2021 № 00692/44/21 (р.н.к.2771779901221000026, ООО «СК ГРУП»), от 29.10.2021 № 01423/44/21 (р.н.к.2771779901221000098, ООО «Сателлит») Учреждением приобретены запасные части и расходные материалы для автомобильной, специальной и самоходной техники в количестве 1 781 ед. и 379 ед. соответственно на общую сумму 799 999,97 руб. 
Выборочной проверкой списания 38 ед. запасных частей, приобретённых согласно контракту от 04.05.2021 № 00692/44/21, и 5 ед. запасных частей, приобретённых согласно контракту от 29.10.2021 № 01423/44/21, установлено, что запасные части списаны согласно актам о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) на основании актов установки запасных частей на автомобиль в указанном количестве.
5.25. В соответствии с контрактом от 21.04.2021 № 00497/44/21 (р.н.к. 2771779901221000012, ООО «Валдай») Учреждением приобретены лакокрасочные материалы в общем количестве 35 950 кг на общую сумму 824 246,80 руб. 
По состоянию на 05.04.2022 списано в производство работ собственными силами Учреждения 34 827 кг лакокрасочных материалов, остатки лакокрасочных материалов (согласно карточке счёта 105.34) на складе Учреждения составили 1 123,0 кг.
В подтверждение использования и списания лакокрасочных материалов Учреждением предоставлены следующие документы: акты о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230), требования – накладные (ф. по ОКУД 0315006), ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. по ОКУД 0504210), служебные записки на списание материальных запасов, акты списания с указанием направления расходования и основания для списания.
В рамках подготовки к инвентаризации по состоянию на 05.04.2022 на складе Учреждения по адресу: г. Москва, ул. Касаткина, д. 16, установлено фактическое отсутствие остатков лакокрасочных материалов в количестве 1 123,0 кг. 
Согласно накладным на внутреннее перемещение лакокрасочные материалы были переданы на производственные участки Учреждения в июле - сентябре 2021 г. для проведения сезонных работ. Например, краска «Эмаль ПФ - 115 синяя» была выдана на участки по накладным на внутреннее перемещение: от 06.07.2021 № 777, от 09.07.2021 № 782, от 11.07.2021 № 779, от 12.07.2021 № 780, от 14.07.2021 № 781, от 20.07.2021 № 878, от 22.07.2021 № 808, от 23.07.2021 № 809. 
По состоянию на 05.04.2022 документы, подтверждающие использование лакокрасочных материалов в общем количестве 1 123,0 кг для производства работ собственными силами Учреждения, к проверке не представлены.
В результате, в нарушение требований, установленных ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ) Учреждением не обеспечено своевременное оформление первичных учетных документов по указанным фактам хозяйственной жизни Учреждения.
Согласно пояснениям Учреждения выданная со склада на мастерские участки краска будет применена в период проведения месячника по благоустройству в 2022 году.
5.26. В соответствии с контрактом от 19.04.2021 № 00523/44/21 (р.н.к. 2771779901221000007, ИП Замолотнев А.А.) Учреждением приобретён инвентарь (берёзовые мётлы) в количестве 152 739 шт. на общую сумму 1 405 198,80 руб. 
По состоянию на 05.04.2022 списано в производство работ собственными силами Учреждения 74 400 шт. берёзовых мётел, остатки инвентаря (согласно карточке счёта 105.34) на складе Учреждения составили 78 339 шт.
В подтверждение использования и списания берёзовых мётел Учреждением предоставлены следующие документы: акты о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230), требования – накладные                     (ф. по ОКУД 0315006), ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. по ОКУД 0504210), служебные записки на списание материальных запасов, акты списания с указанием направления расходования и основания для списания.
В ходе проверки установлено приобретение Учреждением избыточного количества берёзовых мётел - 152 739 шт., вместо необходимых 40 000 шт. (плановый объём закупки), что превысило требуемое Учреждению количество инвентаря в 3,8 раза в результате тендерного снижения цены единицы товара на 73,81% (цена за единицу товара составила 9,20 руб.).
В результате, по состоянию на 05.04.2022 Учреждением не использовано 78 339 шт. берёзовых мётел, что не соответствует принципу результативности и эффективности использования денежных средств. 
По информации Учреждения решение о приобретении инвентаря с учётом потребности плановых периодов 2022-2023 гг. было принято в связи с низкой ценой за единицу товара (9,20 руб.).
5.27. В нарушение ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ материальные ценности, приобретенные Учреждением по 4 контрактам, несвоевременно приняты к бухгалтерскому учёту, в том числе:
- по контракту от 12.05.2021 № 00847/44/21 и товарной накладной от 07.09.2021 № 271 товар (резиновая плитка) принят Учреждением к бухгалтерскому учёту только 19.10.2021;
- по контракту от 19.05.2021 № 00860/44/21 и товарным накладным от 21.06.2021 № 13, от 25.06.2021 № 18, от 23.07.2021 № 29, от 03.09.2021 № 38 товар (резинополиуретановая плитка) принят к бухгалтерскому учёту 29.06.2021, 06.07.2021, 02.08.2021, 15.09.2021 соответственно;
- по контракту от 04.05.2021 № 00692/44/21 и универсальным передаточным документам от 24.06.2021 № 240603, от 13.07.2021 № 130701, от 12.08.2021 № 120801, от 18.08.2021 № 180801, от 03.09.2021 № 30901, от 06.10.2021 № 61001, от 02.12.2021 № 21201 товар (запасные части для спецтехники) принят к бухгалтерскому учёту 15.07.2021, 29.07.2021, 23.08.2021, 27.08.2021, 30.09.2021, 25.10.2021, 20.12.2021 соответственно;
- по контракту от 29.10.2021 № 01423/44/21 и универсальным передаточным документам от 26.11.2021 № Ст000001445, от 17.12.2021 № Ст000001520 товар (запасные части для содержания автопарка) принят к бухгалтерскому учёту 08.12.2021 и 27.12.2021 соответственно.
6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Алексеевского района» предлагается:
[bookmark: _Hlk101167602]6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Жилищник Алексеевского района» неправомерно израсходованных средств в сумме                    34 772,71 руб. 
6.2. Возместить стоимость не обосновано списанных материалов (плитки резинополиуретановой) на общую сумму 350 408,51 руб. 
[bookmark: _Hlk101168001]6.3. Обеспечить доначисление и взыскание в полном объёме неустойки (пени) с 2 подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам в установленные сроки, в общей сумме 344 189,62 руб. 
6.4. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки (пени) с 3 подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам в установленные сроки, в общей сумме           95 080,29 руб. 
6.5. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за приёмкой выполненных работ, использованием и списанием поставленных товаров, ведением претензионной работы, соблюдением сроков размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.6. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой выполненных работ, использованием и списанием поставленных товаров, ведением претензионной работы, размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

