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Выписка из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 17-З-2019/1 от 07.02.2019г.
1. Основания для проведения проверки:

1.1. Пункт 1 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного распоряжением префектуры от 17.10.2018 № 01-18-318.

1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 25.01.2019 № 01-19-5 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Кентавр»», Учреждение.

4. Период проведения проверки: с 23.01.2019 по 07.02.2019
5. В результате проведения проверки установлено следующее.
В соответствии с пп.10, 15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 г. (далее – План-график) утверждён и размещён в единой информационной системе (далее - ЕИС) 16.01.2018 за № 2018037320062710010001. В течение 2018 г. в План-график вносились изменения 8 раз. 
Согласно Плану-графику (в ред. от 03.10.2018), утверждённому директором ГБУ СДЦ «Кентавр», Учреждением запланировано 14 процедур на общую сумму 3 521 320,61 руб.: аукцион в электронной форме – 6 процедур, закупка у единственного поставщика – 8 процедур. Фактически Учреждением осуществлено 12 процедур на общую сумму 3 324 135,08 руб.: аукцион в электронной форме – 6 процедур, закупка у единственного поставщика – 6 процедур. Не осуществлены 2 закупки у единственного поставщика на предоставление коммунальных услуг (122 268,09руб.) и эксплуатационных услуг (74 917,44 руб.) по адресу: Алтуфьевское ш., д.102 Б в I полугодии 2018 г. в связи с непредставлением договора управляющей компанией (ООО «Монолит»). 
Среди субъектов малого предпринимательства предусмотрено разместить (согласно Плану-графику в ред. от 03.10.2018) и фактически размещено 6 закупок на общую сумму 2 371 342,77 руб., или 49,9% от суммы совокупного годового объема закупок (4 752 952,07 руб.).

Общая сумма закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 2018 г., запланированная в размере – 712 800,0 руб., фактически составила – 1 999 898,59 руб.
Закупки в соответствии Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Учреждением в 2018 г. не осуществлялись. 
6. Выборочной проверкой 18 закупок, в том числе 6 электронных аукционов на общую сумму 2 356 471,27 руб. на предмет соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП, установлено. 
6.1. В нарушение пп.11, 12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены установленные Планом-графиком сроки размещения по 2 закупкам: р.н.т. 0373200017518000793, р.н.к. 1571018-18. 

6.2. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена выполнения работ по замене покрытия и основания пола по адресу: ул. Пришвина, д.12 корп.2 (р.н.т. 0373200017518000793) завышена на 4 701,41 руб. в результате применения расценки 1.13-3203-12-3/1 «Улучшенная окраска полов колером масляным разбеленным по дереву» 13 Сборника «Внутренняя отделка» 
(СН-2012) вместо 1.13-3203-10-3/1 «Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву полов» с аналогичными материальными ресурсами и составом работ.  

6.3. В нарушение статей 432, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации Учреждением заключены договоры от 23.03.2018 № 6-18/м-с и от 04.04.2018 № 11-18/м-с без указания срока поставки товара.

7.  Выборочной проверкой полноты исполнения 18 заключенных контрактов (договоров) на общую сумму 2 539 037,47 руб. установлено следующее.

7.1. Контрольным обмером объемов выполненных работ по ремонту спортивного зала (замена напольного покрытия) ГБУ «СДЦ «Кентавр» по контракту от 15.08.2018 № 1/18 (р.н.к 2771562832518000003) (ООО «ТРЕСТ») установлено невыполнение объемов работ по нанесению разметки пола на площади 25 кв.м, покрытию полов лаком – 40,85 кв.м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход бюджетных средств составил 8 020,69 руб. (Восемь тысяч двадцать руб. 69 коп.).

7.2. В проверяемом периоде Учреждение заключило договор от 21.08.2018 
№ 26-18/м-с с ООО «Аудитстрой» на оказание услуг по строительному надзору по ремонту спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2 и оплатило его в полном объёме на сумму 50 000,0 руб. Претензионная работа в отношении ООО «Аудитстрой» по договору от 21.08.2018 № 26-18/м-с Учреждением не велась. 

При этом результаты контрольного обмера от 29.01.2019 свидетельствуют о нарушении ООО «Аудитстрой» пп.5.1.6, 5.1.8 договора от 21.08.2018 № 26-18/м-с в части ненадлежащего оказания услуг по строительному надзору. В соответствии с п.8.4 договора размер неустойки за ненадлежащее исполнение исполнителем договора составил 2 500,0 руб. (50 000,0 руб.*5%). 

7.3. Контрольным осмотром установки зеркал в помещении Учреждения, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.102Б, приобретенных по договору от 06.03.2018 № 5-18/м-д, нарушений не установлено. Зеркала в количестве 3 шт. размером 1800мм*1266мм, предусмотренные условиями договора, установлены в помещении на декоративных болтах. 

7.4. Контрольным осмотром установки в помещениях Учреждения универсальных светильников типа Армстронг, приобретенных по договору от 30.08.2018 № 28-18/м-д-с, нарушений не установлено. Приобретенные и списанные бухгалтерией Учреждения светильники в количестве 54 шт. по акту о списании материальных запасов от 18.09.2018 № 4, установлены в помещениях Учреждениях, а именно: по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.102Б в количестве 23 шт., ул. Пришвина, д.3 – 3 шт., ул. Корнейчука, д.16 – 10 шт., ул. Корнейчука, д.33 – 4 шт., ул. Плещеева, д.20 – 14 шт. 
7.5. Контрольным осмотром объемов выполненных работ по монтажу конструкций натяжного потолка по контракту от 21.03.2018 №6-18/м-с (ООО «Эколюкс») в помещении Учреждения, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.102Б, нарушений не установлено.
7.6. В нарушение пп.8.1, 8.2 контракта от 21.03.2018 № 9-18/м-с Учреждением неправомерно оплачены ООО «МТК» транспортные услуги, не относящиеся к периоду исполнения контракта, в сумме 28 755,0 руб. (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят пять руб.). 

Срок действия контракта № 9-18/м-с установлен с момента его заключения с 21.03.2018 г., при этом, согласно актам от 22.03.2018 №№ 97, 98, 223 транспортные услуги осуществлялись ООО «МТК» путем доставки пассажиров по указанным адресам в следующие даты: 20.01.2018, 27.01.2018, 03.02.2018, 04.02.2018 и 04.03.2018, что не соответствует периоду исполнения контракта.

В ходе проверки неправомерно полученные денежные средства возмещены ООО «МТК» на лицевой счет Учреждения в сумме 28 755,0 руб. согласно платежному поручению от 04.02.2019 № 85. 
7.7. В нарушение п.3.1 договора от 06.03.2018 № 3-18/м-с поставщиком (ООО «КНС цифровые решения») нарушены обязательства по договору в части нарушения сроков поставки товара на 7 и 10 рабочих дней. К проверке представлено письмо ООО «КНС цифровые решения» от 13.03.2018 в адрес Учреждения о переносе срока товара, предусмотренного договором от 06.03.2018 № 3-18/м-с, с 15 марта на 30 марта 2018 г. В нарушение п.8.3 договора от 06.03.2018 № 3-18/м-с Учреждение не заключило дополнительное соглашение о переносе срока поставки товара и при этом приняло товар по товарным накладным от 23.03.2018 № 180323000 и от 28.03.2018 № 180328000 без замечаний. 

В соответствии с п.6.3 договора размер неустойки за просрочки исполнения обязательств по договору составил 423,34 руб. ((47 899,0 руб.*0,1%*7 дн.) + (8 805,0 руб.*0,1%*10 дн.)). 

Претензионная работа в отношении ООО «КНС цифровые решения» по договору поставки товара от 06.03.2018 № 3-18/м-с Учреждением не велась. 

7.8. В нарушение п.3.1 договора от 21.08.2018 № 26-18/м-с исполнителем (ООО «Аудитстрой») нарушены обязательства по договору в части нарушения сроков оказания услуг на 46 календарных дней. 

Исполнитель в адрес Учреждения направил письмо о продлении срока действия договора только 18 ноября 2018 г. (письмо от 18.11.2018 № 201), или позже срока оказания услуг, предусмотренного условиями договора -20.10.2018. В нарушение п.11.4 договора от 21.08.2018 № 26-18/м-с Учреждение не заключило дополнительное соглашение о переносе срока оказания услуг, при этом Учреждением приняты работы по акту приемки оказанных услуг от 04.12.2018 б/н без замечаний. 

В соответствии с п.8.3 договора размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору составил 575,0 руб. (50 000,0 руб.*1/300*7,5%*46 дн.). 

Претензионная работа в отношении ООО «Аудитстрой» по договору от 21.08.2018 № 26-18/м-с Учреждением не велась. 

7.9. В нарушение п.3.1 договора от 22.03.2018 № 8-18/м-с исполнителем (ООО «Аудитстрой») нарушены обязательства по договору в части нарушения сроков оказания услуг на 21 рабочий день. 

В соответствии с п.8.3 договора размер неустойки за просрочку исполнения обязательств составил 630,0 руб. (30 000,0 руб.*0,1%*21 дн.). 

Претензионная работа в отношении ООО «Аудитстрой» по договору от 22.03.2018 № 8-18/м-с Учреждением не велась.
7.10. Проверкой установлено, что при оформлении платежного поручения от 12.09.2018 № 374 бухгалтером Учреждения допущена ошибка в графе «назначение платежа» - «… НДС не облагается», тогда как условиями контракта от 30.08.2018 № 28-18/м-д-с (п.1.2) НДС составил 5 655,31 руб. (18%). 
7.11. В нарушение п.2.14 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19.06.2012 № 383-ПП, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации от 22.06.2012 № 24667, Учреждением не предприняты меры по устранению допущенной ошибки. 

7.12. В нарушение ст.4 контракта от 21.03.2018 № 9-18/м-с и приложения 4 к контракту при приемке оказанных транспортных услуг не соблюдена форма «Акта о приемки услуг». 
8. Выборочной проверкой сохранности и использования материалов, приобретённых по контрактам (договорам) для выполнения работ собственными силами, установлено следующее.

8.1. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы проведена инвентаризация спортивного оборудования и инвентаря, приобретенных по контракту от 12.11.2018 № 4/18, в результате которой недостач и излишек не установлено. 

8.2. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 29.01.2019 проведена инвентаризация копировальной техники, приобретённой по договору от 06.03.2018 № 3-18/м-с, в результате которой недостач и излишек не установлено. 

8.3. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 31.01.2019 проведена инвентаризация материальных ценностей, приобретённых Учреждением в рамках договора от 04.04.2018 № 11-18/м-с для организации спортивной работы, в результате которой излишек и недостач не установлено. 

8.4. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 31.01.2019 проведена выборочная инвентаризация материальных ценностей, приобретённых Учреждением в рамках контракта от 20.11.2018 № 5/18 на поставку наградной атрибутики и сувенирной продукции, в результате которой излишек и недостач не установлено. 

8.5. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 04.02.2019 проведена инвентаризация материальных ценностей, приобретённых Учреждением в рамках договора от 10.10.2018 № 31-18/м-с на поставку уборочного инвентаря, в результате которой излишек и недостач не установлено. 

8.6. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителя префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 04.02.2019 проведена выборочная инвентаризация материальных ценностей (картриджей Canon C-EXV40), приобретённых по договору от 15.10.2018 № 2/18 , в результате которой недостач и излишек не установлено.

8.7.  В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 28.10.2019 проведена инвентаризация основных средств (моноблоков), приобретённых по контракту от 10.10.2018 № 30-18/м-с-д, в местах их установки, по результатам которой недостач и излишек не установлено. 

8.8. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 28.10.2019 проведена инвентаризация материальных ценностей (флеш-карта с логотипом), приобретённых по контракту от 19.11.2018 № 6/18, по результатам которой недостач и излишек не установлено. 

8.9. В составе комиссии, утвержденной приказом директора Учреждения в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы по состоянию на 31.01.2019 проведена инвентаризация материальных ценностей (футболок), приобретённых по контракту от 26.04.2018 № 13-18/м-с, по результатам которой недостач и излишек не установлено. 
9. По результатам проверки ГБУ «СДЦ «Кентавр» предлагается: 
9.1. Обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «СДЦ «Кентавр» неправомерно израсходованных средств в сумме 8 020,69 руб. 
9.2. Обеспечить проведение претензионной работы по взысканию неустойки с ООО «Аудитстрой» в сумме 3 705,0 руб. и с ООО «КНС цифровые решения» в сумме 423,34 руб.

9.3. Обеспечить формирование начальной (максимальной) цены закупок в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

9.4. Усилить контроль за соответствием выполняемых работ (приобретаемых товаров) условиям аукционной документации и контрактов, за достоверным отражением в актах выполненных работ фактически выполненных подрядными организациями объемов и видов работ. 
9.5. Обеспечить оформление бухгалтерских документов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
9.6. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в системе организации и проведения закупок, причин и условий их возникновения.
9.7. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, и неправомерное расходование средств, не обеспечивших контроль за приёмкой выполненных работ и ведением претензионной работы.

