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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 

№ 7-З-2017/1 от 23.06.2017 г.
1. Основания для проведения проверки:

1.1. Пункт 3 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы, утвержденного распоряжением префектуры от 13.10.2016 № 01-18-437 (в редакции распоряжения префектуры от 30.03.2017 № 01-18-119).

1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 15.05.2017 № 01-19-41 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги СВАО» (далее - ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», Учреждение).
4. Период проведения проверки: с 16.05.2017 по 23.06.2017. 

5. В результате проведения проверки установлено следующее. 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» на 2016 г. (далее – План-график) утверждён приказом генерального директора ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» от 21.12.2015 № 140/2.

В нарушение п.15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ утвержденный План-график размещен в ЕИС 01.02.2016, т.е. позже установленного трёхдневного срока на 20 рабочих дней. В течение 2016 г. в План-график вносились изменения 58 раз. 

Согласно представленному Плану-графику на 2016 г. (в ред. от 10.10.2016) Учреждением запланировано 200 процедур на общую сумму 291 888,28 тыс. руб.: аукцион в электронной форме – 41 процедура (в том числе совместный аукцион в электронной форме – 3 процедуры), конкурс – 4 процедуры, запрос котировок – 15 процедур, закупка у единственного поставщика – 21 процедура, закупка малого объема – 119 процедур на общую сумму 9 952,9 тыс. руб. или 3,4% от суммы размещённого заказа. Среди субъектов малого предпринимательства (СМП) размещена 31 закупка на общую сумму 54 697,63 тыс. руб. или 18,7% от суммы размещённого заказа.

В нарушение п.11 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением в 2016 г. осуществлено 83 закупки, не предусмотренные Планом-графиком на 2016 г., у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей каждая. 
В результате, в нарушение п.4. ч.1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ общая сумма закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей каждая, составила 17 890,33 тыс. руб., или 6,1% от суммы размещённого заказа. 

Шесть закупок, включённых в План-график на 2016 г., не размещались и не проводились. 
По информации Учреждения в 2016 г. закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) Учреждением не осуществлялись, План закупок – не утверждался.

Большинству процедур, включённым в План-график, присвоены коды в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) и классификатором продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД), указаны объем оказания услуг, ориентировочная начальная (максимальная) цена, срок размещения заказа и исполнения контракта, способ размещения заказа. Вместе с тем, по закупкам в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и трём аукционам в электронной форме коды ОКВЭД и ОКПД отсутствуют. 
6. Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП, выявлены следующие нарушения:
6.1. В нарушение п.11 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением не соблюдены установленные Планом-графиком сроки размещения заказа по 4 закупкам: (р.н.т. 0373200017516000419, 0373200017516000110, 0373200017516000778, 0373200017516000230). 
6.2. В нарушение п.12 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на официальном сайте «zakupki.gov.ru» Учреждением размещены извещения и документация об осуществлении закупок, содержащие информацию, не соответствующую информации, указанной в Плане-графике, в части срока поставки товара по 4 закупкам (0373200017515001028, 0373200017515001021, 0373200017515001041, 0373200554715000052).
6.3. В нарушение п.1 ч.1 ст.73 Федерального закона от 05.04.2013                  № 44-ФЗ Учреждением в 2-х извещениях о проведении запроса котировок (р.н.т. 0373200554715000049, 0373200554715000052) не включено обоснование начальной (максимальной) цены.

6.4. В нарушение п. 2.1. Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, Учреждением в 2-х извещениях о проведении аукционов в электронной форме (р.н.т. 0373200017515001041, 0373200017515001028), размещённых в открытом доступе на официальном сайте «zakupki.gov.ru», указаны наименования поставщиков, представивших ценовую информацию, использованную при расчёте начальной (максимальной) цены.
6.5. В нарушение ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) Учреждением в целях ухода от проведения конкурентных процедур осуществлялось дробление закупок, которые должны осуществляться путём проведения конкурентных процедур, на закупки малого объёма, осуществляемые в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

- в феврале-марте 2016 г. Учреждением осуществлено 25 закупок малого объёма на поставку смеси асфальтобетонной литой (тип V) на общую сумму 2 481,19 тыс. руб.;

- в ноябре-декабре 2016 г. Учреждением осуществлена 71 закупка малого объёма на услуги по предоставлению самосвалов для вывоза снега на общую сумму 7 099,7 тыс. рублей. 
6.6. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено завышение начальной (максимальной) цены на общую сумму 174 150,73  руб. в результате завышения стоимости материалов и малых архитектурных форм (далее – МАФ), приобретаемых «по цене поставщика», определенной по результатам представленных коммерческих предложений и размещенной на официальной сайте zakupki.gov.ru по 3 закупкам (р.н.т. 0373200017516000230, 0373200017516000057 0373200017516000056).

6.7. В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об аукционе р.н.т. 0373200017516000230 размещена на официальном сайте zakupki.gov.ru без обоснования начальной (максимальной) цены МАФ и материалов (информационный стенд малый, клемники), стоимость которых в локальных сметах №№ 3, 6 определена «по цене поставщика» на общую сумму 91 993,18 руб. с НДС.

6.8. В нарушение ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена запасных частей для текущего ремонта транспортных средств не обоснована в связи с отсутствием планируемого объема закупок (р.н.т. 0373200017515000976). 

6.8. В нарушение ч.11 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и п.3 Положения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093), отчёты (товарная накладная, платежное поручение, акты ф.№ КС-2) об исполнении 4 контрактов (от 12.01.2016 № 20-РА/16, от 15.03.2016 № 30-РА/16, от 20.07.2016 № 43-РА/16, от 02.08.2016 № 50-РА/16) размещены в ЕАИСТ с превышением установленного срока. 

6.9. В нарушение п.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении 5-ти контрактов (от 07.06.2016 № 36-РА/16, от 22.04.2016 № 34-РА/16, от 22.04.2016 № 35-РА/16 от 21.01.2016 №18-РА/16, от 20.07.2016 № 32-РА/16) необоснованно изменены условия в части выполнения (невыполнения) не предусмотренных (предусмотренных) документацией об аукционе объемов и видов работ. 

6.10. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ информация о заключении 4 контрактов (от 06.01.2016 № 01-РА/16, от 12.01.2016 № 20-РА/16, от 15.03.2016 № 30-РА/16, от 02.08.2016 № 50-РА/16) направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с превышением установленного трехдневного срока. 

6.11. В нарушение п.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнительным соглашением № 2 без даты к контракту от 07.06.2016 № 36-РА/16 необоснованно изменены объемы и виды работ более чем на 10%. 

6.12. В нарушение п.2 ст.767 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнительным соглашением № 2 без даты к контракту от 22.04.2016 № 34-РА/16 уменьшена цена контракта в связи изменением объемов и видов работ. Указанное дополнительное соглашение 16.12.2016 направлено Учреждением на согласование в Главконтроль. Главконтролем в согласовании дополнительного соглашения № 2 без даты отказано в связи с нарушением ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

6.13. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ до настоящего времени дополнительное соглашение № 2 без даты к контракту от 07.06.2016 № 36-РА/16 не зарегистрировано и в Главконтроль на согласование не направлялось. 

7. Выборочной проверкой полноты исполнения 16 заключенных контрактов на общую сумму 76 295,2 тыс. руб. установлено.

7.1. В ходе проверки проведено 3 контрольных обмера объемов выполненных работ, по результатам которых установлен неправомерный расход бюджетных средств на общую сумму 2 500 286,43 руб., в том числе:

- 2 013 182,85 руб. – в результате невыполнения работ по облицовке поверхностей стен искусственным декоративным камнем на 11,2 кв.м, поверхностей архитектурных форм (лестниц) - парапетной крышкой на 44 кв.м, установке металлических оград на спортивной площадке на 30 м, металлического газонного ограждения на 107 м, устройству покрытия на детской площадке из наливного полиуретанового (красного цвета) на 32,3 кв.м, установке 2-х скамеек со спинками на 3,9 п.м, урн «Cern» – 26 штук. На установленном металлическом газонном ограждении отсутствовал поручень из твердолиственных пород в объеме 285 м. 

В ходе проверки установлено, что на озелененной территории в пойме реки Яуза вдоль Чукотского проезда - ул.Ленская установлены урны «УМ-33» № 15, на спортивной площадке установлено оборудование из секций металлического ограждения из прямоугольного профиля сечением 40х20мм и стоек металлического ограждения из профиля квадратного сечением 80х80мм, что не соответствует заявленному в акте о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 3. 

Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 3 на площадке для воркаута установлено оборудование «Рукоход-змейка, шведская стенка, четыре турника классического хватка и один турник «Молоток»», на момент проверки в указанном оборудовании отсутствовали элементы: «Рукоход-змейка» и «Турник «Молоток». 

При выполнении ремонта подпорных стенок облицовка поверхностей выполнена из бетонной плитки типа «Брусчатка», а также из плит искусственного декоративного камня вместо заявленной в акте о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 2 крышки парапетной бетонной.

- 487 104,18 руб. – в результате невыполнения объемов работ по устройству плитных тротуаров из брусчатки бетонной на площади 241,16 кв.м, установке бортовых камней на 345 метров. 

Также по результатам контрольных обмеров установлено невыполнение работ, принятых Учреждением по актам о приемке выполненных работ, но не оплаченных на общую сумму 330 733,95 руб., в том числе:

- 213 596,32 руб. – в результате невыполнения работ по устройству тротуаров из бетонных тротуарных плит на площади 316 кв.м, устройству наливного полиуретанового покрытия (с добавлением пигментов синего цвета) на детской площадке на 8,5 кв.м. 
Проверкой установлено, что покрытие тротуаров в полном объеме выполнено из бетонной брусчатки, покрытие спортивной площадки фактически выполнено из резиновой крошки с добавлением пигментов зеленого цвета толщиной 20мм. 

- 117 137,63 руб. – в результате невыполнения работ по устройству наливного полиуретанового покрытия на детской площадке (красного цвета) на 32,3 кв.м. 
7.2. Учреждением не проведена претензионная работа по взысканию неустойки (пени) в размере 21 197 403,75 руб. за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по контрактам, в том числе: 

- 12 846 849,55 руб. – в результате нарушения п.1.11 Технического задания (приложение 1 к контракту от 07.06.2016 № 36-РА/16) Подрядчиком нарушен срок сдачи выполненных работ, предусмотренный условием контракта – 28 июля 2016 г. Согласно представленным 11 актам о приемке выполненных работ на общую сумму 27 807 033,65 руб. работы по контракту от 07.06.2016 № 36-РА/16 сданы 29 декабря 2016 г. и приняты Учреждением без замечаний. Просрочка исполнения обязательств по контракту составила 154 дня. 
Размер неустойки рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063) и п.7.4 контракта от 07.06.2016 № 36-РА/16;
- 3 898 465,90 руб. – в результате нарушения п.1.11 Технического задания (приложение 1 к контракту от 22.04.2016 № 34-РА/16) Подрядчиком нарушен срок сдачи выполненных работ, предусмотренный условиями контракта – 28 июля 2016 г. Согласно представленным 5 актам о приемке выполненных работ на общую сумму 8 438 237,89 руб. работы по контракту от 22.04.2016 № 34-РА/16 сданы 29 декабря 2016 г. и приняты Учреждением без замечаний. Просрочка исполнения обязательств по контракту составила 154 дня. 
Размер неустойки рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и п.7.4 контракта от 22.04.2016 № 34-РА/16;
- 1 863 501,92 руб. – в результате нарушения п.3 контракта от 07.06.2016 № 36-РА/16 и 1.8 Технического задания (приложение 1 к контракту) Подрядчиком нарушен Календарный план (График выполнения работ), предусматривающий срок выполнения конкретных видов работ. Так, например, срок выполнения работ по демонтажу дорожно-тропиночной сети, ограждений, МАФ, площадок и иные подготовительные работы Календарным планом (Графиком выполнения работ) предусмотрен в период с 08.06.2016 по 10.06.2016. Согласно актам о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №№ 5 и 7 указанные работы выполнены в период с 07.06.2016 по 28.07.2016 или просрочены на 48 дней. 
Неустойка рассчитана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и п.7.5 контракта от 07.06.2016 № 36-РА/16. 

- 1 800 878 руб. – в результате неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту от 22.04.2016 № 35-РА/16 и неисполнения Заказчиком п.5.2.10.1 контракта. Учреждение заключило контракт от 22.04.2016 № 35-РА/16 на сумму 7 584 949 руб., согласно представленным 6-ти актам о приемке выполненных работ контракт исполнен на общую сумму 5 471 056,34 руб., или только на 72%. Документы о расторжении контракта, изменении сроков выполнения работ и иных документов по исполнению контракта от 22.04.2016 № 35-РА/16 к проверке не представлены. На момент проверки (31.05.2016) работы на сумму 2 113 892,66 руб. не выполнены, срок сдачи работ просрочен на 307 дней;

- 530 063,60 руб. – в результате нарушения п.3 контракта от 22.04.2016 № 34-РА/16 и 1.8 Технического задания (приложение 1 к контракту) Подрядчиком нарушен Календарный план (График выполнения работ), предусматривающий срок выполнения работ по этапам. Так, например, срок выполнения работ по монтажу площадок и устройство покрытий Календарным планом (Графиком выполнения работ) предусмотрены в период с 01.06.2016 по 30.06.2016. Согласно акту о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 4 указанные работы выполнены в период с 22.04.2016 по 28.07.2016 или просрочены на 28 дней. 
Размер неустойки рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и п.7.5 контракта от 22.04.2016 № 34-РА/16.

- 257 644,78 руб. – в результате нарушения п.3 контракта от 22.04.2016 № 35-РА/16 и пп.1.8, 11.1 Технического задания (приложение 1 к контракту) Подрядчиком нарушен срок сдачи выполненных работ, предусмотренный условием контракта – 28 июля 2016 г. Согласно 3 актам о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №№ 7-9 на общую сумму 557 672,68 руб. работы по контракту от 22.04.2016 № 35-РА/16 сданы 29 декабря 2016 г. и приняты Учреждением без замечаний. Просрочка исполнения обязательств по контракту составила 154 дня. 
Размер неустойки рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и п.7.5 контракта от 22.04.2016 № 35-РА/16. 

Претензионная работа по контрактам от 22.04.2016 № 34-РА/16, от 07.06.2016 № 36-РА/16, от 22.04.2016 № 35-РА/16 Учреждением не велась. 

К проверке представлены акты обследования территории за период с 17.06.2016 по 04.07.2016 в части технического надзора по контрактам от 22.04.2016 №№ 34-РА/16, 35-РА/16 от 07.06.2016, № 36-РА/16, а также письма в адрес подрядных организаций в части устранения выявленных замечаний. 

7.3. Документально не подтверждена стоимость МАФ, материалов и оказание услуг по доставке материалов, вывозу мусора и перевозке грунта, а также содержания свалки отходов и строительного мусора на общую сумму 5 806 975,94 руб., в том числе:

- 5 202 689,87 руб. - стоимость МАФ, материалов, приобретенных «по цене поставщика», перевозки мусора и грунта, включенных в акты о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №№ 1-3, 5-7 (контракт от 07.06.2016 № 36-РА/16; 

- 414 638,84 руб. - стоимость МАФ и услуг по перевозке грунта в объеме 676,769 куб.м, включенных в акты о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №№ 1-4 (контракт от 22.06.2016 № 34-РА/16); 

- 189 647,23 руб. - стоимость МАФ и услуг по перевозке грунта в объеме 188,22 куб.м и строительного мусора, включенных в акты о приемке выполненных работ от 24.05.2016 № 1, от 15.06.2016 № 2, от 29.12.2016 № 9 (контракт от 22.06.2016 № 35-РА/16). 

7.4. Завышена стоимость МАФ (материалов), включенная в акты о приемке выполненных работ «по цене поставщика», что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 748 697,8 руб., в том числе:

- 505 326,75 руб. - стоимость МАФ (материалов), включенная в акт о приемке выполненных работ от 29.12.2016 №№ 2, 3 «по цене поставщика» (контракт от 07.06.2016 № 36-РА/16); 

- 179 540,6 руб. - стоимость МАФ, включенная в акт о приемке выполненных работ от 29.12.2016 № 2 «по цене поставщика» (контракт от 22.04.2016 № 34-РА/16);
- 63 830,45 руб. - стоимость МАФ, включенная в акт о приемке выполненных работ от 15.06.2016 № 2 «по цене поставщика», (контракт от 22.04.2016 № 35-РА/16). 
7.5. Проверкой установлено, что контракты от 22.04.2016 №№ 34-РА/16 и 35-РА/16, от 07.06.2016 № 36-РА/16 до настоящего времени Учреждением не оплачены в полном объёме, в то время как акты о приемке выполненных работ Учреждением приняты в полном объёме без замечаний. Пояснения по данному факту не представлены. 
7.6. Проверкой исполнения контракта от 10.02.2016 № 19-РА/16 на выполнение работ по ремонту оборудования дорожно-уборочных машин, заключенного с ООО «Меркатор Холдинг», установлено неправомерное принятие и оплата работ по ремонту техники. К проверке представлены документы о проведении ремонтных работ оборудования подметально-вакуумных и дорожно-уборочных машин (заявки, заказ-наряды и акты сдачи-приемки работ), в то время как согласно путевым листам Учреждения указанная техника находилась в исправном состоянии и работала на линии. 
Общая сумма неправомерно принятых и оплаченных работ составила 141 999,77 руб 

7.7. В ходе проверки исполнения контракта от 30.05.2016 № 33-РА/16, заключенного на поставку уборочного инвентаря и мусорных пакетов на сумму 500 488,83 руб., установлено. 
В нарушение п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» приобретенный инвентарь принят заведующим складом по товарной накладной от 01.06.2016 № 41, бухгалтерией Учреждения инвентарь оприходован по приходному ордеру № 2 только 9 января 2017 г., или через полгода, что привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2016 г., а именно к отсутствию в бухгалтерской отчетности кредиторской задолженности на сумму 500 488,83 рублей. 
7.8. В ходе проверки комиссией в составе специалистов ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» в присутствии представителей префектуры СВАО города Москвы и ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» проведена выборочная инвентаризация:

- по состоянию на 26.05.2017 инвентаризация материальных ценностей – хозяйственного инвентаря, приобретённых по контракту от 30.05.2016 № 33-РА/16, в ходе которой установлена недостача 18 метел из полиуретана на общую сумму 2 543,94 руб. 
- по состоянию на 30.05.2017 инвентаризация материальных ценностей – аккумуляторов и автошин, приобретённых по контрактам от 27.01.2016 № 02-РА/16 и от 21.01.2016 №18-РА/16, в ходе которой излишков и недостач не установлено. 
- по состоянию на 06.06.2017 инвентаризация материальных ценностей (краска, эмаль), приобретённых по контракту от 22.04.2016 № 31-РА/16 на сумму 3 359 967,59 рублей. 
В ходе инвентаризации представлен договор хранения строительных материалов от 01.12.2016 № 45/1 сроком действия до 31.12.2017. В соответствии п.1.6 договора подрядчик обеспечивает раздельное хранение товара, при котором индивидуально определенный и заменимый товары должны храниться отдельно от товаров других владельцев. Пунктами 2.1.1 и 3.1 договора предусмотрена оплата услуг хранения в сумме 204,22 руб. в день. Также, подрядчик обязан ежемесячно проводить инвентаризацию товара на складе с участием Учреждения. Договором предусмотрено, что в случае неисполнения Учреждением обязанности взять товар обратно по окончании срока действия договора подрядчик имеет право продать или реализовать иным образом товар, переданный ему на хранение. 
Проверкой установлено, что переданный объем товара, указанный в п.1.2 договора от 01.12.2016 № 45/1, не соответствовал объему, указанному в акте приема-передачи строительных материалов от 01.12.2016 б/н. Указанное отклонение привело к искажению в бухгалтерской отчетности Учреждения и искажению отражения данных на ответственном хранении у материально ответственного лица. 

По данным акта приема-передачи строительных материалов от 01.12.2016 б/н Учреждение в лице генерального директора (без участия материально-ответственного лица) передало на хранение материалы (краски, эмали, растворитель) - всего 1 246 банок (канистр) на общую сумму 1 780 205,3 руб. 
Комиссией в составе специалистов Учреждения и в присутствии специалистов префектуры СВАО города Москвы и ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» выходом на место хранения переданного товара установлено, что материальные ценности (краски и эмали) Учреждения к проверке не представлены в связи с отсутствием раздельного хранения. Определить материалы, переданные Учреждением по акту приема-передачи строительных материалов от 01.12.2016 б/н, не представилось возможным. Документы о проведении инвентаризации переданных материалов к проверке не представлены. 

В ходе инвентаризации материальных ценностей, приобретенных по контракту от 22.04.2016 № 31-РА/16, установлена недостача на общую сумму 1 799 096,5 руб.
Согласно пояснительной записке главного бухгалтера оплата за услуги хранения переданного ООО «ТД Олимп» товара в период с 01.12.2016 по 10.06.2017 Учреждением не производилась. 
8. По результатам проверки ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» предлагается: 

8.1. Обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» неправомерно израсходованные средства в сумме 3 248 984,23 руб. 
8.2. Возместить, выявленную недостачу материальных запасов на счет ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» на общую сумму 1 801 640,44 руб. 

8.3. Принять меры по недопущению оплаты неправомерно принятых Учреждением обязательств в сумме 472 733,72 руб. 
8.4. Обеспечить ведение претензионной работы по выявленным нарушениям сроков выполнения работ по 3 контрактам от 22.04.2016 № 34-РА/16, от 22.04.2016 № 35-РА/16, от 07.06.2016 № 36-РА/16. 

8.5. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, причин и условий их возникновения.

8.6. Исключить факты неэффективного расходования средств. 

8.7. Планирование и размещение закупок, исполнение контрактов осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупочной деятельности. 

8.8. Усилить контроль за соответствием исполняемых контрактов условиям аукционной документации, соблюдением фактически выполненных объемов и видов работ подрядными организациями.

8.9. Обеспечить ведение первичной отчетности в строгом соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми документами, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета. 
8.10. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, неправомерное расходование средств, не обеспечивших контроль за приёмкой выполненных работ, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.

