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ВЫПИСКА из АКТА ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 14-З-2016/3 от 28.10.2016 г.

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Поручение Главного контрольного управления города Москвы от 23.09.2016 № 01-05-8258/16-1.
1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 17.10.2016 № 01-19-95 «О проведении внеплановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы в части исполнения условий контракта от 04.07.2016 г. № 0373200017516000317_317096  на выполнение работ по текущему и восстановительному ремонту дворовых территорий за счёт средств стимулирования управ районов.
Проверяемая закупка:	 р.н.з. 0373200017516000317.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Отрадное» (далее - ГБУ «Жилищник района Отрадное», Учреждение).
4. Период проведения проверки: с 19.10.2016 по 28.10.2016 г.
5. В результате проведения проверки установлено следующее. 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012  № 67-ПП проверяемая закупка (р.н.з. 0373200017516000317) осуществлялась согласно Плану-графику размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ «Жилищник района Отрадное» Северо-Восточного административного округа на 2016 г. (далее – план-график), утверждённому главой управы района Отрадное и размещенному на официальном сайте - zakupki.gov.ru.
Учреждением, уполномоченным на определение поставщиков для заказчиков Северо-Восточного административного округа города Москвы,  согласно распоряжению префектуры СВАО города Москвы от 04.02.2015 № 01-18-48 являлось ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО». 
Согласно плану-графику на 2016 г. размещение заказа по проверяемой процедуре на общую сумму 25 267 855,19 руб. запланировано на апрель 2016 г., способ размещения закупок - аукцион в электронной форме.
Решением Совета депутатов Муниципального округа Отрадное от 13.04.2016 № 47/16 согласован адресный перечень, виды, объемы, стоимость работ по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы.
В нарушение п. 2.1. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012  № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 13.04.2016 № 47/16 при подготовке аукционной документации Учреждением изменены утверждённые объемы работ по: замене твердого покрытия дорожного полотна, ремонту газонов, установке игрового оборудования (МАФ), а работы по реконструкции контейнерных площадок и установке воркаута - исключены. 
6. Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о системе закупок города Москвы, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП, выявлены следующие нарушения.
6.1. В нарушение п.11 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроки размещения заказа по проверяемой закупке (р.н.з. 0373200017516000317), установленные планом-графиком, не соблюдены. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru – 25 мая 2016 г.
6.2. В нарушение ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчет начальной (максимальной) цены контракта от 04.07.2016 №0373200017516000317_317096 не обоснован должным образом.
Учреждением при подготовке сметной документации для расчета начальной (максимальной) цены контракта (размещенной на сайте «zakupki.gov.ru») применены расценки сборников СН-2012, вместо расценок сборников ТСН-2001, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.».
6.3. В нарушение ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в состав документации об электронном аукционе обоснование стоимости МАФ по «цене поставщика» - не включено.
6.4. В нарушение ч.2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013                         № 44-ФЗ в процессе исполнения контракта от 04.07.2016 №0373200017516000317_317096 изменены существенные условия, предусмотренные документацией о закупке; Учреждением заключено Дополнительное соглашение № 1 от 01.08.2016 (зарегистрировано в ЕАИСТ 01.08.2016 № 0373200017516000317_317096) к контракту от 04.07.2016 № 0373200017516000317_317096, изменяющее адресный перечень объектов, виды и объемы работ (утверждена новая локальная смета). 
6.5. В нарушение п. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 3 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчёт об исполнении контракта от 04.07.2016 №0373200017516000317_317096 в единой информационной системе не размещен.
7. Выборочной проверкой исполнения контракта от 04.07.2016 №0373200017516000317_317096 установлено.
7.1. Выполненные ООО «ВС СтройПроект» работы по текущему и восстановительному ремонту дворовых территорий на сумму 24 888 837,35 руб. приняты без замечаний и оплачены Учреждением по 3-м актам о приёмке выполненных работ (ф.КС-2) от 02.08.2016  № 1,                        от 08.08.2016  № 2, от 15.08.2016 № 3 (платежные поручения от 06.09.2016  № 1970,  от 23.09.2019  № 2077,  от 05.10.2016  № 2160).
Виды, объемы и стоимость работ, включенные в акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2), соответствуют видам, объемам и стоимости работ, указанным в локальной смете № 1 к контракту от 04.07.2016                   № 0373200017516000317_317096 согласно дополнительному соглашению № 1 от 01.08.2016 г.
7.2. В ходе проведенных контрольных обмеров выполненных и оплаченных работ по текущему и восстановительному ремонту дворовых территорий, расположенных по адресам: ул.Бестужевых, д.12, д.12а, д.12б, д.12г, д.10, ул.Отрадная, д.14, Северный бульвар, д.3, корп. 1-2, ул. Декабристов, д.11, д.20, корп.3, ул. Римского-Корсакова, д.14, установлено:
- завышение объёмов работ: по ремонту асфальтобетонных покрытий, ремонту газона и ремонту покрытия на детских площадках;
- завышение стоимости оплаченного Учреждением оборудования (МАФ);
- замена материалов при установке бортовых камней и устройстве покрытия на детских площадках (пигменты кислотно желтые заменены на красные и зеленые);
- выполнение работ вне границ дворовых территорий.
По качеству выполненных работ имеются замечания в части ремонта газона, а именно: неровности, наличие крупногабаритного мусора, неравномерный, слабый травяной покров, наличие торфа, вместо принятой и оплаченной Учреждением земли растительной. 
7.3. Согласно представленным Учреждением результатам испытаний кернов из асфальтобетонного покрытия, проведенных специализированной контрольно-аналитической лабораторией Дорожной инспекции ОАТИ города Москвы 04.10.2016 по адресам: ул.Бестужевых, д.10, ул.Бестужевых, д.12, ул.Бестужевых, д.12а, ул.Бестужевых, д.12б, ул.Бестужевых, д.12г, Северный бульвар, д.3, корп. 1-2, ул.Декабристов, д.11 тип (марка) асфальтобетона, примененный при текущем и восстановительном ремонте дворовых территорий, – В II, по актам о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) принят и оплачен Учреждением асфальтобетон типа (марки) А I, что привело к избыточному расходу бюджетных средств.
[bookmark: _GoBack]7.4. Всего в результате оплаты завышенного объема работ и завышенной стоимости работ неправомерный расход средств субсидии составил 703 505,86 руб. 
8. По результатам проверки ГБУ города Москвы «Жилищник района Отрадное» предлагается: 
8.1. Обеспечить возмещение на счёт Учреждения излишне оплаченных средств в сумме 703 505,86 руб. 
8.2. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, причин и условий их возникновения.
8.3. Планирование и размещение государственного заказа, исполнение контрактов осуществлять в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления госзакупок. 
8.4. Усилить контроль за обоснованностью закупок, соблюдением фактически выполненных объемов и видов работ подрядными организациями и сроков размещения закупок, установленных планом-графиком размещения заказа.
8.6. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, неправомерное расходование бюджетных средств, не обеспечивших контроль за надлежащим обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов, приёмкой выполненных работ, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.
