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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 5-З-2021/1 от 19.07.2021

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 3 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2021 г., утвержденного распоряжением префектуры от 12.10.2020 № 01-18-402.
1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 21.06.2021 № 01-19-45 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Северо-Восточного административного округа» – ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2020.
5. В результате проведения проверки установлено следующее.
5.1. В нарушение п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» (далее – План-график) утверждён и размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) за № 202003732005547001 - 26.12.2019, или ранее даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (30.01.2020). 
5.2. В нарушение ч.1 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013           № 44-ФЗ 10.03.2020 в ЕИС размещено извещение о закупке (р.н.т. 0373200017520000210), не внесённой в План-график.
[bookmark: _Hlk73621534]5.3. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017520000210 не обоснована должным образом в результате включения в расчёт начальной (максимальной) цены наименований товаров, не соответствующих наименованиям, включённым в перечень объектов закупки.
5.4. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017520001023 не обоснована должным образом и завышена на 31 979,67 руб. в результате превышения рыночной стоимости по 2 видам оборудования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.5. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017520000536 не обоснована должным образом и завышена на 4 654,33 руб. в результате превышения рыночной стоимости принтера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.6. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки р.н.т. 0373200017519001916 не обоснована должным образом и завышена на 20 785,67 руб. в результате превышения рыночной стоимости по 2 видам запасных частей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.7. В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе р.н.т.0173200001419000970 не содержит обоснование начальной (максимальной) цены малых архитектурных форм (далее – МАФ) и оборудования, включённых в локальные сметы «по цене поставщика».
Обоснование начальной (максимальной) цены МАФ и оборудования к проверке представлено. По информации Учреждения документ не размещён в ЕИС в результате технической ошибки, допущенной при публикации закупки.
5.8. В нарушение ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении договора от 31.03.2020 № 093-РА-44/20 изменены существенные условия, предусмотренные документацией о закупке (р.н.т. 0373200017520000210), а именно: уменьшено количество поставляемого товара - «лопата совковая, «рельсовая сталь» с черенком».
5.9. В нарушение ч.1 ст.34, ч.2, ч.10 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ договор от 30.12.2019 № 011-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959419000232) заключён без указания условий, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и информации, указанной в заявке (предложении) победителя аукциона.
5.10. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013                    № 44-ФЗ в ходе исполнения договора от 31.03.2020 № 093-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000043) Учреждение заключило дополнительное соглашение от 08.04.2020 № 1 об изменении перечня поставляемого товара.
5.11. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в ходе исполнения договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000176) Учреждение заключило 2 дополнительных соглашения (от 04.02.2019 № 1 и от 11.11.2019 № 3) об изменении его существенных условий.
5.12. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013                  № 44-ФЗ в ходе исполнения договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959419000144) Учреждением заключено 4 дополнительных соглашения (от 25.09.2019 № 1, от 17.10.2019 № 2, от 11.12.2019 № 3, от 27.12.2019 № 4) об изменении видов и объёмов выполняемых работ и сметной документации по объектам закупки. 
Нарушения, указанные в обращении заявителя от 25.09.2020 (идентификатор: 54052), поступившем на официальный сервер Правительства Москвы, в ходе проверки подтвердились.


5.13. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ информация о заключении договора от 31.12.2019 № 525-РА-44/2019 (р.н.д. 2771770959420000005) внесена в ЕИС с превышением установленного срока.
5.14. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                № 44-ФЗ информация о заключении 5 дополнительных соглашений к трём договорам размещена в ЕИС с превышением установленного срока, в том числе:
- дополнительные соглашения от 08.04.2020 № 1 и от 20.04.2020 № 2    об изменении договора от 31.03.2020 № 093-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000043).
Нарушение Учреждением срока, установленного для размещения в ЕИС информации о заключении дополнительного соглашения от 20.04.2020 № 2, указанное в обращении заявителя от 27.11.2020 № 111561-п, направленном в прокуратуру города Москвы, в ходе проверки подтвердилось;
- дополнительное соглашение от 31.12.2019 № 5 об изменении договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959419000144);
- дополнительные соглашения от 17.04.2020 № 3 и от 16.07.2020 № 4  об изменении договора от 06.05.2020 № 012-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000006).
5.15. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения от 09.11.2020 № 1 об изменении договора от 09.11.2020 № 479-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000106) размещена в ЕИС с превышением установленного срока.
5.16. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ информация о заключении 2 дополнительных соглашений: от 11.11.2019 № 3 об изменении договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000176) и от 17.03.2020 № 2 об изменении договора от 28.01.2020 № 012-РА-44/20 (р.н.к. 2771770959420000006) в ЕИС не размещена.
5.17. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                             № 44-ФЗ информация о заключении Соглашения от 11.09.2020 б/н о расторжении договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000063) размещена в ЕИС с превышением установленного срока.
5.18. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013                       № 44-ФЗ и п.4.6 договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000063) Учреждением не соблюдены установленные договором сроки приёмки товара.
5.19. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара, выполненных работ и оказанных услуг по 7 договорам размещены в ЕИС с превышением установленного срока, в том числе:

- по договору от 31.03.2020 № 093-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000043);
- по договору от 30.12.2019 № 011-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959419000232);
- по договору от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000050);
- по договору от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959419000144);
- по договору от 23.11.2020 № 478-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000120);
- по договору от 31.12.2019 № 525-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959420000005);
- по договору от 28.01.2020 № 012-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000006).
5.20. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 6 договоров размещены в ЕИС с превышением установленного срока, в том числе:
- договора от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000170);
- договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959419000144);
- договора от 31.12.2019 № 525-РА-44/2019 (р.н.д. 2771770959420000005);
- договора от 29.09.2020 № 423-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000090);
- договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000063);
- договора от 30.12.2019 № 011-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959419000232).
5.21. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении договора от 31.12.2019 № 525-РА-44/2019 (р.н.д. 2771770959420000005) в ЕИС не размещены.
5.22. В нарушение п.3.1 договора от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000170) и п. 8 Технического задания исполнителем не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по разработке ПСД:
- на 209 календарных дней по документации на инженерно-геологические изыскания, благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения, охране окружающей среды, дендроплану и перечётной ведомости на общую сумму 4 437 015,38 руб.;
- на 229 календарных дней по документации на наружное освещение и кабельные линии на общую сумму 312 984,62 руб.
Согласно п.7.7 договора от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 общая неустойка за просрочку выполнения работ на 209 и 229 календарных дней составляет 183 151,78 руб. 
Учреждением проведена претензионная работа по факту нарушения исполнителем срока выполнения работ за период с 16.09.2019 по 30.09.2019 включительно и начислена неустойка в размере 1 095,45 руб. Неустойка оплачена исполнителем в полном объёме. В результате, Учреждением недоначислена неустойка в сумме 182 056,33 руб. 
5.23. В нарушение п.3.1 договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959419000144) исполнителем не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по комплексному благоустройству территории СВАО города Москвы. 
Согласно п.3.1 договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 срок выполнения работ установлен с 15.08.2019 по 01.11.2019. Согласно актам сдачи-приёмки выполненных работ фактический срок выполнения работ - 27.12.2019 (на сумму 10 741 381,39 руб.) и 15.01.2020 (на сумму 3 765 810,32 руб.), или позже установленного договором срока на 56 и 75 календарных дней соответственно.
Согласно п.7.7 договора от 12.08.2019 № 280-РА-44/19 общий размер неустойки за просрочку выполнения работ на 56 и 75 календарных дней составляет 184 156,91 руб. 
Учреждением проведена претензионная работа по факту нарушения исполнителем срока выполнения работ, установленного договором от 12.08.2019 № 280-РА-44/19, и начислена неустойка в размере 114 598,71 руб., которая оплачена исполнителем в полном объёме. В результате, Учреждением недоначислена неустойка в сумме 69 558,20 руб.
5.24. В нарушение п.3.1 договора от 09.12.2020 № 525-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000131) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки бензинового электроинструмента для нужд ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». 
Согласно п.3.1 договора от 09.12.2020 № 525-РА-44/20 поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, или по 23.12.2020. Согласно товарной накладной и акту приёмки-передачи товара фактический срок поставки товара - 19.04.2020, или позже установленного договором срока на 117 дней. 
Согласно п.7.7 договора от 09.12.2020 № 525-РА-44/20 размер неустойки за просрочку выполнения поставки товара на 117 календарных дней составил 11 460,87 руб. Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась, сумма не начисленной неустойки – 11 460,87 руб. 
Учреждением начислены штрафы исполнителю по факту непредставления отчётных документов в сумме 1 000 руб. и за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 5 000 руб., оплачены в полном объёме.
5.25. В нарушение п.3.1 договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000063) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки офисной и компьютерной техники для нужд ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». 
Согласно п.3.1 договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, или по 03.08.2020. Согласно товарной накладной и акту приемки-передачи товара фактический срок поставки товара - 07.08.2020, или позже установленного договором срока на 4 календарных дня. 
Согласно п.7.7 договора от 20.07.2020 № 250-РА-44/20 размер неустойки за просрочку выполнения поставки товара на 4 календарных дня составил 711,52 руб. Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась, сумма не начисленной неустойки – 711,52 руб.
5.26. В нарушение п.3.1 договора от 20.03.2020 № 092-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000038) поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки тракторной техники для катков с искусственным льдом. 
Согласно п.3.1 договора от 20.03.2020 № 092-РА-44/20 поставка техники осуществляется c 1-го по 3-й календарный день с даты заключения контракта, или по 23.03.2020. Согласно товарной накладной и акту приемки-передачи товара фактический срок поставки техники – 01.04.2020, или позже установленного договором срока на 9 календарных дней. 
Согласно п.7.7 договора от 20.03.2020 № 092-РА-44/20 размер неустойки за просрочку выполнения поставки товара на 9 календарных дней составил 25 918,46 руб. Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась, сумма не начисленной неустойки – 25 918,46 руб.
5.27. В нарушение п.4.9 договора от 31.12.2019 №525-РА-44/2019 (р.н.д. 2771770959420000005) поставщиком не исполнены обязательства в части срока предоставления комплекта отчётных документов в соответствии с техническим заданием. По данному факту Учреждением проведена претензионная работа и начислена неустойка в размере 5 000,0 руб. Начисленная неустойка поставщиком не оплачена.
5.28. В акте приемки-передачи товара б/н от 08.05.2020 (05.05.2020) по договору от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000050) содержится недостоверная информация о датах подписания вышеуказанного акта поставщиком и заказчиком, не соответствующая фактическому сроку поставки товара, указанному в товарной накладной от 22.05.2020, и фактической дате приёмки товара, указанной в заключении приёмной комиссии (экспертиза) от 25.05.2020.
5.29. В нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ договор от 31.12.2019 № 525-РА-44/2019 (р.н.д. 2771770959420000005) оплачен по актам приёмки-передачи товара на общую сумму 23 910 402,86 руб., что больше суммы договора на 25 800,0 руб. Излишне перечисленные денежные средства возвращены в полном объёме на расчётный счёт ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». 
5.30. В ходе проверки рассмотрено обращение заявителя от 04.12.2020 № 12823-8ч, направленное в прокуратуру города Москвы, о нарушении заказчиком – ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» требований ч.4 ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н при осуществлении закупки р.н.т. 0373200017520000359. 
В результате анализа извещения о проведении электронного аукциона от 03.04.2020 № 0373200017520000359, документации по проведению аукциона в электронной форме (далее – аукционная документация), заявок участников электронного аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0373200017520000359 от 17.04.2020 и договора от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000050), установлено следующее.
5.30.1. В нарушение требований п.10 ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и приказа Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н, предусматривающего, что при осуществлении закупки товаров, указанных в приложении № 1 к вышеуказанному приказу (в том числе товаров под кодом ОКПД2 25.93.15.120 «Электроды с покрытием», являющихся объектом закупки р.н.т. 0373200017520000359), заказчиком устанавливаются преимущества в отношении цены контракта в размере 15% участникам закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, Учреждением не установлены соответствующие преференции в извещении и документации электронного аукциона р.н.т. 0373200017520000359.
В результате, извещение и аукционная документация закупки р.н.т. 0373200017520000359 размещены в ЕИС с нарушением требований, установленных п.10 ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и приказом Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н.
5.30.2. В нарушение подп. «а» п.1.3 приказа Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н, предусматривающего, что в случае, если заявка победителя аукциона содержит предложение о поставке товаров, указанных в приложении № 1 к вышеуказанному приказу, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), контракт заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной победителем аукциона, Учреждение не снизило цену договора на 15% от ценового предложения победителя аукциона, указавшего в заявке страну происхождения товара - Китайская Народная Республика, не являющуюся членом Евразийского экономического союза.
В результате, в нарушение положений приказа Минфина РФ от 04.06.2018 № 126н в договоре от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000050) неправомерно указана цена, равная ценовому предложению победителя аукциона, что привело к завышению цены договора от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 на 45 080,73 руб.
5.30.3. В нарушение требований ч.1 ст.34 и ч.2, ч.10 ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которым контракт заключается на условиях, указанных, в том числе, в заявке победителя электронной процедуры, а проект контракта, размещаемый заказчиком в ЕИС и на электронной площадке, составляется путем включения в него, в том числе, информации о стране происхождения товара, указанной в заявке победителя электронной процедуры, Учреждением составлен и размещён проект договора и заключён договор от 07.05.2020 № 166-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000050) с победителем электронного аукциона без указания сведений о стране происхождения товара, указанной в заявке победителя электронного аукциона.
5.31. В ходе проверки рассмотрено обращение депутата Московской городской Думы от 23.09.2020 № 07-04-10379/20, направленное прокурору города Москвы, о наличии в действиях ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» признаков состава правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.7.32 КоАП РФ, а именно, факта приёмки и оплаты работ, не выполненных в полном объёме в соответствии с условиями договора от 24.12.2018                   № 027-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000170).
Проверкой исполнения и приёмки работ по разработке ПСД на благоустройство сквера в районе Ростокино по адресу: ул. Бажова – Малахитовая в соответствии с договором от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000170) установлено следующее.
5.31.1. По данным предоставленных документов выполненные исполнителем работы переданы Учреждению в два этапа: 11.09.2019 и 01.10.2019 и приняты Учреждением 16.09.2019 и 15.10.2019 по результатам экспертиз, проведённых комиссией специалистов Учреждения, по результатам которых замечаний не выявлено.
5.31.2. Работы по разработке ПСД на благоустройство сквера в районе Ростокино по адресу: ул. Бажова – Малахитовая приняты Учреждением при отсутствии выполнения работ по договору в полном объёме, а именно: 
- в ПСД отсутствуют раздел «Организация дорожного движения», предусмотренный п. 10.2 технического задания;
- согласование Департамента культурного наследия города Москвы на момент приёмки и оплаты работ отсутствовало, выдано после приёмки Учреждением выполненных работ - 05.11.2020.
По данному факту Учреждением проведена претензионная работа и установлен штраф согласно п. 7.5.2 договора от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 в сумме 5 000,0 руб., по состоянию на 19.07.2021 исполнителем не оплачен;
- не предоставлены согласования с ОПС ГУП «Мосгоргеотрест», ГУП «Москоллектор», ОАО МГТС, с Департаментом культуры города Москвы, Департаментом капитального ремонта города Москвы и др., предусмотренные п. 7 технического задания.
В результате, Учреждением приняты и оплачены работы, выполненные не в полном объёме и с нарушением отдельных условий заключенного договора от 24.12.2018 № 027-РК-44/19. 
5.32. В ходе проверки рассмотрено обращение заявителя от 07.09.2020 (идентификатор: 53807), поступившее на официальный сервер Правительства Москвы, о наличии в действиях ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» признаков состава правонарушения, предусмотренного ч.10 ст.7.32 КоАП РФ, а именно, факта приёмки и оплаты работ, не выполненных в полном объёме в соответствии с условиями договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000176).
В ходе проверки исполнения и приёмки работ по разработке ПСД на обустройство озелененной территории в районе Лосиноостровский по адресу: ул. Изумрудная в соответствии с договором от 26.12.2018       № 020-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000176) установлено следующее.
5.32.1. По данным предоставленных документов выполненные исполнителем работы приняты Учреждением на основании заключения приемной комиссии (экспертиза) от 13.11.2019. По результатам экспертизы выполненных работ, проведённой комиссией специалистов Учреждения, замечаний не установлено.
5.32.2. В результате применения при расчете Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16», утратившего силу с 08.11.2018, Учреждением необоснованно оплачены работы по разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в сумме 49 917,13 руб.
5.32.3. Согласно сводному сметному расчёту в стоимость работ по разработке ПСД включены расходы в сумме 319 166,81 руб. на согласование ПСД с ГУП «Мосгоргеотрест» по договору № 9/17534-19, при этом, договор № 9/17534-19 к проверке не представлен. В результате, расходы на согласование ПСД с ГУП «Мосгоргеотрест» в сумме 319 166,81 руб. документально не подтверждены. 
5.32.4. Согласование ПСД с Москомархитектурой проведено исполнителем 11.11.2019, или позже даты, установленной условиями договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 - 01.10.2019.
По данному факту Учреждением проведена претензионная работа и установлен штраф согласно п. 7.5.2 договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 в сумме 5 000,0 руб., оплачен исполнителем в полном объёме.
5.32.5. Работы по разработке ПСД на обустройство озеленённой территории в районе Лосиноостровский по адресу: ул. Изумрудная приняты и оплачены Учреждением при отсутствии выполнения работ по договору в полном объеме, а именно: в нарушение Порядка разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 15.12.2017 № 1013-ПП, п.5.4.1 договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 и пп. 7, 10.2 технического задания исполнителем не получено и не предоставлено Учреждению положительное заключение о согласовании ПСД от Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В результате, Учреждением приняты и оплачены работы, выполненные не в полном объёме и с нарушением отдельных условий заключенного договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19. 
По данному факту Учреждением проведена претензионная работа и установлен штраф согласно п. 7.5.2 договора от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 в сумме 5 000,0 руб., оплачен исполнителем в полном объёме.
5.32.6. Стоимость выполненных работ по договору от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 согласно сводному сметному расчёту составляет 7 360 000,0 руб., включая НДС в сумме – 1 226 666,67 руб. Согласно дополнительному соглашению от 04.02.2019 № 1 к договору от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 стоимость выполненных работ НДС не облагается.
В результате, при оплате выполненных работ по договору от 26.12.2018 № 020-РК-44/19 Учреждением необоснованно начислен и оплачен НДС в сумме 1 266 666,67 руб. 
5.33. По договорам от 26.10.2020 № 449-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000100) и от 29.09.2020 № 423-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000090) Учреждением приобретены основные средства: автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-A22R22 и автобус ПАЗ 320530-04.
В составе комиссии, утверждённой приказом генерального директора Учреждения «О проведении инвентаризации», в присутствии членов инспекции по состоянию на 14.07.2021 проведена инвентаризация основных средств –  автомобиля грузового с бортовой платформой ГАЗ-A22R22 и автобуса ПАЗ 320530-04. По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
Характеристики предъявленных к инвентаризации транспортных средств соответствовали условиям договоров от 26.10.2020 № 449-РА-44/20 и от 29.09.2020 № 423-РА-44/20.
5.34. По договору от 09.12.2020 № 525-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000131) Учреждением приобретён бензиновый электроинструмент.
В составе комиссии, утверждённой приказом генерального директора Учреждения «О проведении инвентаризации», в присутствии членов инспекции по состоянию на 14.07.2021 проведена выборочная инвентаризация основных средств, приобретённых по договору от 09.12.2020 № 525-РА-44/20: бензореза Stihl TS 420 и воздуходувов бензиновых Stiga SBP 375. По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. Характеристики предъявленного к инвентаризации инструмента соответствовали условиям договора от 09.12.2020 № 525-РА-44/20.
5.35. По договору от 23.11.2020 № 478-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000120) Учреждением приобретен производственный электроинструмент и расходный материал. 
В составе комиссии, утверждённой приказом генерального директора Учреждения «О проведении инвентаризации», в присутствии члена инспекции по состоянию на 16.07.2021 проведена выборочная инвентаризация производственного электроинструмента, приобретённого по договору от 23.11.2020 № 478-РА-44/20, в том числе: перфоратора AEG KH 28 Super XE 428190, шуруповёртов аккумуляторных Dewalt DCD791P2, дрелей электрических Makita HP1640 и сварочного аппарата для полипропиленовых труб AsPiPe «Aquatool». По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
5.36. По договору от 09.11.2020 № 457-РА44/20 (р.н.д. 2771770959420000108) Учреждением приобретена компьютерная техника - моноблоки Powercool AIO.
В составе комиссии, утверждённой приказом генерального директора Учреждения «О проведении инвентаризации», в присутствии члена инспекции по состоянию на 16.07.2021 проведена выборочная инвентаризация основных средств, приобретённых по договору от 09.11.2020 № 457-РА44/20: моноблоков Powercool AIO. В ходе инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
5.37. По договору от 20.07.2020 № 250-РА44/20 (р.н.д. 2771770959420000063) Учреждением приобретена офисная техника - принтер лазерный XEROX Phaser 3330dni и МФУ Kyocera Ecosys M2540dn.
В составе комиссии, утверждённой приказом генерального директора Учреждения «О проведении инвентаризации», в присутствии членов инспекции по состоянию на 16.07.2021 проведена выборочная инвентаризация основных средств, приобретённых по договору от 20.07.2020 № 250-РА44/20: принтер лазерный XEROX Phaser 3330dni и МФУ Kyocera Ecosys M2540dn. В ходе инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
5.38. В ходе выборочной проверки оказания и приёмки услуг по ремонту и техническому обслуживанию специальной, автомобильной, тракторной и самоходной техники в соответствии с договором от 28.01.2020 № 012-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000006) установлено следующее.
В нарушение п.8.2 договора от 28.01.2020 № 012-РА-44/20, в соответствии с которым гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг, в период гарантийного срока производились диагностика и ремонтные работы по замене одних и тех же запасных частей на одном и том же автотранспортном средстве. 
В результате, данные действия привели к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 472 249,19 руб. 
5.39. Проверкой оказания и приёмки услуг по ремонту специализированной техники в соответствии с договором от 23.11.2020 № 488-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000118) установлено следующее.
Согласно заявке Учреждения и актам приемки ремонт автовышки АГПЧ-30.1 (СELA-DT28) и экскаватора E170W Эксмаш проводился в сервисном центре исполнителя, ремонт фрезы WIRTGEN W100FK осуществлялся на территории автомобильной базы ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» силами выездной ремонтной бригады исполнителя.
Проверить фактическое нахождение специализированной техники по месту ремонта с помощью средств системы ГЛОНАСС не представилось возможным в связи с истечением срока хранения данных.
5.40. Выборочной проверкой сохранности и использования материальных ценностей, приобретённых по контрактам для выполнения работ собственными силами Учреждения, установлено следующее.
5.40.1. По договорам от 06.05.2020 № 223-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000051) и от 18.12.2020 № 519-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000137) Учреждением приобретены искусственные дорожные неровности (далее - ИДН) различных видов для установки на объектах дорожного хозяйства (далее – ОДХ) собственными силами Учреждения.  Общее количество ИДН, приобретённых по вышеуказанным контрактам, составило: 
- ИДН-900-1 (основной элемент) – 1 382 шт.,
- ИДН-900-2 (концевой элемент) – 450 шт.,
- ИДН-500-1 (основной элемент) – 1 382 шт.,
- ИДН-500-2 (концевой элемент) – 77 шт.
Согласно данным бухгалтерского учёта остаток ИДН на начало проверяемого периода (14.05.2020 – дата поставки ИДН по договору от 06.05.2020 № 223-РА-44/20) составил – 285 шт. ИДН-500-1 (основной элемент). 

Списание ИДН производилось согласно актам о списании материальных запасов (ф. по ОКУД 0504230) на основании ведомостей установки и замены ИДН собственными силами Учреждения. В ведомостях установки и замены ИДН указаны: вид и количество использованных ИДН, месяц и адресная привязка выполнения работ.
5.40.2. В ходе проверки проведен контрольный осмотр выполненных работ по установке и замене ИДН на ОДХ по 16 адресам с применением ИДН, приобретенных по контрактам: от 06.05.2020 № 223-РА-44/20, от 18.12.2020 № 519-РА-44/20 и списанных на основании ведомостей установки и замены ИДН. В результате контрольного осмотра установлено отсутствие ИДН по 8-ми адресам, что привело к необоснованному списанию ИДН в количестве 145 шт., на общую сумму 169 081,96 руб.
Согласно пояснительной записке заместителя генерального директора Учреждения ремонт ИДН осуществлялся в соответствии с обращениями на портал «Наш город» и предписаниями контролирующих организаций с последующим списанием ИДН по адресам, указанным в обращениях и предписаниях. Кроме того, по адресу: ул. Яблочкова, д.12 ИДН демонтирована в связи с установкой светофорного объекта в соответствии с протоколом заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Восточном административном округе города Москвы от 30.05.2019 г.
5.40.3. В связи с использованием приобретённых ИДН не в полном объеме, в ходе проверки комиссией, утвержденной приказом директора Учреждения, в присутствии члена инспекции по состоянию на 16.07.2021 проведена инвентаризация остатков неиспользованных ИДН, приобретённых по договорам от 18.12.2020 № 519-РА-44/20 и 06.05.2020 № 223-РА-44/20. В ходе инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
5.41. Проверкой использования тракторной техники для катков с искусственным льдом, приобретённой в соответствии с договором от 20.03.2020 № 092-РА-44/20 (р.н.д. 2771770959420000038), установлено, что указанная тракторная техника в количестве 4 ед. передана ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» в оперативное управление ГБУ «Жилищник» районов и ГАУ «Парк Яуза» согласно актам о приёмке-передаче объектов нефинансовых активов и распоряжениям Департамента городского имущества города Москвы.
6. По результатам проверки ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» предлагается:
6.1. Принять эффективные меры по предотвращению необоснованного расхода средств при оплате работ (услуг), в том числе выполненных не в полном объёме и (или) не соответствующих условиям договоров.
6.2. Документально подтвердить расходы на общую сумму 319 166,81 руб., а в случае отсутствия документального подтверждения обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» суммы документально неподтверждённых расходов.
6.3. Провести внутреннюю проверку по факту необоснованного списания ИДН по адресам их фактического отсутствия на ОДХ, в том числе списанных в количестве 145 шт. на общую сумму 169 081,96 руб. 
6.4. Исключить неэффективный расход бюджетных средств в ходе оказания и приёмки услуг по ремонту и техническому обслуживанию специальной, автомобильной, тракторной, самоходной и иной техники.
6.5. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки с подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по договорам в установленные сроки, в общей сумме 289 705,38 руб. 
6.6. Обеспечить взыскание неоплаченной неустойки с подрядных организаций, в том числе: 
- 5 000,0 руб. в соответствии с договором от 31.12.2019 № 525-РА-44/19 (р.н.д. 2771770959420000005);
- 5 000,0 руб. в соответствии с договором от 24.12.2018 № 027-РК-44/19 (р.н.д. 2771770959418000170).
6.7. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за обоснованием начальных (максимальных) цен закупок, соответствием условий заключаемых и выполняемых контрактов закупочной документации, приёмкой поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), ведением претензионной работы в соответствии с условиями заключенных контрактов и размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
[bookmark: _GoBack]6.8. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за обоснованием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой выполненных работ, ведением претензионной работы, эффективным использованием приобретённых материальных ценностей, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.
