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ВЫПИСКА
из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ № 6-З-2021/1 от 24 сентября 2021 г.

1. Основания для проведения проверки:
[bookmark: _GoBack]1.1. Пункт 4 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2021 г., утвержденного распоряжением префектуры от 12.10.2020 № 01-18-402.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 01.09.2021 № 01-19-66 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Бутырского района»» – ГБУ «Жилищник Бутырского района», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.08.2021.
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Учреждением превышен лимит (10% совокупного годового объема закупок), установленный для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая.
[bookmark: _Hlk73621534]5.2. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки (р.н.т. 0173200001421000270) на выполнение работ по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий дворовых территорий Бутырского района не обоснована должным образом в результате несоответствия начальной (максимальной) цены закупки (14 539 057,98 руб.) сметной стоимости выполняемых работ - 17 040 152,20 руб., согласно сметам, включённым в документы закупки.
[bookmark: _Hlk73543382]5.3. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки (р.н.т. 0373200017521001226) на выполнение работ по устройству покрытия спортивной не обоснована должным образом в результате применения расценок сборника ТСН-2001 в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.», вместо расценок сборника СН-2012, утверждённых распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.09.2020 № 15-Р «Об утверждении «Сборника стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2020»» (далее – распоряжение ДЭПиР от 24.09.2020 № 15-Р).
[bookmark: _Hlk84435417]5.4. В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе на устройство малых архитектурных форм (далее – МАФ) на дворовых территориях (р.н.т. 0373200017521000325) не содержит обоснование начальной максимальной цены МАФ, включённых в локальную смету «по цене поставщика». Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены указанных МАФ к проверке представлено, но в ЕИС не размещено.
[bookmark: _Hlk84590566]5.5. В нарушение п.1 ч.1 ст.64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о запросе предложений на выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки (р.н.т. 0373200017521001226) не содержит обоснование начальной максимальной цены материалов, включённых в локальную смету «по цене поставщика». Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены указанных материалов к проверке представлено, но в ЕИС не размещено.
5.6. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация о заключении 6 договоров (контрактов) от 03.06.2021                                № 21-4461483-44 (р.н.д. 2771548854021000036), от 23.04.2021 № 21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854021000023), от 21.04.2021 № 21-4378596 (р.н.к. 2771548854021000043), от 26.07.2021 № 21-4615862 (р.н.д. 2771548854021000045), от 06.10.2020 № 20000844 - 44/20                           (р.н.к. 2771548854020000051), от 26.07.2021 № 21-4599114                                               (р.н.д. 2771548854021000046) и 1 дополнительного соглашения № 1 от 14.05.2021 об изменении размера обеспечения договора от 13.05.2021              №21-4426107-44 (р.н.д. 2771548854021000020) внесена в ЕИС с превышением установленного срока на 5 - 49 рабочих дней.
5.7. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ информация о заключении двух дополнительных соглашений:                от 17.05.2021 № 1 и от 29.07.2021 № 1 об изменении договора от 23.04.2021 № 21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854021000023) по состоянию на 24.09.2021 в ЕИС не размещена.
5.8. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013       № 44-ФЗ при исполнении договора от 23.04.2021 №21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854021000023) изменены его существенные условия (виды МАФ) в результате заключения дополнительного соглашения № 1 от 29.07.2021.
5.9. В нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ при исполнении контракта от 02.09.2020 № 20000880-44/20                       (р.н.к. 2771548854020000043) изменены его существенные условия, а именно: объемы выполняемых работ и цена контракта уменьшены более, чем на 10% (на 24,7%).
5.10. В нарушение ч.7 ст.94 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий заключённых договоров Учреждением не соблюдены сроки приёмки поставленных товаров и выполненных работ (5 рабочих дней) по 6 договорам (от 03.06.2021 № 21-4461483-44 (р.н.д. 2771548854021000036), от 23.04.2021 № 21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854021000023), от 16.04.2021 № 21-4338265 (р.н.д. 2771548854021000009), от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043), от 09.04.2020 № 20000234-44/20 (р.н.к. 2771548854020000013), от 26.07.2021 № 21-4599114 (р.н.д. 2771548854021000046)) на 3 - 33 рабочих дня.
5.11. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара и выполненных работ по   8 договорам в ЕИС не размещены, в том числе:
- по договору от 26.07.2021 № 21-4615862 (р.н.к.  2771548854021000045); 
- по договору от 13.05.2021 № 21-4426107-44 (р.н.д. 277154884021000020);
- по договору от 27.04.2021 № 21-4404175-44 (р.н.д. 2771548854021000013);
- по договору от 26.07.2021 № 21- 4599114 (р.н.д. 2771548854021000046);
- по договору от 03.06.2021 № 21-4461483-44 (р.н.д. 2771548854021000036);
- по договору от 23.04.2021 № 21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854021000023);
- по договору от 16.04.2021 № 21-4338265 (р.н.д. 2771548854021000009);
- по контракту от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043).
5.12. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара и выполненных работ по   2 договорам размещены в ЕИС с превышением установленного срока более, чем на 2 рабочих дня, в том числе:
- по контракту от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043);
- по договору от 29.10.2020 № 20000889-44/20 (р.н.д. 2771548854020000048).
5.13. В нарушение п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы о приёмке товара (акты приёмки-передачи товара б/н от 18.05.2020, от 18.05.2020 № 2, б/н от 10.08.2020) по контракту от 09.04.2020 № 20000234-44/20 (р.н.к. 2771548854020000013) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 97 и 38 рабочих дней соответственно.
5.14. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документы об исполнении 7 договоров (контрактов) в ЕИС не размещены, в том числе:
- по контракту от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043);
- по договору от 03.06.2021 № 21-4461483-44 (р.н.д. 2771548854021000036);
- по договору от 16.04.2021 № 21-4338265 (р.н.д. 2771548854021000009);
- по договору от 26.07.2021 № 21-4615862 (р.н.д. 2771548854021000045);
- по договору от 27.04.2021 № 21-4404175-44 (р.н.д. 2771548854021000013);
- по договору от 13.05.2021 № 21-4426107-44 (р.н.д. 277154884021000020);
- по договору от 26.07.2021 № 21-4599114 (р.н.д. 27715488540210000460).
5.15. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 №44-ФЗ от 05.04.2013 документы об исполнении контракта от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043) размещены в ЕИС с превышением установленного срока более чем на два рабочих дня.
5.16. В нарушение п.10 ч.2, ч.3 ст.103 №44-ФЗ от 05.04.2013 документы об исполнении контракта от 09.04.2020 № 20000234-44/20           (р.н.к. 2771548854020000013) размещены в ЕИС с превышением установленного срока на 31 и 92 рабочий день соответственно.
5.17. В нарушение статьи 3 контракта от 21.04.2021 № 21-4378596 (р.н.к. 2771548854021000043) ИП Зеленов Николай Николаевич не исполнил свои обязательства по контракту в части срока поставки и установки уличного оборудования (МАФ), просрочка (по состоянию на 24.09.2021) составила - 54 календарных дня. 
По состоянию на 24.09.2021 работы по установке уличного оборудования не выполнены, Учреждением работы не приняты в полном объёме. В ходе претензионной работы (претензия о нарушении обязательств б/н и б/д) Учреждением начислена неустойка (по состоянию на 06.08.2021) в размере 17 520,43 руб. Неустойка ИП Зеленов Николай Николаевич не оплачена. 
Согласно статье 7 контракта от 21.04.2021 № 21-4378596 общая неустойка за просрочку выполнения работ на 54 календарных дня (по состоянию на 24.09.2021) составляет 196 498,31 руб. 
В результате, Учреждением недоначислена неустойка ИП Зеленов Николай Николаевич в сумме 178 977,88 руб. 
5.18. В нарушение п. 3.1 договора от 12.04.2021 № 21-4350806-44 (р.н.д. 2771548854021000007) ООО «Детский квартал» не исполнены обязательства по договору в части срока поставки товара (МАФ), просрочка (по состоянию на 24.09.2021) составила 54 календарных дня. 
По состоянию на 24.09.2021 работы по установке МАФ на дворовых территориях не выполнены, Учреждением работы не приняты в полном объёме. В ходе претензионной работы (претензия о нарушении обязательств б/н и б/д) Учреждением начислена неустойка (по состоянию на 06.08.2021) в размере 10 736,22 руб. Неустойка ООО «Детский квартал» не оплачена.
Согласно п. 7.7 договора от 12.04.2021 № 21-4350806-44 общая неустойка за просрочку выполнения работ на 54 календарных дня (по состоянию на 24.09.2021) составляет 120 410,86 руб.  
В результате, Учреждением недоначислена неустойка ООО «Детский квартал» в сумме 109 674,64 руб. 
5.19. В нарушение п. 3.1 договора от 16.04.2021 № 21-4338265 (р.н.д. 2771548854021000009) ООО «ДОРСЕРВИС» не исполнены обязательства по договору в части срока выполнения работ по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, просрочка (по состоянию на 24.09.2021) составила 54 календарных дня. 
По состоянию на 24.09.2021 работы по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий дворовых территорий не выполнены на сумму 4 250 283,51 руб. Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась.
Согласно п. 7.7 договора от 16.04.2021 № 21-4338265 неустойка за просрочку выполнения работ на 54 календарных дня (по состоянию на 24.09.2021) составляет 51 640,94 руб. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка ООО «ДОРСЕРВИС» в сумме 51 640,94 руб. 
5.20. В нарушение п.3.1 договора от 26.04.2021 № 21-4402138-44 (р.н.д. 2771548854021000011) ООО «ДЕЛИВЕРИ-М» не исполнены обязательства по договору в части срока поставки резиновой крошки для текущего содержания дворовых территорий (06.05.2021).
Согласно универсальному передаточному документу от 19.05.2021 № 7 поставка резиновой крошки для текущего содержания дворовых территорий выполнена 19.05.2021 в объёме 30 000,0 кг на сумму 627 000,0 руб., с нарушением срока поставки на 13 календарных дней. Поставка резиновой крошки в объёме 26 700,0 кг на сумму 558 222,76 руб. по состоянию на 24.09.2021 не выполнена, просрочка (по состоянию на 24.09.2021) составила 128 календарных дней. Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась.
Согласно п. 7.7 договора от 26.04.2021 № 21-4402138-44 общая неустойка за просрочку поставки резиновой крошки для текущего содержания дворовых территорий (по состоянию на 24.09.2021) составила 19 543,59 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась.                  В результате, Учреждением не начислена неустойка ООО «ДЕЛИВЕРИ-М» в размере 19 543,59 руб. 
5.21. В нарушение п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ и условий заключённых контрактов Учреждением не соблюдены сроки оплаты поставленных товаров по 3 контрактам (договорам), в том числе: 
- по договору от 29.10.2020 № 20000889-44/20 (р.н.д. 2771548854020000048) с ООО «КОСМОС» - на 5 рабочих дней;
- по договору от 26.07.2021 № 21-4599114 (р.н.д. 2771548854021000046) с ООО «МеталлМонтаж-Строй» - на 5 рабочих дней;
- по контракту от 02.09.2020 № 20000880-44/20 (р.н.к. 2771548854020000043) с ООО «ДОРСЕРВИС» - на 5 календарных дней.
[bookmark: _Hlk85556027]5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству покрытия спортивной площадки по адресу: ул.Яблочкова д.31 корп. 3, 4, на общую сумму 6 498 260,39 руб. согласно договору от 26.07.2021 № 21-4615862 (р.н.д. 2771548854021000045, ООО «Строительство и ландшафтная архитектура», далее – ООО «СИЛА»), установлено невыполнение объёмов работ по устройству площадки и покрытия площадки Workout – 23 кв.м, установке бортовых камней бетонных марки БР 100.20.8 на площадке Workout – 14,3 м, установке бортовых камней бетонных марки БР 100.20.8 на спортивной площадке – 2,6 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 161 097,94 руб. 
5.23. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке и установке МАФ согласно договору от 23.04.2021 № 21-4388168-44 (р.н.д. 2771548854020000043, ООО «ДИСТРИКТ») на общую сумму 2 760 673,86 руб. установлено, что по адресам: ул. Фонвизина, д.д. 2а, 6 и 10, ул. Яблочкова, д. 35в установлены МАФ, соответствующие указанным в дополнительном соглашении № 1 от 29.07.2021 к договору от 23.04.2021 № 21-4388168-44. При этом, в установленных МАФ (игровых комплексах) отсутствуют отдельные игровые элементы, указанные в условиях закупки (р.н.т.0173200001421000456), например:
- по адресу: ул. Фонвизина, д. 2а установлен детский игровой комплекс «Весна-3» ЛГИК-7.04, в качестве эквивалента детского игрового комплекса Арт.4301, указанного в закупке, и соответствующий размерам игрового комплекса, указанного в закупке. При этом, в установленном игровом комплексе «Весна-3» ЛГИК-7.04 отсутствуют игровые элементы «Бревна Бум» и «Вертикальный лазательный шест с винтовой спиралью», указанные в закупке;
- по адресу: ул. Фонвизина, д. 6 установлен детский игровой комплекс «Трилистник» ЛГИК-8.06, в качестве эквивалента детского игрового комплекса Арт.4402, указанного в закупке, и соответствующий размерам игрового комплекса, указанного в закупке. При этом, в установленном игровом комплексе «Трилистник» ЛГИК-8.06 отсутствуют игровые элементы «Столик», «Бревна Бум», «Вертикальная игровая канатная сетка для лазанья», указанные в закупке.
5.24. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке и установке хоккейного корта по адресу: ул. Яблочкова д. 35Б согласно договору от 26.07.2021 № 21-4599114 (р.н.д. 2771548854021000046, ООО «МеталлМонтажСтрой») на общую сумму 1 119 875,13 руб. установлено, что габариты фактически установленного по указанному адресу хоккейного корта (длина – 28,0 м; ширина – 12,0 м; высота - 2,7 м) не соответствуют размерам, предусмотренным договором (приложение 1 к контракту от 26.07.2021 № 21-4599114): 25,16*15,16*2,70 (м).
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась. 
5.25. Контрольным осмотром производства работ по установке уличного оборудования по контракту от 21.04.2021 № 21-4378596 (р.н.к. 2771548854021000043, ИП Зеленов Николай Николаевич) на общую сумму 16 172 700,0 руб. установлено, что по адресам: ул. Добролюбова д. 18, ул. Гончарова д. 5а, ул. Гончарова д. 15 устанавливаются МАФ, соответствующие условиям (размеру, материалу, функционалу, дизайну) закупки и контракта. По состоянию на 22.09.2021 выполнение работ не завершено.
5.26. По договору от 29.10.2020 № 20000889-44/20 (р.н.д. 2771548854020000048, ООО «КОСМОС») Учреждением приобретено 40 снегоуборочных машин марки HUTER SGC 6000 на общую сумму 1 845 983,2 руб. 
По состоянию на 20.09.2021 проведена инвентаризация снегоуборочных машин марки HUTER SGC 6000, по результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено.
5.27. По контракту от 09.04.2020 № 20000234-44/20 (р.н.к. 2771548854020000013, ООО «Московская шинная компания») Учреждением приобретены автомобильные шины 17-ти наименований, в общем количестве 148 шт. на общую сумму 1 427 517,0 руб. По состоянию на 20.09.2021 списано на основании актов установки шин – 142 шт.
В По состоянию на 20.09.2021 проведена инвентаризация остатков шин (6 шт.), по результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено.
[bookmark: _Hlk85558260]5.28. По договору от 13.05.2021 № 21-4426107-44 (р.н.д. 277154884021000020, ООО «РУФФМАСТЕР СК») Учреждением приобретено газонное ограждение в количестве 452 пог. м (226 секций по 2 м каждая) на общую сумму 1 298 980,2 руб.
По данным бухгалтерского учёта газонное ограждение принято на баланс Учреждения и числилось на складе в количестве 452 пог.м. Списание газонного ограждения Учреждением не производилось.
По состоянию на 22.09.2021 проведена инвентаризация газонного ограждения на складе Учреждения по адресу: ул. Милашенкова, д. 4а. По результатам инвентаризации установлено фактическое наличие на складе Учреждения 246 пог. м газонного ограждения и выявлена недостача газонного ограждения в количестве 206,0 пог. м на сумму 592 013,10 руб. 
В целях проверки фактического использования приобретённого газонного ограждения 22.09.2021 проведен контрольный осмотр объёмов работ по установке газонного ограждения, выполненных собственными силами Учреждения, в ходе которого установлено наличие газонного ограждения в объёме 206 пог.м по следующим адресам:
- ул. Фонвизина д.2а, ограждение детской площадки - 52 пог. м;
- ул.Фонвизина д.6, ограждение детской площадки - 74 пог.м;
- ул.Фонвизина д.10, ограждение детской площадки - 72 пог.м;
- ул. Фонвизина д.4, д.6, в подсобных помещениях 
   ГБУ «Жилищник Бутырского района» - 8 пог.м.
6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Бутырского района» предлагается:
6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Жилищник Бутырского района» неправомерно израсходованных средств в сумме                    161 097,94 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча девяносто семь руб.                 94 коп.) 
6.2. Обеспечить проведение претензионной работы и взыскание неустойки с подрядных организаций, не обеспечивших исполнение обязательств по контрактам (договорам) в установленные сроки, в общей сумме 359 837,05 руб. (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь руб. 05 коп.), в том числе:
- 178 977,88 руб. – с ИП Зеленов Николай Николаевич по контракту от 21.04.2021 № 21-4378596 (р.н.к. 2771548854021000043);
- 109 674,64 руб. – с ООО «Детский квартал» по договору от 12.04.2021 № 21-4350806-44 (р.н.д. 2771548854021000007);
- 51 640,94 руб. – с ООО «ДОРСЕРВИС» по договору от 16.04.2021                № 21-4338265 (р.н.д. 2771548854021000009);
- 19 543,59 руб. - с ООО «ДЕЛИВЕРИ-М» по договору от 26.04.2021                № 21-4402138-44 (р.н.д. 2771548854021000011).
6.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за обоснованием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), ведением претензионной работы, соблюдением сроков приёмки и оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с условиями заключенных контрактов и размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.4. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации на официальном сайте zakupki.gov.ru.

