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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12-17 от 21 декабря 2017 года

заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Восточном административном округе города Москвы

Район Бибирево

О принятии дополнительных мер по безопасности пешеходного движения в районе учебного учреждения по адресу: Шенкурский проезд, д.8Г.

Управе района Бибирево совместно с балансодержателем территории организовать утвержденные по результатам выездного совещания мероприятия по переносу въезда на парковку, установке ограничительных столбиков, установке полос искусственных неровностей, а также благоустройства части тротуара.
О замене дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» по адресу: ул. Лескова, д.22.
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена»  на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД подготовить техническое задание на установку указанных дорожных знаков и обеспечить их установку.

Район Бутырский
Об изменении линий осевой горизонтальной дорожной разметки с 1.3 на 1.7 на участке улично-дорожной сети по адресу: ул. Руставели, в районе въезда во двор домов №№13/12 корп.1 и 15.

1. Признать целесообразным изменение линий осевой горизонтальной дорожной разметки с 1.3 на 1.7 на участке улично-дорожной сети на рассматриваемом участке улично-дорожной сети.

2. ГКУ ЦОДД внести изменения в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке с учетом принятого решения.

Об оснащении пешеходного перехода по адресу: ул. Руставели, д.19 дополнительными элементами безопасности дорожного движения.
1. Признать целесообразным организацию шумовых полос с установкой соответствующих дорожных знаков на рассматриваемом участке улично-дорожной сети.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

Район Лианозово
Об организации наземного нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома №2Б по Псковской улице.

1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

3. Управе района Лианозово совместно с балансодержателем территории запланировать проведение работ по обустройству пешеходных подходов к пешеходному переходу на рассматриваемом участке.

4. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства» на участке Псковской улицы по направлению к Зональной улице в районе д.10, корп.1.

5. ГКУ ЦОДД подготовить техническое задание на установку указанных дорожных знаков и обеспечить их установку.

Район Лосиноостровский
Об изменении схемы организации дорожного движения в районе д.71 по Анадырскому проезду для организации остановки общественного транспорта «Платформа «Лось» (высадка).

1. Принять к сведению информацию ГКУ ЦОДД о запланированных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения мероприятиях по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на рассматриваемом участке улично-дорожной сети.
2. Управе Лосиноостровского района предусмотреть установку малых архитектурных форм на тротуаре в районе д.71 по Анадырскому проезду.

 Об организации пешеходного перехода по адресу: ул. Минусинская, д.14.

1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

3. Управе Лосиноостровского района совместно с балансодержателем территории запланировать проведение работ по обустройству пешеходных подходов к пешеходному переходу на рассматриваемом участке.

Об организации пешеходного перехода по адресу: ул. Изумрудная, д.28, корп.1.

1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

3. Управе Лосиноостровского района совместно с балансодержателем территории запланировать проведение работ по обустройству пешеходных подходов к пешеходному переходу на рассматриваемом участке с корректировкой зоны расположения парковочных мест.

Об изменении схемы организации дорожного движения в районе остановки общественного транспорта «Улица Рудневой» на улице Коминтерна.

1. Признать целесообразным нанесение дорожной разметки 1.11 на рассматриваемом участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Улица Рудневой».

2. ГКУ ЦОДД внести изменения в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке с учетом принятого решения.

Район Марьина роща
Об обустройстве пешеходного перехода в районе дома № 58 по Октябрьской улице.
Организация пешеходного перехода в районе дома № 58 по Октябрьской улице признана нецелесообразной, в связи с несоответствием нормативным требованиям.
Об обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 13 по Октябрьскому переулку.
1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке с учетом предложений ГКУ ЦОДД.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

3. Управе района Марьина роща совместно с балансодержателем территории запланировать проведение работ по обустройству пешеходных подходов к пешеходному переходу на рассматриваемом участке.

Район Останкинский
Об обустройстве пешеходного перехода в районе дома № 21, стр.1 по улице Академика Королева.
1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

Район Ростокино
Об ограничении въезда автотранспорта на трамвайные пути вблизи д.133 по проспекту Мира.
1. Признать целесообразным установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» на рассматриваемом участке, а также установку полусфер в целях ограничения выезда автотранспорта на трамвайные пути.

2. ГКУ ЦОДД подготовить техническое задание на установку указанных дорожных знаков и обеспечить их установку.

3. Управе района Ростокино совместно с балансодержателем территории организовать работы по установке полусфер на рассматриваемом участке.

Район Северное Медведково
Об организации дополнительного пешеходного перехода в районе д.28 по Студеному проезду.
1. Признать целесообразным организацию нерегулируемого пешеходного перехода на рассматриваемом участке.

2. ГКУ ЦОДД включить указанное решение в проект организации дорожного движения на рассматриваемом участке в установленном порядке.

3. Управе района Северное Медведково совместно с балансодержателем территории запланировать проведение работ по обустройству пешеходных подходов к пешеходному переходу на рассматриваемом участке.

Район Южное Медведково
Об изменении схемы дорожного движения на дублере улицы Полярная (на участке от ул. Полярная д.17 к.1 до пересечения с                 ул. Чермянская).
Изменение схемы дорожного движения на дублере улицы Полярная (на участке от ул. Полярная д.17 к.1 до пересечения с ул. Чермянская) признать нецелесообразной, в связи с несоответствием нормативным требованиям.
