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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 10-З(44)-2023/1 от 24 ноября 2023 г.	

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 4 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2023 год, утвержденного распоряжением префектуры от 14.10.2022 № 01-18-525.
1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.10.2023 № 01-19-85 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Проверяемый период: с 01.01.2023 по 24.11.2023 г.
4. Субъект проверки: Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Марьина Роща» (далее – ГБУ «Жилищник района Марьина Роща», Учреждение).
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В соответствии с п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013              № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, План-график утверждён и размещён в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 09.01.2023 за № 202303732006227001. 
5.2. Согласно Плану-графику (в ред. от 24.11.2023, версия 92) Учреждением в 2023 г. запланировано проведение 117 конкурентных процедур, в том числе за счёт средств финансового обеспечения на 2023 г. - 98 конкурентных процедур на общую сумму 137 859 241,52 руб. Кроме того, Учреждением в 2023 г. осуществлено 53 закупки товара (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на общую сумму 10 585 686,08 руб., что составляет 7,13% от совокупного годового объема закупок.
[bookmark: _Hlk122099833]5.3. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на выполнение работ по устройству павильонов для сбора отходов на территории района Марьина Роща (р.н.з. 0373200017523000247) не обоснована должным образом, а именно: в документах закупки не указаны размеры павильонов и основные характеристики материалов, используемых для устройства павильонов.  
5.4. В нарушение п.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ при исполнении гражданско-правового договора от 06.06.2023 № 574-2023 изменены его существенные условия, а именно: срок выполнения работ по устройству малых архитектурных форм (далее – МАФ). Согласно договору от 06.06.2023 № 574-2023 срок выполнения работ - с 13.06.2023 по 20.08.2023. Согласно дополнительному соглашению № 1 от 07.06.2023 к указанному договору - с 13.06.2023 по 20.08.2023 по заявке Заказчика в течении 10 календарных дней.
[bookmark: _Hlk152227672]5.5. В нарушение п.10 ч.2 и ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об исполнении 4 гражданско-правовых договоров направлена Учреждением в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство), с превышением установленного срока, в том числе:
- договора от 10.04.2023 № 247-2023 с превышением установленного срока на 6 рабочих дней;
- договора от 06.06.2023 № 574-2023 с превышением установленного срока на 33 рабочих дня;
- договора от 14.08.2023 № 894-2023 с превышением установленного срока на 27 рабочих дней;
- договора от 26.06.2023 № 680-2023 с превышением установленного срока на 10 и 5 рабочих дней.
5.6. В нарушение условий заключённых гражданско-правовых договоров Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ (поставленных товаров) по 4 договорам, в том числе:
[bookmark: _Hlk147307430]- по договору от 10.04.2023 № 247-2023 – на 3 и 5 рабочих дней;
- по договору от 06.06.2023 № 574-2023 – на 7 рабочих дней;
- по договору от 14.08.2023 № 894-2023 - на 10 рабочих дней;
- по договору от 19.06.2023 № 674-2023 - на 2 рабочих дня.
5.7. В договоре от 27.06.2023 № 717-2023 и дополнительном соглашении № 1 от 25.07.2023 к указанному договору допущены множественные ошибки в графах спецификации и в нумерации приложений.
5.8. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 10.04.2023 № 247-2023 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по устройству павильонов для сбора отходов на территории района Марьина Роща – по 20.08.2023, по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней.
В соответствии с графиком выполнения работ, указанным в заявке Учреждения от 13.04.2023 № 1, сроки установки павильонов: 28.04.2023, 05.05.2023, 12.05.2023.
Фактически, согласно документам о приёмке установка павильонов произведена 15.05.2023, 18.05.2023, 23.05.2023, 27.05.2023, 31.05.2023, просрочка составила 17, 13, 18, 15 и 19 календарных дней соответственно.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 10.04.2023 № 247-2023 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству павильонов для сбора отходов по состоянию на 24.11.2023 составила 40 000,33 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением велась, но неустойка (пени) не начислялась. 
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству павильонов для сбора отходов в сумме 40 000,33 руб. 
[bookmark: _Hlk152235202][bookmark: _Hlk152250123][bookmark: _Hlk152228310]5.9. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 26.05.2023 № 548-2023 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по замене оконных и дверных блоков в подъездах жилых домов по адресам: ул. Октябрьская, д.56 корп.1, ул. Октябрьская, д.103, корп.1 – 60 календарных дней. 
Фактически, согласно документу о приемке работы по замене оконных и дверных блоков на сумму 733 400,52 руб. выполнены 11.09.2023, просрочка составила 48 календарных дней.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 26.05.2023 № 548-2023 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по замене оконных и дверных блоков в подъездах жилых домов по состоянию на 24.11.2023 составила 17 601,61 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением велась, но неустойка (пени) не начислялась.
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по замене оконных и дверных блоков в подъездах жилых домов в сумме 17 601,61 руб. 
[bookmark: _Hlk152251072]5.10. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 06.06.2023                        № 574-2023 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по устройству МАФ на территории района Марьина Роща – с 13.06.2023 по 20.08.2023 по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней.
Согласно заявке Учреждения от 16.06.2023 № 1 срок выполнения работ по установке ограждений для детских площадок - 26.06.2023.
Фактически, согласно документу о приемке работы по установке ограждений выполнены 20.08.2023, просрочка составила 55 календарных дней.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 06.06.2023 № 574-2023 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству МАФ (ограждений для детских площадок) по состоянию на 24.11.2023 составила 160 144,04 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением велась, начислена неустойка (пени) по состоянию на 10.07.2023 в сумме 30 389,71 руб., оплачена в полном объёме.
В результате, недоначислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству МАФ в сумме 129 754,33 руб. 
[bookmark: _Hlk152238259]5.11. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 01.09.2023                        № 929-2023 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки оборудования для перевозки спецтехники – в течение 90 календарных дней, по заявкам Заказчика в течение 5 календарных дней.
Согласно заявке Учреждения от 04.09.2023 б/н срок поставки оборудования для перевозки спецтехники - 09.09.2023.
Фактически, согласно документам о приемке поставка оборудования 23.11.2023, просрочка составила 75 календарных дней.
Согласно п.7.7 гражданско-правового договора от 01.09.2023 № 929-2023 неустойка (пени) за просрочку поставки оборудования по состоянию на 24.11.2023 составила 45 615,25 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением велась, но неустойка (пени) не начислялась.
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку поставки оборудования для перевозки спецтехники в сумме 45 615,25 руб. 
[bookmark: _Hlk120283017][bookmark: _Hlk152170672][bookmark: _Hlk143588266]5.12. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 26.06.2023 № 705-2023 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по устройству газона – по 25.08.2023. 
Фактически, согласно документу о приёмке работы по устройству газона выполнены 30.08.2023, просрочка составила 5 календарных дней.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 26.06.2023 № 705-2023 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству газона по состоянию на 24.11.2023 составила 3 190,01 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась. 
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по устройству газона в сумме 3 190,01 руб. 
5.13. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 14.08.2023 № 893-2023 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по изготовлению паспортов инвентаризации цветников в районе Марьина Роща – по 31.10.2023.
Фактически, по состоянию на 24.11.2023, работы по изготовлению паспортов инвентаризации цветников в районе Марьина Роща на общую сумму 1 202 093,46 руб. в полном объёме не исполнены, Учреждением не приняты, просрочка по состоянию на 24.11.2023 составила 24 календарных дня.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 14.08.2023 № 893-2023 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по изготовлению паспортов инвентаризации цветников по состоянию на 24.11.2023 составила 14 425,12 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась. Согласно направленной Учреждением претензии установлен штраф в размере 1 000 руб. в соответствии с п.7.6 договора по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по изготовлению паспортов инвентаризации цветников в сумме 14 425,12 руб. 
5.14. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 27.06.2023 № 717-2023 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки средства связующего универсального полиуретанового для устройства покрытий – по 25.08.2023 по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней.
Согласно заявке Учреждения от 07.07.2023 № 1 срок поставки средства связующего универсального полиуретанового - 13.07.2023.
Фактически, согласно документам о приемке поставка средства связующего универсального полиуретанового произведена 09.08.2023 и 26.09.2023, просрочка составила 27 и 75 календарных дней соответственно.
Согласно п.7.7 гражданско-правового договора от 27.06.2023 № 717-2023 неустойка (пени) за просрочку поставки средства связующего универсального полиуретанового по состоянию на 24.11.2023 составила 112 502,43 руб. 
Претензионная работа по данному факту Учреждением не велась. 
В результате, не начислена неустойка (пени) за просрочку поставки средства связующего универсального полиуретанового в сумме 112 502,43 руб. 
За ненадлежащее оформление документов поставщику начислен штраф в размере 1 000 руб., не оплачен. 
5.15. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 26.06.2023 № 680-2023 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки крошки для нужд ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» – по 25.08.2023 по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.
Согласно заявке Учреждения от 07.07.2023 № 1 срок поставки крошки – 13.07.2023.
Фактически, согласно документам о приёмке поставка крошки производилась: 21.08.2023, 30.08.2023, 13.09.2023, 17.09.2023 и 03.10.2023, просрочка составила 39, 48. 62, 66 и 82 календарных дня соответственно.
Согласно п.7.7 гражданско-правового договора от 26.06.2023 № 680-2023 неустойка (пени) за просрочку поставки крошки по состоянию на 24.11.2023 составила 57 220,41 руб. 
Претензионная работа Учреждением велась, начислена неустойка (пени) на 02.10.2023 в сумме 2 265,59 руб., не оплачена. 
В результате, недоначислена неустойка (пени) за просрочку поставки крошки для нужд ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» в сумме 54 954,82 руб., не оплачена неустойка (пеня) в сумме 57 220,41 руб. 
5.16. В нарушение п. 2.1. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» отсутствуют (не предоставлены) решения Совета депутатов муниципального округа Марьина Роща о согласовании направления средств стимулирования управы района Марьина Роща на выполнение работ по устройству резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивной площадках.
5.17. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству газона по адресу: ул. Советской Армии, д. 17/52, принятых Учреждением на общую сумму 1 276 003,14 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 26.06.2023 № 705-2023, установлено невыполнение объёмов работ по ремонту газона с подсыпкой земли (до 5 см) и посеву газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 2 000,48 кв.м и установке металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м – 200,0 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 593 919,87 руб. 
[bookmark: _Hlk152254003]5.18. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, принятых Учреждением на сумму 3 660 794,75 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 02.06.2023 № 570-2023, установлено невыполнение объёмов работ по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных - 27,37 кв.м, укладке асфальтобетонных смесей на улицах и проездах города - 16,8 кв.м, нанесению линии дорожной разметки краской (белая) - 2,35 кв.м и установке бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 - 96,6 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 143 955,87 руб.
5.19. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству МАФ на территории района Марьина Роща по 9 адресам, принятых Учреждением на сумму 8 103 923,87 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 06.06.2023 № 574-2023, нарушений не установлено.
5.20. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по замене оконных и дверных блоков в подъездах жилых домов по адресам: ул. Октябрьская, д. 56, корп. 1, ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1, принятых Учреждением на общую сумму 733 400,52 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 26.05.2023 № 548-2023, установлено невыполнение объёмов работ по установке оконных блоков из ПВХ профилей над входными дверями в подъезды – 0,19 кв.м; по установке оконных блоков из ПВХ профилей в подъездах: глухих – 1,09 кв.м и распашных одностворчатых – 1,09 кв.м; по установке металлических решеток для подвалов и подъездов – 5,76 кв.м; по установке подоконных досок из ПВХ – 2,88 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 36 005,95 руб. 
5.21. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству павильонов для сбора отходов на территории района Марьина Роща, принятых Учреждением на общую сумму 4 897 999,99 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 10.04.2023 № 247-2023, установлено, что количество и технические параметры павильонов соответствуют количеству и параметрам, указанным в гражданско-правовом договоре от 10.04.2023 № 247-2023.
5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по ремонту и устройству покрытия детских и спортивных площадок на территории района Марьина Роща в 2023 году, принятых Учреждением на общую сумму 17 121 609,50 руб. в соответствии с гражданско-правовым договором от 31.03.2023 № 239-2023, установлено невыполнение объёмов работ по устройству наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек – 31,82 кв.м и установке бортовых камней марки 2ГБ 60.20.8 – 44,1 м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 153 195,24 руб. 
5.23. В соответствии с 3 гражданско-правовыми договорами: от 27.06.2023 № 717-2023, от 19.06.2023 № 674-2023, от 26.06.2023 № 680-2023,
Учреждением приобретены: крошка резиновая гранулированная (2-3 мм) (далее – крошка резиновая) в количестве 25 943,15 кг на сумму 456 340,0 руб.; крошка каучуковая гранулированная «ДЗИТ» (2-3 мм) (далее – крошка каучуковая) в количестве 16 000,0 кг.; средство связующее универсальное полиуретановое (далее – клей) в количестве 14 000 кг.; растворитель эфирный, сосновый (далее - скипидар) в количестве 300 л, для выполнения работ по устройству резинового и каучукового покрытия детских и спортивных площадок собственными силами Учреждения.
Согласно актам о списании материальных запасов Учреждением списаны в производство работ собственными силами следующие материалы:  крошка резиновая – 16 541,84 кг, крошка каучуковая – 15 901,31 кг, клей – 10 040,0 кг, скипидар – 300,0 л.
В подтверждение использования крошки резиновой и каучуковой, клея и скипидара Учреждением предоставлены: акты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2023 году за счёт средств стимулирования управы района Марьина Роща по 6 адресам с указанием площади покрытия и отчёт о расходе основных материалов. 
В соответствии с предоставленными актами выполненных работ и отчётом о расходе материалов Учреждением выполнены работы по устройству покрытий детских и спортивных площадок общей площадью 1 816,0 кв.м, в том числе: толщиной 20 мм – 80,0 кв.м, толщиной 30 мм – 1 736,0 кв.м; использованный для производства работ объём материалов составил: крошка резиновая – 16 541,84 кг, крошка каучуковая – 15 901,31 кг, клей – 10 040,0 кг, скипидар – 300 л. 
Проверкой установлено, что в отчёте о расходе материалов фактический расход крошки резиновой не соответствует (меньше в 1,5 раза) установленной норме расхода. Фактический расход клея не соответствует (меньше в 1,3 раза) установленной норме расхода. Фактический расход крошки каучуковой не соответствует (больше в 1,2 раза) установленной норме расхода. Фактический расход скипидара не соответствует (больше в 9,5 раз) установленной норме расхода.
Согласно актам выполненных работ по состоянию на 22.11.2023 работы по устройству покрытия выполнены по 6 адресам на общей площади 1 816,0 кв.м.
Контрольным обмером объёмов работ по устройству резинового и каучукового покрытия детских и спортивной площадок, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» по 6 адресам установлено, что по указанным адресам Учреждением выполнены работы по устройству покрытия общей площадью 1 745,92 кв.м, что на 70,08 кв.м меньше, чем указано в актах выполненных работ и в отчёте о расходе материалов. Толщина резинового покрытия на детских и спортивной площадках, измеренная выборочно, составляла от 1,5 до 3,5 см.
Объёмы фактически использованных для производства работ материалов, рассчитанные в соответствии с отчётом о расходе материалов, составили: крошка резиновая – 15 890,62 кг, крошка каучуковая – 15 275,88 кг, клей – 9 647,42 кг, скипидар – 288,83 л.
В результате, Учреждением необоснованно списаны материалы, не использованные для выполнения работ по устройству покрытий детских и спортивных площадок, в количестве: крошка резиновая – 651,22 кг на сумму 11 454,96 руб.; крошка каучуковая – 625,43 кг на сумму 65 438,74 руб.; клей – 392,58 кг на сумму 117 102,69 руб.; скипидар – 11,17 л на сумму 1 403,51 руб.;
на общую сумму 195 399,90 руб. 
По состоянию на 22.11.2023 на территории склада Учреждения проведена инвентаризация неиспользованных остатков материалов (крошка резиновая – 9 401,31 кг, крошка каучуковая – 98,69 кг, клей – 3 960,0 кг), приобретённых для выполнения работ собственными силами ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» по устройству покрытия детских и спортивной площадок, по результатам которой излишков и недостач не установлено.
5.24. В соответствии с гражданско-правовым договором от 16.08.2023 № 894-2023 Учреждением приобретено основное средство - трактор «Беларус 82.1» на сумму 1 971 124,97 руб.
По состоянию на 20.11.2023 на территории гаража Учреждения проведена инвентаризация основного средства – трактора «Беларус 82.1», по результатам которой излишков и недостач не установлено. 
Технические характеристики предъявленного к инвентаризации трактора «Беларус 82.1», указанные в паспорте, соответствовали техническим характеристикам, указанным в техническом задании. 
В ходе инвентаризации установлено, что трактор «Беларус 82.1» не был зарегистрирован Учреждением в Специализированной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
[bookmark: _Hlk152663271]5.25. В соответствии с гражданско-правовым договором от 01.09.2023 № 929-2023 Учреждением приобретено оборудование для перевозки спецтехники (прицепы) на сумму 1 216 406,69 руб.
Технические характеристики, указанные в паспорте поставленных прицепов, соответствовали техническим характеристикам, указанным в техническом задании. 
[bookmark: _Hlk152666416][bookmark: _Hlk152666243]6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник района Марьина роща» предлагается: 
6.1. Обеспечить возмещение на расчетный счет ГБУ «Жилищник района Марьина роща» неправомерно израсходованных средств в сумме 927 076,93 руб. 
6.2. Списание материалов (крошки резиновой и каучуковой, клея, скипидара) привести в соответствие с фактическим расходом указанных материалов при выполнении работ по устройству покрытий детских и спортивных площадок. При непринятии мер по обоснованному списанию материалов возместить на расчетный счет ГБУ «Жилищник района Марьина роща» стоимость необоснованно списанных материалов в сумме 195 399,90 руб. 
6.3. Обеспечить проведение претензионной работы по фактам нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ (поставки товара) и взыскание неустойки (пени) в общей сумме 418 043,90 руб. 
6.4. Принять меры по взысканию неустойки (пени) начисленной за просрочку исполнения обязательств по гражданско-правовому договору от 26.06.2023 № 680-2023 в сумме 2 265,59 руб. 
6.5. Принять меры по согласованию с Советом депутатов муниципального округа Марьина Роща использования средств стимулирования управы района Марьина Роща по всем работам, выполняемым за счёт данных средств.
6.6. Обеспечить регистрацию трактора «Беларус 82.1», приобретенного в соответствии с гражданско-правовым договором от 16.08.2023 № 894-2023, в установленном порядке.
6.7. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за обоснованием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой и оплатой фактически выполненных работ и поставленных товаров, обоснованным списанием материальных запасов, за ведением претензионной работы по фактам нарушения условий договоров подрядными организациями, за соблюдением порядка и сроков размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
[bookmark: _GoBack]6.8. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой и оплатой выполненных работ (поставленных товаров), обоснованным списанием поставленных товаров, за ведением претензионной работы и размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

