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[bookmark: _Hlk73543382]ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
№ 7-З-2022/1 от 07.10.2022 г.


1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 4 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2022 г., утверждённого распоряжением префектуры от 13.10.2021 № 01-18-539.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 09.09.2022 № 01-19-92 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Лосиноостровского района» – ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2022 по 07.10.2022.
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В нарушение п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013        № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, предусматривающих, что План-график утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, План-график утверждён электронной подписью директора ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» и размещён в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 27.12.2021 за № 202203732006428001 до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (30.12.2021). 
5.2. Согласно Плану-графику (в ред. от 14.09.2022, версия 48), утверждённому электронной подписью директора ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», Учреждением в 2022 г. запланировано проведение 80 процедур на общую сумму 78 439 110,14 руб. Кроме того, Учреждением в 2022 г. осуществлено 28 закупок товара (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 4 741 511,45 руб., что составляет 5,7 % от совокупного годового объема закупок.
5.3. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013               № 44-ФЗ информация о заключении гражданско-правового договора от 11.03.2022 № 22-22-241-СА размещена в ЕИС 25.04.2022, с превышением установленного срока.
[bookmark: _Hlk89261512]5.4. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013                        № 44-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения от 18.07.2022 № 1 к гражданско-правовому договору от 14.06.2022 № 36-22-241-ЭА размещена в ЕИС 28.07.2022, с превышением установленного срока.
5.5. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013                      № 44-ФЗ и п.4.10. гражданско-правового договора от 09.03.2022 № 23-22-241-ЭА Учреждением не соблюден срок приемки поставленных товаров по универсальному передаточному документу (документ о приёмке) от 05.05.2022 № 2. 
[bookmark: _Hlk116913432]По информации Учреждения срок приёмки нарушен в связи с техническими сбоями, направлено обращение в техническую поддержку.
5.6. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.4.2. гражданско-правового договора от 21.03.2022 № 26-22-241-ЭА Учреждением не соблюден срок приемки поставленных товаров по универсальному передаточному документу (документ о приёмке) от 28.04.2022 № 13. 
По информации Учреждения срок приёмки поставленных товаров нарушен в связи с технической ошибкой, направлено обращение в техническую поддержку.
[bookmark: _Hlk116312571]5.7. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 01.08.2022 № 44-22-241-ЭА подрядчиком не исполнены обязательства по устройству спортивной площадки и ремонту детской площадки по адресу: ул. Изумрудная д. 36, в части срока выполнения работ - по 31.08.2022.
По информации Учреждения работы выполнены не в полном объёме с нарушениями условий договора. На представленный подрядчиком универсальный передаточный документ (документ о приемке) от 06.09.2022 № 31 Учреждением направлен мотивированный отказ от приёмки работ от 29.09.2022 № ИС-226/2 со сроком устранения недостатков до 13.10.2022.
По состоянию на 07.10.2022 срок выполнения работ нарушен на 37 календарных дней. 
[bookmark: _Hlk116312841]Согласно п.7.3 договора от 01.08.2022 № 44-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 17 008,63 руб. 
Претензионная работа Учреждением ведется, начислена неустойка (пени) по состоянию на 07.10.2022 в сумме 17 008,63 руб. 
В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.4.2 гражданско-правового договора от 01.08.2022 № 44-22-241-ЭА Учреждением не соблюден установленный срок приемки выполненных работ / направления мотивированного отказа от подписания документа о приёмке - 15 рабочих дней. 
По представленному подрядчиком универсальному передаточному документу (документ о приемке) от 06.09.2022 № 31 мотивированный отказ от приёмки работ направлен Учреждением 29.09.2022 № ИС-226/2 с нарушением установленного срока. 

[bookmark: _Hlk116985945][bookmark: _Hlk116314826]5.8. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 11.07.2022 № 40-22-241-ЭА подрядчиком не исполнены обязательства по обустройству улиц Лосиноостровского района за счет средств стимулирования в части срока выполнения работ - по 31.08.2022.
По состоянию на 07.10.2022 работы не выполнены, срок выполнения работ нарушен на 37 календарных дней. 
Согласно п.7.3 договора от 11.07.2022 № 40-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по состоянию на 07.10.2022 составляет 19 993,99 руб. 
Претензионная работа Учреждением ведется, начислена неустойка (пени) по состоянию на 07.10.2022 в сумме 19 993,99 руб. 
[bookmark: _Hlk105674141]5.9. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 10.08.2022 № 59-22-241-ЭА подрядчиком не исполнены обязательства по устройству тротуаров и ограждений по адресам: ул. 2-я Напрудная д. 17, Янтарный проезд д. 2, в части срока выполнения работ - по 31.08.2022.
По состоянию на 07.10.2022 работы не выполнены, срок выполнения работ нарушен на 37 календарных дней. 
Согласно п.7.3 договора от 10.08.2022 № 59-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по состоянию на 07.10.2022 составляет 9 659,43 руб. 
Претензионная работа Учреждением ведется, начислена неустойка (пени) по состоянию на 07.10.2022 в сумме 9 659,43 руб. 
[bookmark: _Hlk116392292]5.10. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 08.08.2022 № 58-22-241-ЭА подрядчиком не исполнены обязательства по ремонту и устройству дорожной-тропиночной сети адресам: ул. Изумрудная д. 24; ул. Тайнинская д. 17 корп. 1; ул. Тайнинская д. 15 корп. 1; ул. Изумрудная д. 36, в части срока выполнения работ - по 31.08.2022.
По состоянию на 07.10.2022 работы не выполнены, срок выполнения работ нарушен на 37 календарных дней. 
Согласно п.7.3 договора от 08.08.2022 № 58-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ по состоянию на 07.10.2022 составляет 19 525,33 руб. 
Претензионная работа Учреждением ведется, начислена неустойка (пени) по состоянию на 07.10.2022 в сумме 19 525,33 руб. 
5.11. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 31.08.2022 № 73-22-241-ЭА поставщиком не исполнены обязательства по договору в части срока выполнения работ по поставке искусственных дорожных неровностей (далее – ИДН) для нужд ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» – 20 календарных дней с момента заключения договора (по 20.09.2022). 
Фактически, согласно документу о приёмке от 03.10.2022 № 365 и товарной накладной от 29.09.2022 № 342, поставка ИДН выполнена 29.09.2022, просрочка составила 9 календарных дней.
Согласно п. 7.7 гражданско-правового договора от 31.08.2022                        № 73-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 1 271,63 руб. 
Претензионная работа Учреждением велась, начисленная неустойка в сумме 1 271,63 руб. учтена в документе о приёмке от 03.10.2022 № 365.
[bookmark: _Hlk116979630]5.12. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 16.08.2022 № 64-22-241-ЭА подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по установке гранитных антипарковочных столбиков на территории Лосиноостровского района – 30 календарных дней с момента заключения договора (по 15.09.2022).
Фактически, согласно документу о приёмке от 23.09.2022 № 2 и акту о приёмке выполненных работ от 16.09.2022 № 1, работы по установке гранитных антипарковочных столбиков 16.09.2022, просрочка составила 1 календарный день.
Согласно п.7.3 гражданско-правового договора от 16.08.2022                        № 64-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 354,17 руб. 
Претензионная работа Учреждением велась, начисленная неустойка в сумме 354,17 руб. учтена в документе о приёмке от 23.09.2022 № 2, оплата произведена с учетом штрафных санкций.
5.13. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 21.03.2022 № 27-22-241-ЭА поставщиком не исполнены обязательства по договору в части срока поставки материалов (средство связующее универсальное полиуретановое) для выполнения работ по ремонту и устройству покрытий детских и спортивных площадок на территории Лосиноостровского района – 20 календарных дней с момента заключения договора (по 10.04.2022).
[bookmark: _Hlk116901552]Фактически, согласно универсальному передаточному документу (документ о приёмке) от 07.07.2022 № 25 и товарной накладной от 04.07.2022 № 25, поставка материалов произведена 04.07.2022, просрочка составила 85 календарных дней.
Согласно п.7.7 гражданско-правового договора от 21.03.2022                     № 27-22-241-ЭА неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 168 213,55 руб. 
Претензионная работа Учреждением велась, начисленная неустойка в сумме 232 374,26 руб. учтена в универсальном передаточном документе (документ о приёмке) от 07.07.2022 № 25, оплата произведена с учетом штрафных санкций.
5.14. В нарушение п.1.1. гражданско-правового договора от 15.08.2022 № 60-22-241-ЭА работы по замене входных дверей выполнены подрядчиком с нарушением требований договора и технического задания.
В соответствии с п.4.2. договора Учреждением направлен мотивированный отказ от приемки выполненных работ на представленный подрядчиком документ о приёмке от 02.09.2022 № 28, со сроком устранения недостатков 14.10.2022.
5.15. В нарушение условий заключённых гражданско-правовых договоров Учреждением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ и поставленных товаров по 4 договорам: от 21.03.2022 № 26-22-241-ЭА, от 09.03.2022 № 23-22-241-ЭА, от 11.03.2022 № 22-22-241-СА, от 16.08.2022 № 64-22-241-ЭА.
По информации Учреждения сроки оплаты были нарушены в связи со сбоями в программе и техническими ошибками, Учреждением своевременно направлены обращения в техническую поддержку об устранении ошибки.
5.16. При исполнении 5 гражданско-правовых договоров, заключенных с подрядными организациями, применяющими упрощённую систему налогообложения, в актах о приёмке выполненных работ необоснованно отражена сумма НДС, плательщиками которой указанные подрядные организации не являются, в том числе по гражданско-правовым договорам: от 16.06.2022 № 37-22-241-ЭА, от 14.06.2022 № 35-22-241-ЭА. от 14.06.2022 № 34-22-241-ЭА, от 14.06.2022 №33-22-241-ЭА, от 25.07.2022 № 42-22-241.
5.17. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству ограждений спортивной площадки по адресу: ул. Изумрудная, д. 14, принятых Учреждением по акту о приемке выполненных работ от 05.07.2022 № 6 и универсальному передаточному документу (документ о приемке) от 11.07.2022 № 1 на сумму 473 942,37 руб., согласно гражданско-правовому договору от 14.06.2022 № 34-22-241-ЭА нарушений не установлено.
5.18. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по установке дополнительных секций ограждений на спортивной площадке, расположенной на территории Лосиноостровского района по адресу: ул. Изумрудная, д. 14, принятых по акту о приемке выполненных работ от 11.07.2022 № 7 и универсальному передаточному документу (документ о приёмке) от 12.07.2022 № 1 на сумму 480 696,48 руб., согласно гражданско-правовому договору от 14.06.2022 № 33-22-241-ЭА установлено невыполнение объёмов работ по изготовлению и установке секций металлического ограждения из профилированной трубы – 2,65 кв.м.
В результате, неправомерный расход средств составил 8 846,15 руб. 
5.19. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по изготовлению и установке металлических ограждений на территории Лосиноостровского района по адресу: ул. Стартовая, д. 25, д. 27 корп. 2, принятых по акту о приемке выполненных работ от 29.07.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документ о приёмке) от 02.08.2022 № 3 на сумму 659 947,20 руб., согласно гражданско-правовому договору от 14.06.2022 № 36-22-241-ЭА нарушений не установлено.
5.20. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по установке гранитных антипарковочных столбиков на территории Лосиноостровского района, принятых по акту о приёмке выполненных работ от 16.09.2022 № 1 и документу о приемке от 23.09.2022 № 2 на сумму 1 328 142,60 руб., согласно гражданско-правовому договору от 16.08.2022 № 64-22-241-ЭА установлено, что гранитные антипарковочные столбики установлены по адресам: ул. Тайнинская, д. 20, д. 24, ул. Малыгина, д. 7, ул. Стартовая, д. 33, ул. Летчика Бабушкина, д. 30, стр. 1, в общем количестве 57 шт. и в количестве 3 шт. не установлены, находятся на производственной базе Учреждения по адресу: ул. Джамгаровская, вл. 7.
[bookmark: _Hlk116399120]5.21. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по замене оконных блоков по адресу: ул. Стартовая, д. 11, принятых по акту о приемке выполненных работ от 25.07.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документ о приемке) от 27.07.2022 № 37-22-241-ЭА на сумму 5 548 530,0 руб., согласно гражданско-правовому договору от 16.06.2022 № 37-22-241-ЭА установлено невыполнение объемов работ по установке оконных блоков из ПВХ-профилей - с поворотно-откидными и распашными створками, с 2-х камерными энергосберегающими стеклопакетами – 6,65 кв.м и установке оконных блоков из ПВХ профилей теплозащитных, с двухкамерными стеклопакетами, 2-х створчатых с одной поворотной створкой – 95,32 кв.м. 
Фактически в жилом доме по адресу ул. Стартовая, д.11 установлено:                  144 оконных блока 1,2*1,5 м с одной поворотно-откидной створкой, 29 оконных блоков 0,9*1,5 м с одной поворотно-откидной створкой, 144 оконных блока 1,2*0,6 м с одной поворотной створкой и 144 оконных блока 1,2*0,6 м глухих, не указанных в акте о приемке выполненных работ от 25.07.2022 № 1.
[bookmark: _Hlk116479999]В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 1 018 166,46 руб. 
[bookmark: _Hlk116479795]5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по обустройству спортивной площадки по адресу: 2-ая Напрудная ул., д. 15, принятых по акту о приемке выполненных работ от 29.07.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документ о приемке) от 02.08.2022 № 16 на сумму 537 870,03 руб., согласно гражданско-правовому договору от 14.06.2022 № 35-22-241-ЭА установлено, что работы выполнены в полном объёме. Вместе с тем, на отдельных секциях металлического ограждения установлено отслоение покрытия (краски), что свидетельствует о возможном нарушении технологии производства или состава покрытия.
5.23. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству покрытия спортивной площадки по адресу: ул. Изумрудная, д. 14, принятых по акту о приемке выполненных работ № 1 от 12.08.2022 и документу о приемке от 18.08.2022 № 1 на сумму 900 000,0 руб., согласно гражданско-правовому договору от 25.07.2022 № 42-22-241-ЭА установлено невыполнение объемов работ по устройству наливного полиуретанового покрытия спортивной площадки – 32,54 кв.м.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 91 347,61 руб. 
5.24. В соответствии с гражданско-правовым договором от 31.08.2022 № 73-22-241-ЭА Учреждением приобретены искусственные дорожные неровности двух видов (ИДН 900-1, ИДН 900-2) в общем количестве 202,5 кв.м на сумму 726 647,40 руб. для установки собственными силами Учреждения на объектах дорожного хозяйства.
По состоянию на 05.10.2022 Учреждением установлены ИДН в количестве 22,5 кв.м, в подтверждение установки ИДН представлены акты выполненных работ с указанием адресов и количества установленных ИДН.
По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено.
5.25. В соответствии с гражданско-правовым договором от 11.03.2022 № 22-22-241-СА Учреждением по состоянию на 04.10.2022 приобретены лакокрасочные материалы в количестве: 13 400 кг краски, 1 500 л растворителя на общую сумму 1 471 060,0 руб. 
По данным бухгалтерского учёта по состоянию на 04.10.2022 в производство работ собственными силами Учреждения списано: краски 12 446,5 кг, растворителя 1 400 л, остатки лакокрасочных материалов составили: краски - 953,5 кг, растворителя - 100 л. 
В подтверждение использования и списания лакокрасочных материалов Учреждением предоставлены ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, служебные записки на списание материальных запасов, акты выполненных работ силами ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» в рамках текущего содержания дворовых территорий от 31.08.2022 б/н (4 акта). 
По результатам инвентаризации установлена недостача краски по металлу молотковой - 138,15 кг и излишек краски ВД-АК-11 – 50 кг. 
Согласно пояснениям Учреждения, расхождение данных бухгалтерского учёта с фактическим наличием лакокрасочных материалов (краски по металлу молотковой в количестве 138,15 кг) на складах Учреждения по состоянию на 04.10.2022 образовалось вследствие несвоевременного предоставления кладовщиком служебных записок на списание материальных ценностей.
В нарушение требований, установленных ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Учреждением не обеспечено своевременное оформление первичных учетных документов по указанным фактам хозяйственной жизни Учреждения.
В ходе проверки нарушения Учреждением устранены. Оприходованы излишки краски ВД-АК-11 в количестве 50 кг на сумму 4 379,0 руб., списание краски по металлу молотковой в количестве 138,15 кг на сумму 127 055,17 руб. отражено в бухгалтерском учёте.
5.26. В соответствии с гражданско-правовыми договорами от 21.03.2022 № 27-22-241-ЭА и от 09.03.2022 № 23-22-241-ЭА Учреждением приобретены соответственно: средство связующее универсальное полиуретановое (далее - клей) в количестве 16 280 кг на общую сумму 6 249 403,6 руб. и крошка резиновая и каучуковая (далее - крошка) в общем количестве 57 176 кг на общую сумму 2 543 497,87 руб. для выполнения работ по ремонту и устройству покрытий детских и спортивных площадок на территории Лосиноостровского района собственными силами Учреждения.
В подтверждение использования и списания крошки и клея Учреждением предоставлены: акт о выполненных работах силами ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий от 31.08.2022 б/н, служебные записки на списание материальных запасов, утверждённые директором ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», ведомости выдачи материальных ценностей на нужд учреждения.
Списание крошки и клея производилось Учреждением согласно нормам расхода материалов, утверждённых на 2022 год приказом директора ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» от 25.01.2022 № 1/н/б «Об утверждении норм расхода материалов при проведении работ по устройству покрытий детских и спортивных площадок», из расчёта на 1 кв.м при толщине покрытия 10 мм: крошка резиновая – 5,12 кг, крошка каучуковая – 5,39 кг, клей полиуретановый – 1,47 кг.
В соответствии с актом о выполненных работах силами ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий от 31.08.2022 б/н Учреждением в производство работ списан весь объём крошки и клея, приобретённых согласно гражданско-правовым договорам от 21.03.2022 № 27-22-241-ЭА и от 09.03.2022 № 23-22-241-ЭА, в рамках выполнения работ по ремонту и устройству покрытий детских и спортивных площадок общей площадью 3 673,0 кв. м, в том числе: детских площадок - 3 042,0 кв. м, спортивных площадок - 631 кв. м.
Контрольным обмером объёмов работ, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», по устройству покрытий детских и спортивных площадок, расположенных по 13 адресам: ул. Тайнинская, д. 24; ул. Малыгина, д. 6; д. 8; д. 9; д. 22 корп. 1, корп. 2; ул. Стартовая, д. 19 корп. 2; д. 23 корп. 1; д. 25, д. 27 корп. 2; д. 31; ул. 1-я Напрудная, д. 3; д. 5; ул. 2-я Напрудная, д. 15; Осташковский пр. д.6,             в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий установлено, что на дворовых территориях по указанным адресам выполнены работы по устройству цветного полиуретанового покрытия на общей площади 3 771,16 кв.м. Толщина покрытия на детских площадках составила 2,5 см и более, на спортивных площадках - 1,0 см и более.
Проверкой отмечено, что общая площадь полиуретанового покрытия детских и спортивных площадок, установленная контрольным обмером, на 98,16 кв.м. больше, чем общая площадь полиуретанового покрытия, указанная в акте о выполненных работах силами ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий от 31.08.2022 б/н.
Вместе с тем, в нарушение постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» общая площадь полиуретанового покрытия детских и спортивных площадок, установленная контрольным обмером, не соответствует (меньше на 738,84 кв.м) площади покрытий детских и спортивных площадок, согласованной для выполнения данных работ решениями Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 22.12.2021 № 12/4-СД и от 16.02.2022 № 2/6-СД (4 510,00 кв.м). 
5.27. В соответствии с гражданско-правовым договором от 21.03.2022 № 26-22-241-ЭА Учреждением приобретены сантехнические материалы (трубы, отводы, муфты, краны и другие) для проведения поддерживающего ремонта многоквартирных домов Лосиноостровского района на общую сумму 2 348 554,44 руб. 
Выборочной проверкой списания материальных запасов, приобретённых согласно договору от 21.03.2022 № 26-22-241-ЭА, следующих наименований:
- труба ВГП, оцинкованная ДУ 108*3,5*3 - 120 пог. м;
- труба ВГП, чёрная ДУ 57*3*3 - 120 пог. м;
- труба РРВ VALFEX ДН 110*3,4 SN4 L0.5 - 30 шт.;
- труба РРВ VALFEX ДН 110*3,4 SN4 L1 - 30 шт.;
- труба РРВ VALFEX ДН 110*3,4 SN4 L2 - 30 шт.;
- труба РРВ VALFEX ДН 110*3,4 SN4 L6 - 30 шт., 
нарушений не установлено.
Указанные сантехнические материалы списаны в производство работ собственными силами Учреждения согласно актам о приёмке выполненных работ, актам о приёмке выполненных работ, служебным запискам на списание материальных запасов, утверждённым директором ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», ведомостям выдачи материальных ценностей на нужды учреждения.

6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» предлагается:
6.1. Обеспечить возмещение неправомерно израсходованных средств в сумме 1 118 360,22 руб. 
[bookmark: _Hlk101168001]6.2. Обеспечить взыскание в полном объёме неустойки (пени) с 4  подрядных организаций (индивидуальных предпринимателей), не обеспечивших исполнение обязательств по гражданско-правовым договорам в установленные сроки.
6.3. Принять меры по приведению в соответствие площади устройства полиуретановых покрытий детских и спортивных площадок решениям Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
[bookmark: _GoBack]6.4. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за приёмкой фактически выполненных работ, оформлением документов о приёмке выполненных работ (поставленных товаров), своевременным учётом и списанием поставленных товаров, соблюдением порядка и сроков размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.5. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой выполненных работ, своевременным учётом и списанием поставленных товаров, размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

