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ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 6-З-2022/1 от 19 августа 2022 г.

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 3 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2022 г., утверждённого распоряжением префектуры от 13.10.2021 № 01-18-539.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.06.2022 № 01-19-62 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственного автономного учреждения города Москвы «Парк Яуза» (далее – ГАУ «Парк Яуза», Учреждение). 
4.  Проверяемый период: с 01.01.2021 по 19.08.2022.
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
[bookmark: _Hlk110505397][bookmark: _Hlk110513635]В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2012 № 223-ФЗ) документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика, является положение о закупке. 
Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ «Парк Яуза» (далее – Положение о закупке) разработано в соответствии с типовым положением о закупке, утверждённым приказом Главного контрольного управления города Москвы (далее – Главконтроль) от 22.07.2021 № 48 «О внесении изменения в приказ Главного контрольного управления города Москвы  от 26.05.2021 № 36», и утверждено заместителем префекта – руководителем контрактной службы СВАО города Москвы А.И. Визаулиным 09.08.2021.
В нарушение ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2012 № 223-ФЗ Положение о закупке размещено в ЕИС 26.08.2021, с превышением установленного срока на 2 дня.
[bookmark: _Hlk110849018]5.1. В нарушение ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2012 № 223-ФЗ, п. 14 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908) и п. 5.7 Положения о закупке, устанавливающих, что утверждённый план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение 10 дней с момента его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года, План закупки на 2021 г. утверждён и размещен в ЕИС 05.04.2021 за № 2210510069. 
[bookmark: _Hlk111726305]5.2. Согласно Плану закупки (в ред. от 28.12.2021, версия 44), утверждённому электронной подписью директора ГАУ «Парк Яуза» Сапронова А. С., Учреждением в 2021 г. запланировано проведение 269 закупок на общую сумму 1 050 050 626,76 руб., в том числе 96 закупок товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на общую сумму 25 024 160,0 руб., что составляет 2,38% от общего объема закупок.
[bookmark: _Hlk73543382][bookmark: _Hlk111721595]5.3. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и п. 7.1 Положения о закупке начальная (максимальная) цена закупки на поставку и установку малых архитектурных форм (далее – МАФ) для нужд ГАУ «Парк Яуза» в 2021 г. (р.н.з. 32110207900), определённая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), не обоснована должным образом и завышена в результате превышения рыночной стоимости поставляемых товаров (МАФ) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В ходе проверки достоверности определения начальной (максимальной) цены закупки проведён анализ рынка по данным информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по состоянию на 03.08.2022), который показал, что стоимость отдельных наименований МАФ (стойка баскетбольная, трибуна с навесом), включённых в закупку (р.н.з. 32110207900), превышает их рыночную стоимость (на 03.08.2022) на 12% и 343% соответственно. 
5.4. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и п. 7.1 Положения о закупке начальная (максимальная) цена закупки на выполнение строительно-монтажных работ по установке системы охранного телевидения в служебных помещениях ГАУ «Парк Яуза» по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова д. 12, корп. 1 (р.н.з. 32110752685), определённая проектно-сметным методом и методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для оборудования, включённого в смету «по цене поставщика», не обоснована должным образом и завышена на 22 624,75 руб. в результате необоснованного применения в локальной смете коэффициента заготовительно-складских расходов к стоимости оборудования, включённого в смету «по цене поставщика».
5.5. В нарушение п. 7 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и пп. 7.1, 7.3, 7.4 Положения о закупке документация открытого электронного конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по установке системы охранного телевидения в служебных помещениях ГАУ «Парк Яуза» по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова д. 12, корп. 1 (р.н.з. 32110752685) не содержит обоснование начальной (максимальной) цены закупки: локальная смета и расчёт начальной (максимальной) цены оборудования (камер, монитора, компьютера и др.), включённого в локальную смету «по цене поставщика», в составе документации о закупке отсутствуют.
Документы, обосновывающие начальную (максимальную) цену закупки (локальная смета и расчёт начальной (максимальной) цены оборудования, включённого в локальную смету «по цене поставщика») к проверке представлены, но в ЕИС не размещены.
5.6. В нарушение п. 7 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и пп. 7.1, 7.3, 7.4 Положения о закупке документация электронного конкурса на выполнение работ по устройству поручней для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп граждан на территории сквера, прилегающего к Лазоревому проезду, в 2021 г. (р.н.з. 32110813176) не содержит обоснование начальной (максимальной) цены материалов (оборудования), включённого в локальную смету «по цене поставщика».
Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены оборудования, включённого в локальную смету «по цене поставщика», к проверке представлено частично (ворота из 3Д сетки 2,03*4 м, калитка 3Д 2000*1000 мм). Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены по трём видам оборудования (панель для 3Д ограждения 2030*2500*4 мм, заглушка 60*40 мм для профильной трубы, чёрная, столб 60*40*3000 мм) к проверке не представлено.
5.7. В нарушение п. 7 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и пп. 7.1, 7.3, 7.4 Положения о закупке документация 3 электронных конкурсов не содержит обоснование начальной (максимальной) цены материалов (оборудования), включённых в локальную смету «по цене поставщика», в том числе:
- на выполнение работ по устройству ограждения вдоль ул. Кольская в 2022 г. (р.н.з. 32110804046);
- на выполнение работ на проведение строительно-монтажных работ по оборудованию парковой территории ГАУ «Яуза», объектовой системой оповещения о чрезвычайных ситуациях и системой видеонаблюдения (р.н.з. 32110784727);
- на выполнение работ в рамках благоустройства парковых территорий: «Парк спорта Яуза», «Сад будущего» (р.н.з. 32110232230).
Обоснование (расчёт) начальной (максимальной) цены материалов и оборудования, включённых в локальные сметы «по цене поставщика», к проверке представлено, но в ЕИС не размещено.
5.8. В нарушение ч. 2. ст. 4.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ информация о заключении гражданско-правового договора от 26.01.2022 № 2022-4 (р.н.д. 59715365510220000170001) размещена в ЕИС 08.02.2022, с превышением установленного срока на 6 рабочих дней.
[bookmark: _Hlk110859751][bookmark: _Hlk89261512][bookmark: _Hlk111617093]5.9. В нарушение ч.2 ст.4.1 Федерального закона от 18.07.2012 № 223-ФЗ информация о заключении дополнительного соглашения № 2 от 24.11.2021 к гражданско-правовому договору от 11.05.2021 № 2021-53 (р.н.д. 59715365510210000570000) размещена в ЕИС 07.12.2021, с превышением установленного срока на 3 календарных дня.
5.10. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2012                               № 223-ФЗ и п. 47.1 Положения о закупке документы о приёмке товара и выполненных работ по 10 договорам размещены в ЕИС с превышением установленного срока, в том числе:
[bookmark: _Hlk110860443][bookmark: _Hlk111126577][bookmark: _Hlk110860497]- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 23.07.2021) по гражданско-правовому договору от 04.05.2021 № 2021-47 (р.н.д. 59715365510210000540000) размещены в ЕИС 04.08.2022, с превышением установленного срока на 2 календарных дня;
- документы о приёмке товара (акт приёмки-передачи товара № 1 от 24.11.2021) по гражданско-правовому договору от 11.05.2021 № 2021-53 (р.н.д. 59715365510210000570000) размещены в ЕИС 07.12.2021, с превышением установленного срока на 3 календарных дня;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 13.12.2021) по гражданско-правовому договору от 09.12.2021 № 2021-195 (р.н.д. 597153655110210002230000) размещены в ЕИС 30.12.2021, с превышением установленного срока на 7 календарных дней;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 27.12.2021) по гражданско-правовому договору от 06.12.2021 № 2021-187 (р.н.д. 59715365510210002040000) размещены в ЕИС 11.01.2022, с превышением установленного срока на 5 календарных дней;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 03.12.2021) по гражданско-правовому договору от 26.10.2021 № 2021-156 (р.н.д. 59715365510210001730000) размещены в ЕИС 16.12.2021, с превышением установленного срока на 4 календарных дня;
- документы о приёмке выполненных работ (акт сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 23.07.2021) по гражданско-правовому договору от 11.05.2021 № 2021-31 (р.н.д. 59715365510210000600000) размещены в ЕИС 04.08.2021, с превышением установленного срока на 2 календарных дня;
- документы о приёмке выполненных работ (акт приёмки-передачи товара № 1 от 28.06.2021) по гражданско-правовому договору от 04.05.2021 № 2021-48 (р.н.д. 59715365510210000550000) размещены в ЕИС 16.07.2021, с превышением установленного срока на 8 календарных дней;
- документы о приёмке выполненных работ (акт приёмки-передачи товара № 1 от 29.04.2021) по гражданско-правовому договору от 28.04.2021 № 2021-37 (р.н.д. 59715365510210000480000) размещены в ЕИС 11.05.2021, с превышением установленного срока на 2 календарных дня;
- документы о приемке товара (акт приёмки - передачи товара б/н от 07.04.2022) по гражданско-правовому договору от 10.03.2022 № 2022-16 (р.н.д. 59715365510220000320000) размещены в ЕИС 18.04.2022, с превышением установленного срока на 1 календарный день;
- документы о приемке выполненных работ (акт сдачи - приёмки выполненных работ от 14.12.2021) по гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 (р.н.д. 59715365510210001890000) размещены в ЕИС 30.12.2021, с превышением установленного срока на 6 календарных дней.
10.2.9. В нарушение ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2012                               № 223-ФЗ и п. 47.1 Положения о закупке документы об исполнении гражданско-правового договора от 06.12.2021 № 2021-187 (р.н.д. 59715365510210002040000) (платёжное поручение № 1250 от 28.12.2021 (29.12.2021) размещены в ЕИС 11.01.2022, с превышением установленного срока на 3 календарных дня.
5.11. В нарушение п.3.1 гражданско-правового договора от 19.07.2021 № 2021-99 (р.н.д. 59715365510210001090000) ООО «Алюдеко-К» не исполнены обязательства по договору в части срока выполнения работ по разработке (проектированию), изготовлению и монтажу информационных стендов для ГАУ «Парк Яуза» - с даты заключения договора по 31.12.2021 включительно.
По состоянию на 19.08.2022 обязательства по договору ООО «Алюдеко-К» не исполнены в полном объёме, просрочка составила 231 календарный день.
Согласно п. 7.7 договора от 19.07.2021 № 2021-99 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет (по состоянию на 19.08.2022) 123 434,08 руб. 
В ходе претензионной работы (претензия № ПЯ-13-13/22 от 12.01.2022) неустойка (пени) Учреждением не начислялась.
В результате, Учреждением не начислена неустойка (пени) за нарушение ООО «Алюдеко-К» срока выполнения работ по договору от 19.07.2021 № 2021-99 в сумме 123 434,08 руб. 
[bookmark: _Hlk111619304]5.12. В нарушение п. 3.1 гражданско-правового договора от 26.01.2022 № 2022-4 (р.н.д. 59715365510220000170001) ООО «НОВАЯ ЭРА» не исполнены обязательства по договору в части срока поставки посадочного материала для нужд ГАУ «Парк Яуза» – с даты заключения договора по 31.12.2022, по заявке заказчика в течение 3 календарных дней (по 1 заявке). 
Согласно заявке ГАУ «Парк Яуза» от 21.04.2022 установленный срок поставки посадочного материала – до 24.04.2022 включительно.
Фактически, согласно акту приёмки-передачи товара от 06.05.2022 № 1 (товарная накладная от 27.04.2022 № 25) поставка посадочного материала на сумму 1 305 892,24 руб. произведена ООО «НОВАЯ ЭРА» 27.04.2022, просрочка составила 3 календарных дня. 
Согласно п. 7.6 гражданско-правового договора от 26.01.2022 № 2022-4 неустойка (пени) за просрочку поставки посадочного материала составляет (по состоянию на 19.08.2022) 1 044,71 руб. 
Претензионная работа Учреждением не велась. 
В результате, Учреждением не начислена неустойка (пени) за нарушение ООО «НОВАЯ ЭРА» срока поставки товара по договору от 26.01.2022 № 2022-4 (по заявке ГАУ «Парк Яуза» от 21.04.2022) в сумме 1 044,71 руб. 
5.13. В нарушение п. 2.5.2 гражданско-правового договора от 26.01.2022 № 2022-4 (р.н.д. 59715365510220000170001), заключённого по результатам закупки с субъектом малого предпринимательства ООО «НОВАЯ ЭРА», Учреждением нарушены сроки оплаты поставки посадочного материала по актам приёмки-передачи товара от 11.05.2022 №№ 2, 3 на 2 календарных дня (платёжные поручения от 03.06.2022 №№ 652, 653).
[bookmark: _Hlk110869712]5.14. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке и установке МАФ для нужд ГАУ «Парк Яуза», принятых Учреждением по акту приемки-передачи товара № 1 от 24.11.2021 на сумму 10 753 960,09 руб. согласно гражданско-правовому договору от 11.05.2021 № 2021-53 (р.н.д. 59715365510210000570000, ООО «АРС»), установлено следующее.
На территориях ГАУ «Парк Яуза» не установлено 26 МАФ: качалка «Тортила» – 1 шт., качалка «Хаски» – 1 шт., ворота для гандбола или мини-футбола – 2 шт., урны ЭЛЕГАНТ – 22 шт. Данные МАФ находились на хранении ГАУ «Парк Яуза» по адресам: ул. Докукина д. 17 стр. 1. (качалка «Тортила», качалка «Хаски» ворота для гандбола или мини-футбола, урны ЭЛЕГАНТ - 10 шт.), ул. Чермянская д.36 (урны ЭЛЕГАНТ - 12 шт.). 
В детском городке «Аэропорт» на территории Парка спорта отсутствует игровой элемент: панель «Кубики». Вместо него дополнительно установлен игровой элемент: панель «Жалюзи».
[bookmark: _Hlk110868968]На территории Парк спорта установлена скамейка чугунная ГОЛЛАНДИЯ - 1 шт. в качестве замены скамейки чугунной ВАРШАВА.
Велопарковка на 3 места ВПС-3, установленная на территории Парка спорта, имеет следы отслоения покрытия и ржавчины на металлической трубе, что свидетельствует о возможном нарушении технологии производства или состава покрытия.
[bookmark: _Hlk110927569]5.15. Контрольным обмером объёмов выполненных работ в рамках благоустройства парковых территорий: «Парк спорта Яуза», «Сад будущего», принятых Учреждением по актам сдачи-приёмки выполненных работ                 № 1 от 23.07.2021 и № 2 от 20.08.2021 на общую сумму 11 800 000,0 руб. согласно гражданско-правовому договору от 18.05.2021 № 2021-55 (р.н.д. 59715365510210000650000, ООО «ПРИМАСЕРВИС»), установлено невыполнение объёмов работ: по установке металлических оград высотой   2-2,5 м на металлических стойках – 1,7 м, по устройству наливного полиуретанового покрытия – 9,9 кв.м, по нанесению линии дорожной разметки краской белой со стеклошариками – 6,9 кв.м, - на парковой территории «Парк спорта Яуза»; по установке бортовых камней марки БР60.20.8 – 9,8 м - на парковой территории «Сад будущего».
На площадке для выгула собак на парковой территории «Парк спорта Яуза» фактически установлены панели 3Д с размерами: 2020*2500 мм –                       47 шт. и 2020*800 мм – 1 шт. (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 23.07.2021 – 48 шт., 2030*2500 мм).
Фактически установленные калитки на площадках парковой территории «Парк спорта Яуза» оборудованы замком и имеют размеры 1950*950 мм (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 23.07.2021 – калитки без замка 2000*1000 мм). 
На детской и спортивных площадках на парковых территориях                           «Сад будущего» и «Парк спорта Яуза» фактически установлены бортовые камни марок БР 100.30.15 и БР 100.20.8 (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 2 от 19.08.2021 – бортовые камни марки БР 60.20.8).
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 39 842,14 руб. 
5.16. Контрольным обмером объёмов выполненных работ в рамках мероприятий по благоустройству территорий на объекте озеленения 1-ой категории (присоединённые территории) «Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду», принятых Учреждением по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 23.07.2021 на сумму 3 850 000 руб. согласно гражданско-правовому договору от 04.05.2021 № 2021-47 (р.н.д. 59715365510210000540000, ООО «ПРИМАСЕРВИС»), установлено, что работы по ремонту деревянного настила на территории объекта озеленения выполнены в соответствии с гражданско-правовым договором от 04.05.2021 № 2021-47 и актом о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 23.07.2021.
5.16. Контрольным обмером объёмов выполненных работ ремонту зелёных насаждений, элементов отдыха и досуга на территории парка и цветочному оформлению города на объектах озеленения 1-й категории для нужд ГАУ «Парк Яуза» (присоединённые территории): Отрадное, Пикниковая зона, принятых Учреждением по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 25.10.2021 на сумму 12 694 266,0 руб. согласно гражданско-правовому договору от 12.08.2021 № 2021-113 (р.н.д. 59715365510210001240000, ООО «КАРКВЭСТ»), установлено невыполнение объёмов работ: по установке бортовых камней марки БР60.20.8 – 40 м, по устройству наливного полиуретанового покрытия – 46 кв.м, по замене досок в настилах, мостках, лестницах – 46 кв.м, по нанесению дорожной разметки пластиком белым со светоотражательными шариками – 15,73 кв.м.
На детских площадках и велодорожках фактически установлены бортовые камни марки БР 100.20.8 (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 12.08.2021 – бортовые камни марки БР 60.20.8).
Согласно пояснениям Учреждения работы по замене досок в настилах, мостках, лестницах были выполнены ООО «КАРКВЭСТ» в полном объёме, в том числе выполнен локальный ремонт опасных участков (общей площадью 69,6 кв.м) деревянного настила на границе с парком в пойме реки Чермянки, который затем был реконструирован в рамках проведения работ по комплексному благоустройству Департаментом капитального ремонта города Москвы. 
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 284 054,93 руб. 
5.17. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по текущему ремонту деревянных настилов, расположенных на территории парка «Певческое поле», принятых Учреждением по акту сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 05.10.2021 на сумму 4 555 634,0 руб. согласно гражданско-правовому договору от 20.07.2021 № 2021-103 (р.н.д. 59715365510210001140000, ИП Авакян Снбад Спартакович), установлено, что на площадках парка «Певческое поле» (сцена, скамейки, смотровая площадка, площадки для отдыха) установлены доски толщиной 35 мм и более, соответствующие акту о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 05.10.2021 (доски твёрдых лиственных пород, толщина 35 мм и более), при этом на одной из площадок для отдыха фактически установлены доски толщиной 30 мм.
5.18. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по изготовлению и поставке постов охраны, принятых Учреждением по акту приёмки-передачи товара № 1 от 28.06.2021 на сумму 2 779 109,50 руб. согласно контракту от 04.05.2021 № 2021-48 (р.н.д. 59715365510210000550000, ООО Строительная компания «Город»), установлено, что фактически поставленные и установленные павильоны постов охраны соответствуют характеристикам, указанным в техническом задании (приложение 1 к гражданско-правовому договору № 2021-48 от 04.05.2021).
5.19. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по поставке арочных металлодетекторов для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ГАУ «Парк Яуза» при проведении культурно-массовых мероприятий, принятых по акту приёмки-передачи товара № 1 от 29.04.2021 на сумму 1 465 154,90 руб. согласно гражданско-правовому договору от 28.04.2021 № 2021-37 (р.н.д. 59715365510210000480000, ООО «КОМПИТ»), установлено соответствие характеристик фактически поставленных арочных металлодетекторов марки ГАРРЕТТ 6500i характеристикам, указанным в спецификации (приложение 1 к техническому заданию к гражданско-правовому договору № 2021-37 от 28.04.2021).
В ходе проверки функций: обнаружения металлических предметов, индикации расположения металлических предметов, одновременного обнаружения и раздельного отображения нескольких металлических предметов, а также счётчика проходов с учётом направления движения, нарушений функционирования металлодетекторов не установлено.
5.20. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству ограждения вдоль ул. Кольская для нужд ГАУ «Парк Яуза», принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 13.12.2021 на сумму 1 186 868,00 руб. согласно гражданско-правовому договору от 09.12.2021 № 2021-195 (р.н.д. 59715365510210002230000, ИП Гельман С.П.), установлено, что на озеленённой территории вдоль ул. Кольская фактически установлены панели 3Д с размерами: 2000*2410*4 мм – 91 шт. и 2000*970*4 мм – 1 шт. (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 13.12.2021 – 92 шт., 2030*2500*4 мм).
Фактически установленные ворота и калитка выполнены из металлического профиля и имеют размеры: 2000*5000 мм (ворота) и 2000*1000 мм (калитка) (в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 13.12.2021 материал ворот и калитки - 3Д сетка, размеры: 2030*4000 мм (ворота), 2000*1000 мм (калитка)).
5.21. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по текущему ремонту на футбольном поле из искусственной травы в целях создания инфраструктуры для нужд ГАУ «Парк Яуза», принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 23.07.2021 на сумму 4 999 999,99 руб. согласно гражданско-правовому договору от 11.05.2021 № 2021-31 (р.н.д. 59715365510210000600000, ООО «Индустриальная промышленная компания «Спорт-групп»), установлено, что ремонтные работы на футбольном поле из искусственной травы в парке спорта выполнены в соответствии с гражданско-правовым договором от 11.05.2021 № 2021-31 и актами о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) № 1 от 23.07.2021 и сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 23.07.2021.
5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по установке поручней на территории сквера, прилегающего к Лазоревому проезду, принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 03.12.2021 на сумму 748 589,58 руб. согласно гражданско-правовому договору от 26.10.2021 № 2021-156 (р.н.д. 59715365510210001730000, ООО «ТВСТРОЙ»), установлено невыполнение объёмов работ по установке секций металлического ограждения газонов – 50,88 кв. м, по установке стоек металлического ограждения газонов – 20 шт., по ограждениям из нержавеющей стали с 3-мя горизонтальными ригелями и стойками – 16,6 м. 
На территории сквера, прилегающего к Лазоревому проезду, фактически установлены секции металлического ограждения высотой         0,96 - 0,97 м вместо секций высотой 1,2 м, указанных в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 25.11.2021 № 1.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 74 860,97 руб. 
[bookmark: _Hlk111622124]5.23. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству поручней для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп граждан на территории сквера, прилегающего к Лазоревому проезду, принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 27.12.2021 на сумму 2 654 088,41 руб. согласно гражданско-правовому договору от 06.12.2021 № 2021-187 (р.н.д. 59715365510210002040000, ООО «ТВСТРОЙ»), установлено невыполнение работ по установке секций металлического ограждения газонов - 96,23 кв.м, по установке стоек металлического ограждения газонов – 11 шт., по ограждениям из нержавеющей стали с 3-мя горизонтальными ригелями и стойками – 11 шт.
На территории сквера, прилегающего к Лазоревому проезду, фактически установлены секции металлического ограждения высотой  0,91 - 1,2 м вместо секций высотой 1,2 м, указанных в акте о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 24.12.2021 № 1.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 71 836,15 руб. 
[bookmark: _Hlk111622799]5.24. Контрольным обмером объёмов выполненных строительно-монтажных работ по установке системы охранного телевидения в служебных помещениях ГАУ «Парк Яуза» по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова д. 12, корп. 1, принятых по акту сдачи-приёмки выполненных работ от 14.12.2021 № 1 на сумму 1 650 000,0 руб.      согласно гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 (р.н.д. 59715365510210001890000, ООО «Компит»), установлено, что работы по монтажу оборудования системы охранного телевидения выполнены согласно техническому заданию (приложение 1 к гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166); оборудование установлено по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова д. 12, корп. 1 в секциях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Фактически установленный компьютер DELL Optiplex 7090 SFF (в качестве аналога компьютера DELL Optiplex 7080) соответствует техническим характеристикам, указанным в техническом задании (приложение 1 к гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166).
В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011              № 223-ФЗ при приёмке выполненных работ по установке системы охранного телевидения в служебных помещениях ГАУ «Парк Яуза» согласно гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 Учреждением в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2021 № 1 необоснованно применён коэффициент заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости каждой единицы оборудования, включённого в смету «по цене поставщика».
В результате, стоимость выполненных работ по гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 (р.н.д. 59715365510210001890000, ООО «Компит») завышена на 22 456,43 руб. 
Анализом исполнительной документации по гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 (р.н.д. 59715365510210001890000, ООО «Компит»), установлено, что согласно акту о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 30.11.2021 № 1 и универсальному передаточному документу от 23.11.2021 № 198 Учреждением принят компьютер DELL Optiplex 7080, что не соответствует фактически поставленному оборудованию (компьютер DELL Optiplex 7090 SFF). В ходе проверки нарушение Учреждением устранено.
В нарушение пп. 16, 52 федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н (далее – СГС «Концептуальные основы»), работы, указанные в акте сдачи-приёмки выполненных работ № 1 от 14.12.2021 по гражданско-правовому договору от 23.11.2021 № 2021-166 (р.н.д. 59715365510210001890000, ООО «Компит»), приняты к учёту (согласно бухгалтерской справке от 30.11.2021 № ООГУ-000550) - 30.11.2021, или ранее возникновения факта хозяйственной жизни на 14 дней.
5.25. В соответствии с гражданско-правовым договором от 10.03.2022 № 2022-16 (р.н.д. 59715365510220000320000, ООО «Национальная корпорация развития гольфа») Учреждением приобретены основные средства: пассажирские гольфкары EWAY HM4+2 (ew-010) в количестве 2 ед. на общую сумму 1 600 000,0 руб.
Электромобили приняты к учёту как особо ценное движимое имущество 07.04.2022 в установленном порядке.
В составе комиссии, утверждённой приказом директора Учреждения от 14.07.2022 № 85-ОД «О проведении внеплановой инвентаризации», в присутствии членов инспекции Денисовой С. А. и Лобода И. А., по состоянию на 15.07.2021 на территории сквера вдоль ул. Заповедная (Певческое поле) проведена инвентаризация основных средств –  пассажирских гольфкаров EWAY HM4+2 (ew-010). По результатам инвентаризации излишков и недостач не установлено. 
Характеристики предъявленных к инвентаризации пассажирских гольфкаров, указанные в их паспортах, соответствовали характеристикам, отражённым в спецификации (приложение 1 к техническому заданию к гражданско-правовому договору от 10.03.2022 № 2022-16). 
В нарушение абз. 3 разд. 3 Методических указаний по применению форм первичных учётных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (далее – Методические указания), утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н) в инвентаризационные карточки учёта нефинансовых активов пассажирских гольфкаров EWAY НМ4+2 (ew-010) (ф. по ОКУД 0504031), в раздел 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта», не были внесены данные паспортов завода-изготовителя и технические параметры, характеризующие объект. В ходе проверки нарушение Учреждением устранено.
5.26. В соответствии с гражданско-правовым договором от 26.01.2022 № 2021-4 (р.н.д. 59715365510220000170001, ООО «НОВАЯ ЭРА») Учреждением приобретён посадочный материал (по состоянию на 11.08.2022) в количестве 181 324 ед. на общую сумму 13 155 510,56 руб. 
Посадочный материал принят к учёту в установленном порядке по счёту 0.105.36. «Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иное движимого имущества учреждения». При высадке посадочного материала стоимость многолетних насаждений формировалась Учреждением на счёте 0.106.31 «Увеличение вложений в основные средства». Согласно учётной политике, утверждённой приказом ГАУ «Парк Яуза» от 13.05.2022 № 37-ОД, по истечении 1 года с даты высадки прижившиеся объекты многолетних насаждений принимаются к учёту в качестве основных средств по счёту 0.101.38 «Прочие основные средства».
По состоянию на 11.08.2022 приобретённый посадочный материал в полном объёме высажен в цветники на парковых и озеленённых территориях ГАУ «Парк Яуза» в соответствии с паспортами цветников. В качестве документов, подтверждающих высадку (использование) приобретённого посадочного материала к проверке предоставлены: паспорта на объекты цветочного оформления (далее – паспорт цветника) и акты расхода посадочного материала.
Выборочным контрольным осмотром использования посадочного материала, приобретённого согласно гражданско-правовому договору               от 26.01.2022 № 2021-4 и высаженного на парковых и озеленённых территориях по адресам: проспект Мира, вл. 186 – 188, 1-я ул. Леонова (территория «Сад будущего» у фонтана), ул. Заповедная, вл. 3, ул. Заповедная, вл. 11, на основании паспортов цветников №№ 3, 11, 17, 22 и актов расхода посадочного материала №№ 1, 3, 15, 23 нарушений не установлено.
[bookmark: _Hlk111813315]6. По результатам проверки ГАУ «Парк Яуза» предлагается:
6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГАУ «Парк Яуза» неправомерно израсходованных средств в сумме 493 050,62 руб. 
[bookmark: _Hlk101168001]6.2. Обеспечить начисление и взыскание неустойки (пени) по фактам нарушения 2 подрядными организациями срока исполнения обязательств по договорам в общей сумме 124 478,79 руб. 
6.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать эффективный контроль за обоснованным формированием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой и оплатой фактически выполненных работ (поставленных товаров), оформлением документов о приёмке выполненных работ (поставленных товаров), ведением претензионной работы, соблюдением порядка и сроков размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.4. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за формированием начальных (максимальных) цен закупок, приёмкой выполненных работ, ведением претензионной работы, размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru.
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