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[bookmark: _Hlk73543382]ВЫПИСКА из АКТА ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
№ 8-З-2022/1 от 2 декабря 2022 г.	

1. Основания для проведения проверки:
1.1. Пункт 5 Плана проверок префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы на 2022 г., утверждённого распоряжением префектуры от 13.10.2021 № 01-18-539.
[bookmark: _Hlk48897258]1.2. Приказ префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 21.10.2022 № 01-19-113 «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок».
2. Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы.
3. Субъект проверки: Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Бибирево» – ГБУ «Жилищник района Бибирево», Учреждение.
4. Проверяемый период: с 01.01.2022 по 02.12.2022.
5. В результате проведения плановой проверки установлено следующее. 
5.1. В нарушение п.7 ст.16 Федерального закона от 05.04.2013        № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, предусматривающих, что План-график утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, План-график утверждён электронной подписью исполняющего обязанности директора ГБУ «Жилищник района Бибирево» и размещён в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 27.12.2021 за № 202203732006532001 до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (30.12.2021). 
5.2. Согласно Плану-графику (в ред. от 15.11.2022, версия 70) Учреждением в 2022 г. запланировано проведение 102 процедур на общую сумму 103 118 359,81 руб. Кроме того, Учреждением в 2022 г. осуществлена 41 закупка товара (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. каждая, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 10 883 490,41 руб., что составляет 9,44 % от совокупного годового объёма закупок (115 285 859,81 руб.).
5.3. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на поставку труб и деталей трубопроводов (р.н.з. 0373200017522000449), определённая методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, не обоснована должным образом и завышена на 834 974,20 руб. в результате превышения рыночной стоимости поставляемых товаров. 
В ходе проверки достоверности определения начальной (максимальной) цены закупки проведён анализ рынка по данным информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который показал, что стоимость труб (труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная ТМК Дн 159*4,5 Ду 150, труба стальная электросварная прямошовная оцинкованная ТМК Дн 89,0*3,5 Ду 80), включённая в закупку (р.н.з. 0373200017522000449), превышает их рыночную стоимость на 41 - 47%.
5.4. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на поставку комплектующих для качелей (р.н.з. 0373200017522000694), определённая методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, не обоснована должным образом и завышена на 230 319,67 руб. в результате превышения рыночной стоимости поставляемых товаров. 
В ходе проверки достоверности определения начальной (максимальной) цены закупки проведён анализ рынка по данным информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который показал, что стоимость отдельных комплектующих для качелей (подвес «Гнездо» овал (универсальный), трибуна с навесом, подвес люлька (универсальный), подвес резиновый, подвес со спинкой (универсальный)), включённая в закупку (р.н.з. 0373200017522000694), превышает их рыночную стоимость на 23 - 42%.
5.5. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на выполнение работ по устройству малых архитектурных форм (далее – МАФ) на территории района Бибирево (р.н.з. 0173200001422001309), определённая сметным методом и методом анализа сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для оборудования, включённого в смету «по цене поставщика», не обоснована должным образом и завышена на 114 440,52 руб. в результате необоснованного применения в локальной смете коэффициента заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости оборудования, включённого в смету «по цене поставщика».
[bookmark: _Hlk122954585]5.6. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на ремонт многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Белозерская, д. 10 (р.н.з. 0373200017522000502), определённая сметным методом и методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг для материалов, включённых в локальную смету «по цене поставщика», не обоснована должным образом и завышена на 21 937,50 руб. в результате необоснованного применения в локальной смете коэффициента заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости материала, включённого в смету «по цене поставщика».
[bookmark: _Hlk122099833]5.7. В нарушение ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена закупки на выполнение работ по устройству МАФ на территории района Бибирево (р.н.з. 0373200017522000523), определённая сметным методом и методом анализа сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) для оборудования, включённого в смету «по цене поставщика», не обоснована должным образом и завышена на 54 627,82 руб. в результате необоснованного применения в локальной смете коэффициента заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости оборудования, включённого в смету «по цене поставщика».
[bookmark: _Hlk121311092]5.8. В нарушение п.2 ч.2 ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация закупки на выполнение работ по устройству МАФ на территории района Бибирево (р.н.з. 0173200001422001309) не содержит обоснование начальной (максимальной) цены материалов и оборудования, включённых в локальную смету «по цене поставщика». 
5.9. В нарушение п.2.1 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                 от 02.10.2013 № 567 в документации 2 закупок (р.н.з. 0373200017522000523,  0373200017522000445), размещённой в ЕИС, указаны наименования поставщиков, представивших ценовую информацию для расчёта начальной (максимальной) цены. 
5.10. В ходе проверки правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 7 закупок: р.н.з. 0373200017522000848, 0373200017522000710, 0373200017522000642, 0373200017522000707, 0373200017522000694, 0373200653222000015, 0373200653222000019, установлено, что определение начальной (максимальной) цены по каждой из указанных закупок осуществлялось методом анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг на основании ценовой информации, полученной от одних и тех же поставщиков. 
В результате, в нарушение ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п.3.7 Методических рекомендаций, утверждённых приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, начальные (максимальные) цены указанных закупок определены и обоснованы не должным образом.
5.11. В нарушение пп.1 и 2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении контракта от 27.06.2022 № 136-БЛГ/22 на поставку запасных частей для ремонта МАФ изменены его существенные условия, а именно: срок приёмки поставленного товара. 
5.12. В нарушение п.1 и 2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении контракта от 21.03.2022 № 67-БЛГ/22 на поставку резиновой крошки изменены его существенные условия, а именно: срок приёмки поставленного товара. 
[bookmark: _Hlk121832716]5.13. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ и п.4.10 контракта от 01.08.2022 № 162-МКД/22 Учреждением не соблюдён срок приёмки поставленного товара по универсальному передаточному документу (документу о приёмке) от 13.10.2022 (13.09.2022) № 482 на 2 рабочих дня.
5.14. В нарушение ч.7 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013                      № 44-ФЗ и п.4.10 контракта от 21.03.2022 № 68-БЛГ/22 не соблюдены сроки приёмки поставленного товара по универсальному передаточному документу (документу о приёмке) от 23.05.2022 (13.04.2022) № 49 на 4 рабочих дня.
[bookmark: _Hlk121489123]5.15. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ универсальный передаточный документ (документ о приёмке), счёт-фактура от 23.05.2022 (13.04.2022) № 49 по контракту от 21.03.2022 № 68-БЛГ/22 размещён в ЕИС 24.05.2022, с превышением установленного срока на 1 рабочий день.
[bookmark: _Hlk120283017][bookmark: _Hlk89261512][bookmark: _Hlk116312571][bookmark: _Hlk120267024][bookmark: _Hlk120268828]5.16. В нарушение п.3.1 контракта от 01.08.2022 № 160-БЛГ/22 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки скатных и подъемных элементов - по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник района Бибирево» установленный срок поставки товара – до 26.10.2022.
По состоянию на 02.12.2022 товар не поставлен, срок поставки нарушен на 37 календарных дней. 
[bookmark: _Hlk116312841]Согласно п.7.7 контракта от 01.08.2022 № 160-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 18 502,82 руб. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка (пени) по состоянию на 02.12.2022 в сумме 18 502,82 руб. 
[bookmark: _Hlk120521689][bookmark: _Hlk120521871]5.17. В нарушение п.3.1 контракта от 28.06.2022 № 137-БЛГ/22 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки запасных частей из древесины для ремонта детских площадок - по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник района Бибирево» установленный срок поставки товара – до 26.10.2022.
По состоянию на 02.12.2022 товар не поставлен, срок поставки нарушен на 37 календарных дней. 
Согласно п.7.7 контракта от 28.06.2022 № 137-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 26 600,70 руб. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка (пени) по состоянию на 02.12.2022 в сумме 26 600,70 руб. 
5.18. В нарушение п.3.1 контракта от 24.06.2022 № 131-БЛГ/22 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки опорных элементов для МАФ - по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник района Бибирево» установленный срок поставки товара – до 26.10.2022.
По состоянию на 02.12.2022 товар не поставлен, срок поставки нарушен на 37 календарных дней. 
[bookmark: _Hlk121298850]Согласно п.7.7 контракта от 24.06.2022 № 131-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 14 684,29 руб. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка (пени) по состоянию на 02.12.2022 в сумме 14 684,29 руб. 
5.19. В нарушение п.3.1 контракта от 27.06.2022 № 136-БЛГ/22 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки запасных частей для ремонта МАФ - по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник района Бибирево» установленный срок поставки товара – до 18.08.2022.
Частично товар поставлен 06.10.2022, на сумму 113 805,0 руб., с нарушением срока, установленного в заявке Заказчика на 49 календарных дней. 
Согласно п.7.7 контракта от 27.06.2022 № 136-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составила 1 394,11 руб. 
Начисленная неустойка (пени) в сумме 19 497,22 руб. (по состоянию на 06.10.2022) учтена в универсальном передаточном документе (документе о приёмке), счёт-фактуре № 11 от 03.11.2022, оплата произведена с учётом штрафных санкций в сумме 19 497,22 руб. 
По состоянию на 02.12.2022 Учреждением продолжена претензионная работа по факту нарушения срока поставки запасных частей для ремонта МАФ на сумму 1 417 390,96 руб., на 106 календарных дней. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка (пени) по состоянию на 02.12.2022 в сумме 39 695,05 руб. 
5.20. В нарушение п.3.1 контракта от 27.06.2022 № 134-БЛГ/22 поставщиком не исполнены обязательства в части срока поставки комплектующих для качелей - по заявке Заказчика в течение 5 рабочих дней. 
Согласно заявке ГБУ «Жилищник района Бибирево» установленный срок поставки товара – до 18.08.2022.
Фактически, согласно универсальному передаточному документу (документу о приёмке), счёт-фактуре № 1 от 03.11.2022, поставка комплектующих на сумму 2 588 627,01 руб. произведена поставщиком 06.10.2022, просрочка составила 49 календарных дней. 
Согласно п.7.7 контракта от 27.06.2022 № 134-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку поставки товара составляет 31 710,68 руб. 
Начисленная неустойка (пени) в сумме 32 961,85 руб. учтена в универсальном передаточном документе (документе о приёмке), счёт-фактуре № 1 от 03.11.2022, оплата произведена с учётом штрафных санкций в сумме 32 961,85 руб.
[bookmark: _Hlk121489537][bookmark: _Hlk121303169]5.21. В нарушение п.3.1 контракта от 24.10.2022 № 198-БЛГ/22 подрядчиком не исполнены обязательства в части срока выполнения работ по устройству МАФ на территории района Бибирево – с 31.10.2022 по 15.11.2022 по заявке Заказчика в течение 10 календарных дней. 
По состоянию на 02.12.2022 работы не выполнены, просрочка составила 17 календарных дней. 
[bookmark: _Hlk121303365]Согласно п.7.3 контракта от 24.10.2022 № 198-БЛГ/22 неустойка (пени) за просрочку выполнения работ составляет 26 191,63 руб. 
В ходе претензионной работы Учреждением начислена неустойка (пени) по состоянию на 02.12.2022 в сумме 26 191,63 руб.
5.22. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по устройству МАФ на территории района Бибирево, принятых Учреждением согласно акту о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 11.08.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документ о приёмке), счет-фактуре № 16 от 16.08.2022 на сумму 3 091 523,72 руб., в соответствии с контрактом от 06.06.2022 № 125-БЛГ/22, установлено невыполнение объёмов работ по установке стоек металлического ограждения газонов из трубы – 47 шт., установке секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы – 35,9 кв.м. Секции металлического ограждения в количестве 23 шт. (включая столбы для газонного ограждения – 23 шт.) не были установлены и находились на складах эксплуатационных участков.
Все установленные ограждения детских площадок не оснащены заглушками на открытых торцевых частях секций, предусмотренными документацией о закупке. Отдельные секции металлических ограждений детских и спортивных площадок имеют следы ржавчины, в местах непрокрашенных сварных швов.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 174 664,15 руб. 
[bookmark: _Hlk121321061]5.23. В нарушение ч.1 ст.1 и п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приёмке выполненных работ по устройству МАФ на территории района Бибирево в соответствии с контрактом от 06.06.2022 № 125-БЛГ/22 в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 11.08.2022 № 1 необоснованно применён коэффициент заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости каждой единицы материала, включённого в смету «по цене поставщика».
В результате, стоимость работ по устройству МАФ завышена на 51 295,97 руб. 
5.24. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по ремонту многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Белозерская, д. 10, принятых Учреждением согласно акту о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 14.07.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документу о приёмке), счёт-фактуре от 21.07.2022 № 47 на сумму 1 899 427,00 руб., в соответствии с контрактом от 30.05.2022 № 116-БЛГ/22 установлено невыполнение объёмов работ: по обшивке листами по металлическому каркасу – 7,16 кв.м, по установке секций стеклопластикового борта – 1 шт., по установке поручней – 1 шт., по установке ограждений из сетки стальной оцинкованной – 8,4 кв.м.
Не установленные: стеклопластиковый борт – 1 шт., поручень – 1 шт., сетка стальная оцинкованная – 9 кв.м, к проверке представлены, находились в подсобном помещении на территории катка по адресу: ул. Белозерская, д. 10.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 30 946,89 руб. 
5.25. В нарушение ч.1 ст.1 и п.2 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при приёмке выполненных работ по ремонту многофункциональной спортивной площадки по адресу: ул. Белозерская, д. 10, в соответствии с контрактом от 30.05.2022 № 116-БЛГ/22 в акте о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 14.07.2022 № 1 необоснованно применён коэффициент заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости каждой единицы материала, включённого в смету «по цене поставщика».
В результате, стоимость работ по ремонту многофункциональной спортивной площадки завышена на 20 840,63 руб. 
5.26. Контрольным осмотром результатов поставки комплектующих для качелей, принятых Учреждением согласно универсальному передаточному документу (документу о приёмке), счёт-фактуре № 1 от 03.11.2022 на сумму 2 588 627,01 руб., в соответствии с контрактом от 27.06.2022 № 134-БЛГ/22 установлено отсутствие опоры подвижной для качалки на 3-х пружинах «Гнездо» в количестве 2 шт.
[bookmark: _Hlk121841720]В результате приёмки и оплаты непоставленного товара неправомерный расход средств составил 195 324,00 руб. 
5.27. Контрольным осмотром результатов поставки металлических дверей и комплектующих в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево, принятых Учреждением согласно документу о приёмке, счёт-фактуре от 13.10.2022 № 482 на сумму 949 634,99 руб., в соответствии с контрактом от 01.08.2022 № 162-МКД/22 установлено, что приобретённые Учреждением металлические двери в общем количестве 24 шт. на сумму 949 634,99 руб. находятся на мастерских участках Учреждения в производственной упаковке и соответствуют характеристикам, указанным в техническом задании к контракту от 01.08.2022 № 162-МКД/22.
5.28. Контрольным обмером объёмов выполненных работ по обустройству приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Мурановская, д. 3, принятых Учреждением согласно акту о приёмке выполненных работ (ф. № КС-2) от 16.06.2022 № 1 и универсальному передаточному документу (документу о приёмке), счёт-фактуре от 28.06.2022 № 1 на сумму 1 798 608,00 руб., в соответствии с контрактом от 19.05.2022                № 113-БЛГ/22 установлено невыполнение объёмов работ по установке крепёжных дюбелей в угловых элементах пешеходного перехода в общем количестве 4 шт.
В результате приёмки и оплаты невыполненных работ неправомерный расход средств составил 238,80 руб. 
5.29. В нарушение ч.1 ст.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в локальной смете на установку МАФ в районе Бибирево необоснованно применён коэффициент заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости каждой единицы материала, включённого в смету «по цене поставщика», что при приёмке и оплате работ (по состоянию на 02.12.2022 работы не выполнены) может привести к завышению стоимости работ и неправомерному расходованию средств.
5.30. В нарушение приказа ГБУ «Жилищник района Бибирево» от 30.12.2021 № 107 «Об утверждении учётной политики на 2022 год» для отражения факта поставки товара в ходе исполнения 2 контрактов: от 21.03.2022 № 67-БЛГ/22 и от 26.05.2022 № 120-БЛГ/22, вместо товарных накладных унифицированной формы № ТОРГ-12 (ф. ОКУД 0330212) были применены товарно-транспортные накладные неутверждённого образца в количестве 11 ед. и 8 ед. соответственно, которые некорректно отражают торговую операцию между продавцом и покупателем (отсутствуют реквизиты (адреса, телефоны, банковские реквизиты) продавца и покупателя, не указаны налоговая ставка и сумма налога, предъявляемая покупателю) и не могут быть признаны в качестве первичного документа в целях принятия к бухгалтерскому учёту товарно-материальных ценностей и применения вычетов по НДС.
5.31. В соответствии с контрактом от 11.07.2022 № 144-МКД/22 Учреждением приобретены блоки оконные пластиковые в количестве 108 шт. на общую сумму 987 485,10 руб. для проведения работ по установке оконных изделий из ПВХ в жилых домах собственными силами Учреждения в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.04.2022 № 5/2.
В подтверждение использования и списания приобретённых оконных блоков Учреждением предоставлены: 2 акта от 30.09.2022 б/н о выполненных собственными силами работах ГБУ «Жилищник района Бибирево» по замене окон ПВХ и служебная записка на списание материальных запасов, утверждённые директором ГБУ «Жилищник района Бибирево», ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. по ОКУД 0504210) № 310 от 17.10.2022 (на часть (54 шт.) оконных блоков), акт о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) № 347 от 07.11.2022 (на часть (54 шт.) оконных блоков).
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н Учреждением производилось списание материальных запасов в том числе на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210), при этом акт о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) не оформлялся.
В соответствии с актами о выполненных собственными силами работах ГБУ «Жилищник района Бибирево» по замене окон ПВХ от 30.09.2022 б/н Учреждением в производство работ списан весь объём материала (блоки оконные пластиковые – 108 шт.), приобретённый согласно контракту от 11.07.2022 № 144-МКД/22.
Контрольным обмером объёмов работ, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник района Бибирево», по установке оконных изделий из ПВХ в жилых домах по адресам: ул. Коненкова, д. 15В, ул. Коненкова, д. 23В, с применением материалов (блоки оконные пластиковые), приобретённых согласно контракту от 11.07.2022 № 144-МКД/22, установлено, что в жилом доме по адресу: ул. Коненкова, д. 15В установлено 54 шт. оконных блоков, в жилом доме по адресу: ул. Коненкова, д. 23В установлено 46 шт. оконных блоков. Оконные блоки в количестве 8 шт. на момент проведения контрольного обмера не были установлены и предъявлены к проверке в помещении электрощитовой по адресу: ул. Коненкова, д. 23В.
В период проверки оконные блоки в количестве 8 шт. были установлены в жилом доме по адресу: ул. Коненкова, д. 23В.
5.32. В соответствии с контрактом от 24.05.2022 № 115-МКД/22 Учреждением приобретены блоки оконные пластиковые в общем количестве 130 шт. на общую сумму 1 065 016,00 руб. для выполнения работ по установке оконных блоков в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево г. Москвы собственными силами Учреждения в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.03.2022 № 3/12.
В подтверждение использования и списания приобретённых оконных блоков Учреждением предоставлены: 2 акта о выполненных собственными силами работах ГБУ «Жилищник района Бибирево» по замене окон ПВХ от 30.09.2022 б/н и служебная записка на списание материальных запасов, утверждённые директором ГБУ «Жилищник района Бибирево», ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210) от 10.08.2022 № 256.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н Учреждением производилось списание материальных запасов на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210), при этом акт о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) не оформлялся.
В соответствии с актами о выполненных собственными силами работах ГБУ «Жилищник района Бибирево» по замене окон ПВХ от 30.09.2022 б/н Учреждением в производство работ списан весь объём материала (блоки оконные пластиковые – 130 шт.), приобретённый согласно контракту от 24.05.2022 № 115-МКД/22.
Контрольным обмером объёмов работ, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник района Бибирево», по установке оконных блоков в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево г. Москвы в жилых домах по адресам: ул. Корнейчука, д. 36Б, Алтуфьевское ш., д. 74, с применением материалов (блоки оконные пластиковые), приобретённых по контракту от 24.05.2022 № 115-МКД/22, установлено, что в жилом доме по адресу: ул. Корнейчука, д. 36Б установлено 10 шт. оконных блоков, в жилом доме по адресу: Алтуфьевское ш., д. 74 установлено 120 шт. оконных блоков.
В нарушение ч.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ материальные запасы (блоки оконные пластиковые), приобретённые Учреждением согласно контракту от 24.05.2022 № 115-МКД/22 и универсальному передаточному документу (документу о приёмке) от 27.06.2022 № 19, приняты Учреждением к бухгалтерскому учёту несвоевременно - 30.06.2022.
5.33. Для выполнения работ собственными силами Учреждения по устройству (замене) резинового (полиуретанового) покрытия на детских и спортивных площадках района Бибирево Учреждением в 2022 г. заключено 6 контрактов на общую сумму 14 606 636,67 руб. на поставку полиуретанового клея, резиновой крошки, пигментов для резиновой крошки и скипидара:                 от 21.03.2022 № 67-БЛГ/22, от 21.03.2022 № 68-БЛГ/22, от 22.04.2022 № 95-БЛГ/22, от 06.06.2022 № 123-БЛГ/22, от 26.05.2022 № 120-БЛГ/22, от 26.05.2022 № 121-БЛГ/22.
В результате, Учреждением приобретены: крошка резиновая (цвет чёрный) (далее – крошка) - в общем количестве 103 283,0 кг на сумму 2 098 014,53 руб.; средство связующее универсальное полиуретановое для ремонта покрытия из резиновой крошки (далее – клей) - в общем количестве 30 986,0 кг на сумму 11 780 622,5 руб.; пигмент (зелёный) – в общем количестве 1 231,0 кг на сумму 408 531,81 руб.; пигмент (красный) – в общем количестве 1 231,0 кг на сумму 291 810,53 руб.; растворитель эфирный сосновый (скипидар) (далее – скипидар) – 185 л на сумму 27 657,3 руб.
В подтверждение использования и списания крошки, клея, пигментов и скипидара Учреждением предоставлены следующие документы: акт выполненных силами ГБУ «Жилищник района Бибирево» работ по устройству (замене) резинового (полиуретанового) покрытия на детских и спортивных площадках района Бибирево за счёт средств стимулирования управы района с указанием фактического расхода материально-технических ресурсов, использованных в ходе выполнения работ от 08.11.2022 б/н  (далее – акт выполненных работ от 08.11.2022 б/н), служебные записки на списание материальных запасов, утверждённые директором ГБУ «Жилищник района Бибирево», ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210) (всего – 8 ведомостей) и акты о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) от 08.11.2022 № 359 и от 10.11.2022 № 368.
В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н Учреждением производилось списание материальных запасов в том числе на основании ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210), при этом акты о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) не оформлялись.
В нарушение пп. 16, 52 федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н списание материалов, использованных для выполнения работ по устройству резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок, указанных в акте выполненных работ от 08.11.2022 б/н, осуществлялось Учреждением существенно позднее возникновения факта хозяйственной жизни: фактически (по информации Учреждения) работы были завершены в период - с 08.05.2022 по 07.11.2022.
Списание крошки, клея, пигментов и скипидара производилось Учреждением согласно нормам расхода материально-технических ресурсов, утверждённых на 2022 год приказом директора ГБУ «Жилищник района Бибирево» от 03.06.2022 № 69/3, из расчёта на 1 кв.м при толщине покрытия 20 мм: крошка - 14,7 кг, клей - 4,41 кг, пигмент - 0,35 кг, скипидар - 0,0263 л.
В соответствии с актом выполненных работ от 08.11.2022 б/н Учреждением выполнены работы по устройству покрытий детских и спортивных площадок общей площадью 5 847,0 кв.м, в том числе детских площадок – 4 229,0 кв.м, спортивных площадок – 1 618,0 кв.м. 
В производство работ израсходовано: крошки – 85 950,9 кг, клея – 25 785,27 кг, пигментов (зелёного и красного) – по 1 023,26 кг, скипидара - 153,52 л. По состоянию на 28.11.2022 остатки приобретённых материалов, отражённые в бухгалтерском учёте Учреждения, составили: крошка – 17 332,0 кг, клей – 5 201,0 кг, пигмент (зелёный) – 208,0 кг, пигмент (красный) –208,0 кг, скипидар - 32 л.
Контрольным обмером объёмов работ, выполненных собственными силами ГБУ «Жилищник района Бибирево», по устройству резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок с применением материалов, приобретенных по вышеуказанным контрактам, установлено, что на дворовых территориях, расположенных по 15 адресам: ул. Белозерская, д. 3; ул. Белозерская, д. 5; ул. Белозерская, д. 9; ул. Коненкова, д. 12; ул. Лескова, д. 28, корп. 1; ул. Лескова, д. 13А; ул. Лескова, д. 15; ул. Лескова, д. 25; ул. Мурановская, д. 12; ул. Корнейчука, д. 58; ул. Корнейчука, д. 58А; ул. Корнейчука, д. 59; ул. Корнейчука, д. 59А; Алтуфьевское ш., д. 92; Алтуфьевское ш., д. 96, выполнены работы по устройству резинового (полиуретанового) покрытия на общей площади 5 862,47 кв.м. 
Толщина резинового (полиуретанового) покрытия на детских и спортивных площадках, измеренная выборочно методом отборов кернов, составляла от 1,8 до 2,0 см. На детской площадке по адресу: ул. Корнейчука, д. 59А, резиновое (полиуретановое) покрытие имело неровности и отслоения поверхности покрытия, что свидетельствует о нарушении технологии производства работ или состава покрытия. 
Общая площадь резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок, установленная контрольным обмером, на 15,47 кв.м больше, чем общая площадь покрытия, указанная в акте выполненных работ от 08.11.2022 б/н. Вместе с тем, в нарушение постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП  общая площадь резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок, выполненного собственными силами Учреждения согласно акту выполненных работ от 08.11.2022 б/н (5 847,0 кв.м), не соответствует (больше на 1 063,0 кв.м) площади покрытий детских и спортивных площадок, согласованной для выполнения данных работ решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.02.2022 № 2/5 (4 784,0 кв.м).
Решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 14.11.2022 № 13/1 внесены изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.02.2022 № 2/5, уточняющие объёмы работ по устройству резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок по факту выполненных работ (за исключением площади покрытия детской площадки по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 96, отклонение составляет - 99 кв.м). 
[bookmark: _Hlk123033721]В составе комиссии, утверждённой приказом директора Учреждения от 24.11.2022 № 109 «О проведении инвентаризации», в присутствии членов инспекции по состоянию на 28.11.2022 проведена инвентаризация остатков материальных запасов, приобретённых по вышеуказанным контрактам (крошка – 17 332,0 кг, клей – 5 201,0 кг, пигмент (зелёный) – 208,0 кг, пигмент (красный) – 208,0 кг, скипидар – 32 л), на производственной базе Учреждения по адресу: ул. Пришвина, д. 12А. 
По результатам инвентаризации установлены излишки: средства связующего универсального (полиуретанового) – 79,0 кг, пигмента (зелёного) – 67,0 кг, пигмента (красного) – 67,0 кг, растворителя эфирного соснового (скипидар) – 308,0 л.
В ходе инвентаризации установлено, что на бочках с клеем и на мешках с крошкой отсутствует маркировка товара (количество, наименование, производитель), в результате, определить соответствие поставленного товара условиям контракта не представляется возможным.
В период проведения инвентаризации бочки с клеем в количестве 24 шт. по 220 кг находилось на улице, вне складского помещения, что не соответствует условиям хранения клея, рекомендованным производителем (хранение в сухом и темном помещении, при оптимальной температуре складского помещения от +10°С до + 25°С).
5.34. В нарушение ч.1 ст.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 2022 г. Учреждением осуществлены необоснованные и неэффективные закупки материалов для устройства резинового (полиуретанового) покрытия детских и спортивных площадок. 
Для выполнения работ по устройству резинового (полиуретанового) покрытия общей площадью 5 847,0 кв.м (согласно акту выполненных работ от 08.11.2022 б/н) Учреждением в соответствии с нормами расхода материально-технических ресурсов, утверждёнными на 2022 год приказом директора ГБУ «Жилищник района Бибирево» от 03.06.2022 № 69/3 «Об утверждении норм расхода материально-технических ресурсов», израсходовано: крошки – 85 950,9 кг, клея – 25 785,27 кг, пигментов (зелёного и красного) – по 1 023,26 кг, скипидара - 153,52 л.
Указанные материалы были приобретены Учреждением в соответствии с контрактами: 
- от 21.03.2022 № 67-БЛГ/22 на поставку 89 391,0 кг крошки;
- от 21.03.2022 № 68-БЛГ/22 на поставку 26 818,0 кг клея;
- от 22.04.2022 № 95-БЛГ/22 на поставку 1 065,0 кг пигмента зелёного, 1 065,0 кг пигмента красного, 160,0 л скипидара.
В результате, выполняемые Учреждением работы по устройству резинового (полиуретанового) покрытия на дворовых территориях были обеспечены необходимыми материалами в полном объёме.
Вместе с тем, в мае – июне 2022 г. Учреждением дополнительно заключены контракты на поставку этих же материалов на общую сумму 1 723 756,02 руб. 
Дополнительно приобретённые материалы не использовались Учреждением для выполнения работ в 2022 г. и по состоянию на 28.11.2022 находились на складе (крошка и клей – на уличном хранении, с нарушением рекомендованных производителем условий хранения).
В результате, осуществление Учреждением необоснованных дополнительных закупок материалов, не используемых для выполнения работ в течение длительного времени, привело к неэффективному расходованию средств в сумме 1 723 756,02 руб. 
5.35. В нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н в ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210), в графе «расписка в получении» отсутствовали подписи получателей, в результате, факты получения материальных ценностей работниками Учреждения документально не подтверждены; в ведомостях имелись пустые столбцы, которые не были зачёркнуты или удалены.
Например, в ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. ОКУД 0504210) от 10.08.2022 №№ 254, 256 отсутствует расписка начальника участка № 1 в получении материальных ценностей на общую сумму 3 683 468,13 руб. (84 738,50 руб. и 3 598 729,63 руб. соответственно).
[bookmark: _Hlk85637552][bookmark: _Hlk101167739][bookmark: _Hlk91165587][bookmark: _Hlk121991930]6. По результатам проверки ГБУ «Жилищник района Бибирево» предлагается:
[bookmark: _GoBack]6.1. Обеспечить возмещение на расчётный счет ГБУ «Жилищник района Бибирево» неправомерно израсходованных средств в сумме 473 310,44 руб. 
6.2. Не допустить неправомерного расходования средств по контракту от 24.10.2022 № 198-БЛГ/22 на выполнение работ по устройству МАФ на территории района Бибирево СВАО г. Москвы вследствие необоснованного применения в локальной смете коэффициента заготовительно-складских расходов в размере 1,02 к стоимости каждой единицы материала, включённого в смету «по цене поставщика».
6.3. Излишки, выявленные при инвентаризации, принять к бухгалтерскому учёту в установленном порядке.
6.4. Продолжить ведение претензионной работы по фактам нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ (поставки товара) и обеспечить взыскание в полном объёме неустойки (пени) по следующим контрактам: от 01.08.2022 № 160-БЛГ/22, от 28.06.2022 № 137-БЛГ/22, от 24.06.2022 № 131-БЛГ/22, от 27.06.2022 № 136-БЛГ/22, от 24.10.2022 № 198-БЛГ/22.
[bookmark: _Hlk123031563]6.5. Обеспечить эффективный контроль за определением (расчётом) и обоснованием начальных (максимальных) цен закупок. 
[bookmark: _Hlk123031497]6.6. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечить устранение причин и условий их возникновения, организовать контроль за обоснованностью и эффективностью закупок, приёмкой фактически выполненных работ (поставленных товаров), соблюдением сроков приёмки и надлежащим оформлением документов о приёмке выполненных работ (поставленных товаров), своевременным учётом и списанием материальных запасов, соблюдением требований к оформлению первичных бухгалтерских документов и порядка размещения информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru. 
6.7. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления закупок, не обеспечивших контроль за приёмкой выполненных работ (поставкой товара), обоснованностью определения начальных (максимальных) цен закупок, своевременным учётом и списанием материальных запасов, оформлением первичных бухгалтерских документов, размещением информации и документов на официальном сайте zakupki.gov.ru.

